附件1

融安县落实2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案分工表

序号	目标
任务	牵头
单位	牵头单位季度目标任务	牵头单位具体措施	各配合单位	各配合单位季度目标任务	各配合单位具体落实措施	融安县
配合单位
1	固定资产投资增长10%	市发展改革委（杨漾2811595）	一季度：固定资产投资预期目标力争增长8.9%。
二季度：完成预期目标。
三季度：完成预期目标。
四季度：全年固定资产投资预期目标力争增长10%。	1.印发2021年固定资产投资预期目标。
2.建立市级投资支撑库，指导县（区）、新区、集团公司等建立其投资支撑库。
3.定期做好固定资产投资预报、监测预警和精准调度，不断提高投资运行分析研究能力。
4.积极谋划储备项目，争取中央预算内投资、政府专项债券资金支持项目建设。
5.加强上下左右沟通、衔接、联动，做好项目挖潜、开展固定资产投资工作调研、协调指导和入库统计培训。	市工业和信息化局（陈思远 2825389）
市教育局（李叙聪 2805053）
市生态环境局（李赛宇 2615250）
市住房和城乡建设局（余文忠 2823818）
市交通运输局（邓菲 2832717）
市水利局（刘晓 2872569））
市农业农村局（李勤锋 2632958）
市商务局（黄敏 2804106）
市文化广电旅游局（林丽峰 2817604）
市卫生健康委（杨帆 2867335）
市体育局（梁鹏 2623599）
市城管执法局（陈天铭 2635377）
市林业和园林局（曾优利 2823650）
市大数据发展局（蒋以超 2860226）
城中区（赖敏 2898925）
鱼峰区（李多 3160736）
柳南区（杨宁 3725701）
柳北区（蓝君 2800308）
柳江区（陈建梅 7214557）
柳城县（欧艳芳 76136501）
鹿寨县（梁东创 6829175）
融安县（李甲初 8151875）
融水县（彭元园 5121537）
三江县（杨思菊 8626976）
柳东新区（杨舒岚 2671037）
阳和工业新区（北部生态新区）（何隆涛 2150062）	市工业和信息化局
一季度：工业投资预期目标力争增长68.5%。
二至三季度：完成预期目标。
四季度：工业投资预期目标力争增长40%。
市住房和城乡建设局
一季度：房地产投资预期目标力争增长41.1%。
二至三季度：完成预期目标。
四季度：房地产投资预期目标力争增长34.4%。
市教育局、市生态环境局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市文化广电旅游局、市卫生健康委、市体育局、市城管执法局、市林业和园林局、市大数据发展局
完成各季度预期目标。
各县（区）、新区
一季度：预期目标力争增长，城中区43%，鱼峰区41.8%，柳南区14.7%，柳北区0.3%，柳江区10%，柳城县9.2%，鹿寨县70.5%，融安县0.2%，融水县10.1%，三江县26.5%，柳东新区8%，阳和工业新区（北部生态新区）17.7%。
二至三季度：完成预期目标。
四季度：预期目标力争增长，城中区15%，鱼峰区10%，柳南区10%，柳北区10%，柳江区15%，柳城县10%，鹿寨县15%，融安县12%，融水县10%，三江县16%，柳东新区10%，阳和工业新区（北部生态新区）10.5%。	1.强化主要领导亲自抓投资和项目建设，分管领导具体负责的投资目标责任制，落实具体人员进行联络对接，确保目标责任落实到位。
2.加强与自治区行业部门对接做好其在柳投资项目的服务和推进工作，充分挖潜项目，督促项目业主优化施工组织，加快项目建设进度，找足项目支撑。
3.做好每月行业领域投资支撑项目梳理、预报监测、运行分析、精准调度等工作，积极协调推进投资项目存在的困难和问题，督促指导项目加快建设，推进项目应统尽统、依法入统。	县发展
和改革局
2	城镇新增就业5万人	市人力资源社会保障局（黄器庄2813910）	一季度：新增城镇就业1万人。
二季度：累计新增城镇就业2.5万人。
三季度：累计新增城镇就业4万人。
四季度：全年累计新增城镇就业5万人。	1.开展“就业援助月”、“春风行动”、“点对点”返岗、就业帮扶专项提升行动等多个专项行动，配合形式多样的就业帮扶活动，支持和鼓励重点群体就业。
2.落实企业吸纳重点群体社保补贴和带动就业奖补以及职业介绍服务补贴政策，激发市场主体、经营性人力资源机构、学校等第三方机构积极性，从而推动就业工作开展。
3.指导督促各城区(县)积极作为，千方百计为有就业需求的劳动力提供就业帮扶，确保年度新增城镇就业5万人目标的完成。	柳城县（莫彦华 7612366）
鹿寨县（罗冰 6822609）
融安县（覃庭 6473786）
融水县（董利松 5122993）
三江县（张志强 8618229）
柳北区（莫丕霞 2568975）
城中区（侯日华 2835390）
鱼峰区（黄熹玥 3163409）
柳南区（韦乒 3725637）
柳江区（韦定国 7213705）
柳东新区（张莉 2673571）
阳和工业新区（北部生态新区）（谢华华 3513893）	新增城镇就业人数
一季度：鱼峰区1860人、柳南区2140人、城中区1800人、柳北区2000人、阳和新区136人、柳东新区400人、柳江区400人、柳城县330人、鹿寨县320人、融安县180人、融水县280人、三江县154人。
二季度：鱼峰区4650人、柳南区5350人、城中区4500人、柳北区5000人、阳和新区340人、柳东新区1000人、柳江区1000人、柳城县825人、鹿寨县800人、融安县450人、融水县700人、三江县385人。
三季度：鱼峰区7440人、柳南区8560人、城中区7200人、柳北区8000人、阳和新区544人、柳东新区1600、柳江区1600人、柳城县1320人、鹿寨县1280人、融安县720人、融水县1120人、三江县616人。
四季度：鱼峰区9300人、柳南区10700人、城中区9000人、柳北区10000人、阳和新区680人、柳东新区2000、柳江区2000人、柳城县1650人、鹿寨县1600人、融安县900人、融水县1400人、三江县770人。	1.配合市级人社部门组织开展“企业服务年”“民营企业招聘周”“金秋招聘月”等专项活动。
2.各县区针对辖区内失业登记超过6个月的失业人员提供不少于3次的就业帮扶服务。
3.各县区多渠道扩宽就业信息推送渠道，探索互联网+就业招聘模式，积极开展各类专项就业活动，通过线上+线下同频共振的模式，整合资源，聚集人才，同时将服务向线上延伸、向下延伸，依托市人力资源市场网收集企业岗位信息后，第一时间通过微信公众号、手机短信、市—县（区）—乡镇（街道）—村（社区）四级就业机构公告栏等多个渠道进行岗位推送，扩大信息知悉度，将岗位发到手机上，送到家门口。	县人力资源
和社会保障局
3	大力开展服务企业年活动，强化企业培育，力争净增规上工业企业200家以上	市工业和信息化局（陈运宝 2825431）	一季度：净增规模工业以上企业50家。
二季度：累计净增规模工业以上企业70家。
三季度：累计净增规模工业以上企业90家。
四季度：全年累计净增规模工业以上企业200家。	1.分解下达2022年企业培育目标。
2.落实奖励政策，组织2022年上规企业申报自治区级奖励。
3.继续运行市县联动机制。	鱼峰区（覃柳师 2600365）
柳南区（王鹏 3729505）
柳北区（武良建 2515676）
柳东新区（张欣 3308870）
阳和工业新区（北部生态新区）（梁珉 3512236）
柳江区（谭奔奔 7217801）
柳城县（韦申强 7612270）
鹿寨县（廖庆武 6828426）
融安县（覃成超 8151873）
融水县（莫宇 5135592）
三江县（李金德 8615785）	各县（区）、新区全年净增规模工业以上企业目标数
鱼峰区16家，柳南区25家，柳北区20家，柳东新区26家，阳和工业新区（阳和北部生态新区）25家，柳江区26家，柳城县16家，鹿寨县19家，融安县13家，融水县11家，三江县3家。	1.分解下达2022年企业培育目标。
2.落实奖励政策，组织2022年上规企业申报自治区级奖励。
3.继续运行市县联动机制。	县科技工贸和
信息化局
4	现代林木加工产业加快广西桂中（鹿寨）现代林业科技产业园、融安广西香杉生态工业园建设，推动产业高端化、品牌化发展	市工业和信息化局（唐文斌 2812820）	加快广西桂中（鹿寨）现代林业科技产业园建设
一季度：完成一期二区道路建设总工程量65%，雨污排水管施工。
二季度：完成一期二区道路建设总工程量75%，第一层水稳层铺筑、进水井砌筑。
三季度：完成一期二区道路建设总工程量86%，给水、电力、过路管线预埋。
四季度：完成一期二区道路建设总工程量100%，竣工验收。
加快融安广西香杉生态工业园建设
一季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙完成70%，加快香杉工业园三期开工建设的前期工作。
二季度：加快香杉工业园三期开工建设。
三季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙竣工，香杉工业园三期完成第一阶段330亩场地平整进度50%。
四季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙验收投入使用，香杉工业园三期完成第一阶段330亩场地平整进度70%。	1.积极组织企业申报高端绿色家居项目。
2.大力推进项目建设，做好项目推进服务工作，大力推进落地项目建设。
3.加快广西桂中现代林业科技产业园的建设，以园区为载体带动鹿寨县地板和家居制品产业的发展；整合产业园各种资源，形成稳定、持续的竞争优势集合体，优化产业结构。
4.推进香杉特色产业转型升级。	鹿寨县（韦杰 13100497869）
融安县（韦麟杰 15577265760）	鹿寨县
具体负责广西桂中（鹿寨）现代林业科技产业园建设。
一季度：完成一期二区道路建设总工程量65%，雨污排水管施工。
二季度：完成一期二区道路建设总工程量75%，第一层水稳层铺筑、进水井砌筑。
三季度：完成一期二区道路建设总工程量86%，给水、电力、过路管线预埋。
四季度：完成一期二区道路建设总工程量100%，竣工验收。
融安县
负责广西香杉生态工业园建设。
一季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙完成70%，加快香杉工业园三期开工建设的前期工作。
二季度：加快香杉工业园三期开工建设。
三季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙竣工，加快香杉工业园三期完成第一阶段330亩场地平整进度50%。
四季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙验收投入使用，加快香杉工业园三期完成第一阶段330亩场地平整进度70%。	鹿寨县
1.积极组织企业申报高端绿色家居项目。
2.做好项目推进服务工作，大力推进落地项目建设。
3.加快广西桂中现代林业科技产业园的建设，以园区为载体带动鹿寨县地板和家居制品产业的发展；整合产业园各种资源，形成稳定、持续的竞争优势集合体，优化产业结构。
融安县
1.做好重大项目、城建计划项目、固定资产投资推进工作。
2.配合牵头单位做好每月调度工作。
3.积极谋划储备项目，争取中央预算内投资、政府专项债券资金支持项目建设。
4.加强上下左右沟通、衔接、联动，做好项目挖潜、协调工作。
5.加快园区基础设施建设和标准厂房建设及“五网”建设。	县科技工贸和
信息化局
5	力争现代林木加工产业产值增长20%	市工业和信息化局（唐文斌 2812820）	一季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业1家。
二季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业2家。
三季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业3家。
四季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业4家。	1.积极组织企业申报高端绿色家居项目。
2.大力推进项目建设，做好项目推进服务工作，大力推进落地项目建设。
3.加快广西桂中现代林业科技产业园的建设，以园区为载体带动鹿寨县地板和家居制品产业的发展；整合产业园各种资源，形成稳定、持续的竞争优势集合体，优化产业结构。	鹿寨县（韦杰 13100497869）
融安县（韦麟杰 15577265760）
柳城县（韦申强 7612270）
融水县（林升阳 13481294530）	鹿寨县
一季度：力争现代林木加工产业产值增长20%。
二季度：力争现代林木加工产业产值增长20%。
三季度：力争现代林木加工产业产值增长20%。
四季度：力争现代林木加工产业产值增长20%。
融安县
一季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业1家。
二季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业1家。
三季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业1家。
四季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业5家。
融水县
一季度：木材加工行业产值9.5亿元。
二季度：木材加工行业值10.7亿元，引进竹木加工企业1家以上。
四季度：木材加工行业产值13.3亿元、招商引进竹木加工企业1家。累计培育竹木加工企业上规入统4家以上。
柳城县
一季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业1家。
二季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业2家。
三季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业3家。
四季度：力争现代林木加工产业产值增长20%，新增上规企业3家。	鹿寨县
1.积极组织企业申报高端绿色家居项目。
2.以“工业企业服务年”活动为载体，做好木材企业服务工作。推动大自然家居、东阳木业等项目竣工投产。
3.整合产业园各种资源，形成稳定、持续的竞争优势集合体，优化产业结构。
融安县
1.加快园区基础设施建设和招商引资，积极申报自治区特色产业园区。
2.全面优化营商环境。深入践行柳州市2022年“企业服务年”活动，落实县处级领导联系服务工业企业制度，各责任部门要深化放管服，强化企业生产服务和运行调度。
3.推动平台公司多渠道融资，多渠道争取用地用林指标，盘活工业存量用地，加快园区建设步伐，为新引进项目提供足够的配套支撑。
融水县
1.制定工作方案，明确工作目标任务、落实具体负责人员。
2.每月实地检查项目进展情况1次以上。
3.做好项目推进跟踪及协调服务工作。
柳城县
1.大力培育龙头企业，充分调动投资商和企业以商招商、以企引企的积极性。
2.大力推进项目建设，做好项目推进服务工作，大力推进落地项目建设。
3.做好企业服务，为企业排忧解难。定期走访企业，协调解决生产过程中遇到的困难问题。	县科技工贸和
信息化局
6	农副产品重点发展林业、粮油、茶叶、茶油、果蔬等深加工产业，加快建设粮油加工产业园，打造融安金桔、三江早春茶品牌	市工业和信息化局（唐文斌 2812820）	发展林业深加工
一季度：力争新上规企业1家，推动广西桂中（鹿寨）现代林业科技产业园建设，力争林木加工产业产值增长20%。
二季度：力争新上规企业2家，推动广西桂中（鹿寨）现代林业科技产业园建设，力争林木加工产业产值增长20%。
三季度：力争新上规企业3家，推动广西桂中（鹿寨）现代林业科技产业园建设，力争林木加工产业产值增长20%。
四季度：力争新上规企业4家，推动广西桂中（鹿寨）现代林业科技产业园建设，力争林木加工产业产值增长20%。
发展茶油深加工
一季度：实施厂房规划方案设计。
二季度：建设1万平方标准产房。
三季度：建设2万平方标准产房。
四季度：建设2万平方标准产房,新增规上企业1家。	发展林业深加工
1.积极组织企业申报高端绿色家居项目。
2.大力推进项目建设，做好项目推进服务工作，大力推进落地项目建设。
3.加快广西桂中现代林业科技产业园的建设，以园区为载体带动鹿寨县地板和家居制品产业的发展；整合产业园各种资源，形成稳定、持续的竞争优势集合体，优化产业结构。
4.密切关注融安香杉生态园二期建设，积极推动园区建设。
发展茶油深加工
1.加大信贷支持力度，支持油茶加工企业兼并、重组，重点培育2-3家龙头加工企业。规范完善油茶标准制定，打造“柳州油茶”区域公共品牌。
2.争取上级资金支持。通过争取自治区工业和信息化发展资金、自治区政府专项债，由自治区平台公司与柳州市共同建设柳州市茶油精深加工示范产业园，将柳州市建设成为广西乃至全国的油茶产品精深加工制造中心、交易中心。	市林业和园林局（高兵 2834529）
鹿寨县（韦杰 5828102)
融安县（韦麟杰 8151873)
柳城县（韦申强 7612270)
融水县（林升阳 5122331）
三江县（李金德 8615785)	市林业和园林局
一季度：完成油茶新造林0.8万亩，低产林改造0.2万亩。
二季度：累计完成油茶新造林1.8万亩，低产林改造0.4万亩。
三季度：累计完成油茶新造林1.8万亩，低产林改造1.5万亩。
四季度：累计完成油茶新造林2.0万亩，低产林改造2.4万亩。
鹿寨县
一季度：林业深加工产值预计完成5亿元。
二季度：林业深加工产值预计完成7亿元。
三季度：林业深加工产值预计完成9.5亿元。
四季度：林业深加工产值预计完成9.5亿元。
融安县
一季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙完成70%。
二季度：加快香杉工业园三期开工建设。
三季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙竣工，完成香杉工业园三期第一阶段330亩场地平整50%。
四季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙验收投入使用，完成香杉工业园三期第一阶段330亩场地平整70%。
柳城县
一至四季度力争现代林木加工产业产值增长20%。
一季度：新增上规企业1家。
二季度：新增上规企业2家。
三季度：新增上规企业3家。
四季度：新增上规企业3家。
融水县
一季度：木材加工行业产值9.5亿元。
二季度：木材加工行业产值10亿元，引进竹木加工企业1家以上。
三季度：产值10.7亿元，引进竹木加工企业1家以上。
四季度：木材加工行业产值13.3亿元、招商引进竹木加工企业1家。累计培育竹木加工企业上规入统4家以上。
三江县
一至四季度：力争茶油深加工产值增长10%。	市林业和园林局
做好木材蓄积量调查摸底和木材采伐指标的发放；配合新建木材加工产业园和木材加工厂建设，做好林地征占用审批；组织木材加工企业做好林产品展会工作。
鹿寨县
强化企业服务，确保全年经济稳增长。推动大自然家居、东阳木业等项目竣工投产。加快培育上规。继续加大对重点培育规上对象的跟踪服务和指导工作，重点关注大自然家居、畔森木业等，重点培养，做到“达标一家、申报一家”，为今年工业经济发展继续培育新的活力。
融安县
对标全年目标，做好重大项目、城建计划项目、固定资产投资推进工作。加快园区基础设施建设和标准厂房建设及“五网”建设。
柳城县
大力培育龙头企业，充分调动投资商和企业以商招商、以企引企的积极性。大力推进项目建设，做好项目推进服务工作，大力推进落地项目建设。做好企业服务，为企业排忧解难。定期走访企业，协调解决生产过程中遇到的困难问题。
融水县
制定工作方案，明确工作目标任务、落实具体负责人员。每月实地检查项目进展情况1次以上。做好项目推进跟踪及协调服务工作。
三江县
积极组织企业申报“千企技改”项目，鼓励企业延长产业链，促进特色农产品加工发展。协调解决企业融资问题，加快企业项目建设，扩大生产规模，提高工业产值。	县科技工贸和
信息化局
7	因地制宜打造康养特色产业基地	市民政局（蒋米雪2822469）	一季度：柳版“1521”康养基地建设工程总体完成年度累计投资500万元。
二季度：柳版“1521”康养基地建设工程总体完成年度累计投资1000万元。
三季度：柳版“1521”康养基地建设工程总体完成年度累计投资1500万元。
四季度：柳版“1521”康养基地建设工程总体完成年度累计投资2100万元。	协调有关责任单位按照职责分工，积极配合，主动参与，及时协调处理工作推进中的各类问题，形成强大的工作合力和良好的工作格局，并适时召开专项推进会，协调项目实施中遇到的困难和问题，确保项目建设有序推进。	柳城县（邱永前 2465990）
融安县（黄杰 8135300）
融水县（邱仕海 5132499）
三江县（马安秀 8612610）
柳北区（宋毅 2857806）
鱼峰区（黄麟琳 8250426）
柳南区（卢国友 8250657）
柳江区（蓝引放 7260613）
柳东新区（韦继财 2671513）	柳城县
一至二季度：推进两个乡镇敬老院提升改造项目前期工作。
三季度：完成1个乡镇敬老院提升改造项目招标。
四季度：完成2个乡镇敬老院提升改造项目招标。
融安县
一季度：协调乡镇区域性养老服务中心建设用地。
二季度：落实乡镇区域性养老服务中心地块选址。
三季度：完善落实乡镇区域性养老服务中心设计工作。
四季度：完成乡镇区域性养老服务中心前期工作1个。
融水县
社会福利院建设项目完成年度累计计划投资目标
一季度：累计计划投资50万元。
二季度：累计计划投资100万元。
三季度：累计计划投资200万元。
四季度：累计计划投资324.16万元。
三江县
完成林溪农村养老服务中心项目
一季度：推进项目招标，完成投资200万元。
二季度：完成累计投资400万元。
三季度：完成累计投资600万元。
四季度：完成累计投资900万元。
柳北区
一至四季度：协调城建集团推进百福颐养中心建设工作。
鱼峰区
鱼峰区养老院建设项目
一季度：完成年度累计计划投资200万元。
二季度：完成年度累计计划投资400万元。
三季度：完成年度累计计划投资600万元。
四季度：完成年度累计计划投资800万元。
柳南区
太阳村镇医养结合项目
一季度：完成1#楼基础底板砼施工。
二季度：完成1#楼地下室施工。
三季度：完成1#楼五层施工。
四季度：完成1#楼主体施工。
柳江区
柳江区康养基地项目
一季度：完成年度累计投资500万元。
二季度：完成年度累计投资1000万元。
三季度：完成年度累计投资1500万元。
四季度：完成年度累计投资2100万元。
柳东新区
一季度：完成柳东新区颐养中心竣工验收工作。
二季度：完成柳东新区颐养中心移交运营商工作。
三季度：办理养老许可证及设备采购。
四季度：柳东新区颐养中心试运营。	柳城县
加强“1521”康养基地建设工程建设的领导和协调，明确责任。加强对项目的监督和推进，多方筹集资金，确保项目建设顺利进行。
融水县
积极向上级争取资金，加强完善提升融水县社会福利院及乡镇敬老院养老服务设施提升改造，进一步扩大养老服务供给，依托县福利院向社会开放，满足广大老年人多样化、多层次的服务需求。加快推进县、乡镇、村三级养老服务网络。
鱼峰区
积极对接城建集团，跟进鱼峰养老院项目建设情况，完成投资目标。
融安县、三江县、柳北区、柳北区、柳江区、柳东新区
加强组织领导，主要领导亲自研究推进、分管领导具体抓工作进度；加强沟通协调，定期研究解决工作中存在的问题和困难。	县民政局
8	适度超前加快园区基础设施建设，积极引导社会资金参与园区基础设施和标准厂房建设，力争年内新增标准厂房500万平方米	市工业和信息化局（韦东银 2812825）	一季度：分解下达标准厂房建设目标任务。
二季度：制定标准厂房实施意见，督促县区加快标准厂房建设。
三季度：安排专项资金支持园区基础设施建设。
四季度：加强调研，督促县区按要求完成标准厂房建设目标。	1.制定柳州市关于鼓励建设和使用工业标准厂房的实施意见。
2.督促各县（区）、新区加快推进标准厂房建设，定期更新标准厂房建设进度，完成全年目标任务。	柳南区（曾晓灵 3729510）
柳北区（覃鑫 2522683）
柳江区（覃秦 7218100）
鱼峰区（李冰 3160436）
柳城县（韦丽鲜 7619533）
鹿寨县（韦发君 6825283）
融安县（覃成超 8151428）
融水县（李耀伦 5866093）
三江县（陈向阳 8622059）
柳东新区（罗大志 2671036）
阳和工业新区（北部生态新区）（黄宝龙 2120219）	各县（区）、新区增标准厂房年度任务
柳城县25万平方米，鹿寨县35万平方米，融安县18万平方米，融水县25万平方米，三江县12万平方米，柳北区65万平方米，鱼峰区45万平方米，柳南区45万平方米，柳江区50万平方米，柳东新区60万平方米，阳和工业新区（北部生态新区）100万平方米。	1.各加强对项目的谋划和补充，加快推进标准厂房建设。
2.根据项目进度，做好专项债和自治区相关项目扶持的申报。
3.按计划完成年度目标任务。	县科技工贸和
信息化局
9	深化园区体制机制改革，实施千亿园区、百亿园区培育计划，建设专业特色的园中园	市工业和信息化局（韦东银 2812825）	千亿园区、百亿园区培育计划
2022年底，千亿元园区1个（柳州高新技术开发区），五百亿园区1个（河西高新技术产业开发区），百亿元园区6个（阳和工业新区、柳北工业区、柳江区新兴工业园、鹿寨经济开发区、柳城县工业区、融安县工业集中区）
着力打造一批制造业高质量示范园区和特色轻工园区
具体名单：柳东新区光电产业园、柳东新区新能源汽车产业园、北部生态新区康养机器人产业园、北部生态新区智能电网产业园、河西高新区精密制造及模具产业园、中国东盟（柳州）文旅装备制造产业园、粤桂智能家电产业园、鱼峰区大健康和生物制药产业园、广西桂中现代林业科技产业园、柳州商用车共享零部件产业园、柳城县六塘精细化工产业园、柳城县金属精加工产业园、融安.广西香杉生态工业产业园。	1.组织园区申报自治区专项债。
2.出台标准厂房建设实施意见，督促县区加强标准厂房建设。
3.安排专项资金支持园区加强园区基础设施建设，制定《柳州市千百亿元园区培育计划》。
4.督促县区用好自治区专项债，加强园区基础设施建设。	柳南区（曾晓灵 3729510）
柳北区（覃鑫 2522683）
柳江区（覃秦 7218100）
鱼峰区（李冰 3160436）
柳城县（韦丽鲜 7619533）
鹿寨县（韦发军 6825283）
融安县（覃成超 8151428）
融水县（李耀伦 5866093）
三江县（陈向阳 8622059）
柳东新区（罗大志 2671036）
阳和工业新区（北部生态新区）（黄宝龙 2120219）	千亿园区、百亿园区培育计划
2022年底，千亿元园区1个（柳州高新技术开发区），五百亿园区1个（河西高新技术产业开发区），百亿元园区6个（阳和工业新区、柳北工业区、柳江区新兴工业园、鹿寨经济开发区、柳城县工业区、融安县工业集中区）
着力打造一批制造业高质量示范园区和特色轻工园区
具体名单：柳东新区光电产业园、柳东新区新能源汽车产业园、北部生态新区康养机器人产业园、北部生态新区智能电网产业园、河西高新区精密制造及模具产业园、中国东盟（柳州）文旅装备制造产业园、粤桂智能家电产业园、鱼峰区大健康和生物制药产业园、广西桂中现代林业科技产业园、柳州商用车共享零部件产业园、柳城县六塘精细化工产业园、柳城县金属精加工产业园、融安.广西香杉生态工业产业园。	1.加强对项目的谋划和补充，加快推进园区基础设施建设。
2.加快推进特色园区标准厂房建设。
3.按计划完成年度目标任务。	县科技工贸和
信息化局
10	持续推进产业大招商攻坚行动，全面实施“链长制”招商，探索以资源、市场换产业，更高水平开展驻点招商	市投资促进局（罗任 2612156，王常青2832920）	全面实施“链长制”招商
一季度：结合产业实际情况修订编制30条以上产业链招商地图，召开1次产业链工作推进会，开展1次产业链调研活动，开展3次以上产业链招商活动。
二季度：召开1次产业链工作推进会，开展12次以上产业链招商活动。
三季度：召开1次产业链工作推进会，开展1次产业链调研活动，对接1家以上“四类500强”企业和行业领军企业，开展12次以上产业链招商活动。
四季度：召开1次产业链工作推进会，开展12次以上产业链招商活动，全年引进60个以上产业链项目。
全年分解驻点招商总任务550亿元
一季度：新引进项目投资额56.5亿元。
二季度：累计新引进项目投资额220亿元。
三季度：累计新引进项目投资额385亿元。
四季度：累计新引进项目投资额550亿元。	全面实施“链长制”招商
1.召开全市产业大招商三年攻坚行动工作推进会，部署落实产业链招商工作。调整产业链链长分工，收集2022年度产业链招商图谱和工作方案并印发实行。科学设置产业链招商绩效指标，出台绩效考评办法。
2.每半年开展一次产业链调研活动，了解产业链招商进展情况，协调解决工作推进中存在问题。
3.召集部分重点产业链召开链主座谈会，掌握产业发展瓶颈问题，倾听链主心声，增加链长、链主和县区之间的黏性互动。
4.加强链长制宣传报道，深度挖掘优秀链主事迹，挖掘产业链招商先进典型和工作经验。
5.加强产业链研究，强化招商技能培训，推动形成一批涵盖产业发展、招商技能等产业链招商理论研究成果。
6.收集产业链招商动态，结合每月红黑榜、月度分析等做好产业链招商通报。
开展驻点招商
1.召开柳州市常态化驻点招商工作部署会，部署2022年柳州常态化驻点招商工作。
2.拟定《做好柳州市常态化驻点招商工作的意见》，指导驻点招商工作开展。
3.市驻点招商工作办公室每月召开一次驻点招商工作例会，定期通报情况、分析形势、研究部署工作。
4.加强驻点招商工作宣传报道。
5.对有关行业主管部门和各县区分解下达年度驻点招商目标任务。	柳北区（王浩 2513801）
城中区（江雪 2094736）
鱼峰区（孙剑飞 3162766）
柳南区（黄立建 3725760）
柳江区（陈立 7228535）
鹿寨县（姚增欢 6820059）
柳城县（周玲 7620206）
融安县（蒋文昌 8151619）
融水县（莫雪梅 6451044）
三江县（杨霞 8616818）
柳东新区（王凯明 2671726）
阳和工业新区（北部生态新区）（石岩 2151002）	全面实施“链长制”招商
一季度：围绕产业链开展产业调查研究，结合产业实际情况修订编制1条以上产业链招商地图，召开1次产业链工作推进会，开展1次以上产业链招商活动。
二季度：本季度召开1次产业链工作推进会，开展3次以上产业链招商活动。
三季度：本季度召开1次产业链工作推进会，开展3次以上产业链招商活动。
四季度：本季度召开1次产业链工作推进会，开展3次以上产业链招商活动，每条产业链全年累计引进2个以上项目。 全面实施常态化驻点招商工作
一季度：各县区完成驻点招商工作队组建及开展常态化驻点招商工作，完成季度工作目标。
二季度：本季度召开8场推介会，召开一次驻点招商工作例会，完成季度工作目标。
三季度：各县区党政主要负责人到驻点招商片区开展1次以上招商活动，召开一次驻点招商工作例会，完成季度工作目标。
四季度：各县区党政主要负责人到驻点招商片区开展1次以上招商活动，召开一次驻点招商工作例会，完成季度工作目标。
全年共派出12只以上工作队，召开驻点招商工作会4次，召开推介会8场，全年累计新引进项目投资额550亿元。
各县（区）、新区
一季度：累计新引进项目投资额，城中区4.5亿元 、鱼峰区4.5亿元 、柳南区4.5亿元 、柳北区4.5亿元、 柳江区8亿元 、柳城县3.5亿元 、鹿寨县4亿元 、融安县2.5亿元 、融水县2.5亿元 、三江县1.5亿元 、柳东新区5.5亿元 、阳和工业新区（北部生态新区）5.5亿元 。
二季度：累计新引进项目投资额，城中区18亿元、鱼峰区18亿元、柳南区18亿元、柳北区18亿元、柳江区32亿元、柳城县14亿元、鹿寨县16亿元、融安县10亿元、融水县10亿元、三江县6亿元、柳东新区22亿元、阳和工业新区（北部生态新区）22亿元。
三季度：累计新引进项目投资额，城中区31.5亿元、鱼峰区31.5亿元、柳南区31.5亿元、柳北区31.5亿元、柳江区56亿元、柳城县24.5亿元、鹿寨县28亿元、融安县17.5亿元、融水县17.5亿元、三江县10.5亿元、柳东新区38.5亿元、阳和工业新区（北部生态新区）38.5亿元。
四季度：累计新引进项目投资额，城中区45亿元、鱼峰区45亿元、柳南区45亿元、柳北区45亿元、柳江区80亿元、柳城县35亿元、鹿寨县40亿元、融安县25亿元、融水县25亿元、三江县15亿元、柳东新区55亿元、阳和工业新区（北部生态新区）55亿元。	各县（区）、新区
根据《柳州市2022年“链长制”招商责任清单》切实开展“链长制”产业链招商活动。
根据《做好柳州市常态化驻点招商工作的意见》切实开展驻点招商工作。	县投资促
进中心
11	健全招商引资成果评价和激励机制，强化“四率”考核，狠抓项目落地，存量招商引资项目上半年全部实现开工建设	市投资促进局（周璇2632763，罗任2612156）
一季度：全市完成招商引资重点项目资金到位率4%。
二季度：全市累计完成招商引资重点项目资金到位率8%。
三季度：全市累计完成招商引资重点项目资金到位率12%。
四季度：全市累计完成招商引资重点项目资金到位率16%。	出台《柳州市招商引资激励办法》，健全建立招商引资成果评价和激励机制。分级分类管理招商引资项目，建立项目清单、问题清单、措施清单，统筹推进和协调解决招商项目存在困难和问题。	柳北区（王浩 2513801）
城中区（江雪 2094736）
鱼峰区（孙剑飞 3162766）
柳南区（黄立建 3725760）
柳江区（陈立 7228535）
鹿寨县（姚增欢 6820059）
柳城县（周玲 7620206）
融安县（蒋文昌 8151619）
融水县（莫雪梅 6451044）
三江县（杨霞 8616818）
柳东新区（王凯明 2671726）
阳和工业新区（北部生态新区）（石岩 2151002）	各县（区）、新区实现2021年新签约未开工存量项目上半年全部开工建设。城中区全年累计开工30个项目，鱼峰区全年累计开工30个项目，柳南区全年累计开工35个项目，柳北区全年累计开工40个项目，柳江区全年累计开工45个项目，柳城县全年累计开工35个项目，鹿寨县全年累计开工50个项目，融安县全年累计开工25个项目，融水县全年累计开工25个项目，三江县全年累计开工20个项目，柳东新区全年累计开工120个项目，阳和工业新区（北部生态新区）全年累计开工100个项目。	1.制定《2021年已签约未开工招商引资项目落地实施方案》，落实专人负责推进，每月报送项目进展情况及存在问题，力争存量招商引资项目上半年全部实现开工建设。
2.分级分类管理招商引资项目，建立项目清单、问题清单、措施清单，大力推动项目开工建设，完成《柳州市2022年投资促进工作方案》下达的年度开工项目目标任务。	县投资
促进中心
12	力争年内引进区外境内到位资金增长20%以上	市投资促进局（周璇2632763）	一季度：力争引进区外境内到位资金180亿元。
二季度：引进区外境内到位资金累计达413亿元。
三季度：引进区外境内到位资金累计达619亿元。
四季度：引进区外境内到位资金累计达825亿元，全年实现增长22.2%。	1.实施“八大招商攻坚行动”，务实推动招商引资工作取得新成效。
2.开展全员招商，完善招商引资体系机制建设。
3.强化要素支撑，持续抓好项目协调服务。	柳北区（王浩2513801）
城中区（江雪2094736）
鱼峰区（孙剑飞 3162766）
柳南区（黄立建 3725760）
柳江区（陈立7228535）
鹿寨县（姚增欢 6820059）
柳城县（周玲 7620206）
融安县（蒋文昌 8151619）
融水县（莫雪梅 6451044）
三江县（杨霞 8616818）
柳东新区（王凯明 2671726）
阳和工业新区（北部生态新区）（石岩 2151002）	引进区外境内到位资金各季度目标任务
一季度：柳北区23.3亿元、城中区22.5亿元、鱼峰区22.5亿元、柳南区23.3亿元、柳江区16.3亿元、鹿寨县13.8亿元、柳城县12.5亿元、融安县8.3亿元、融水县8.3亿元、三江县3.8亿元、柳东新区27亿元、阳和工业新区（北部生态新区）25亿元。
二季度：柳北区累计46.5亿元、城中区累计45亿元、鱼峰区累计45亿元、柳南区累计46.5亿元、柳江区累计32.5亿元、鹿寨累计27.5亿元、柳城县累计25亿元、融安县累计16.5亿元、融水累计16.5亿元、三江县累计7.5亿元、柳东新区累计54亿元、阳和工业新区（北部生态新区）累计50亿元。
三季度：柳北区累计69.8亿元、城中区累计67.5亿元、鱼峰区累计67.5亿元、柳南区累计69.8亿元、柳江区累计48.8亿元、鹿寨累计41.3亿元、柳城县累计37.5亿元、融安县累计24.8亿元、融水累计24.8亿元、三江县累计11.3亿元、柳东新区累计81亿元、阳和工业新区（北部生态新区）累计75亿元。
四季度：柳北区累计93亿元、城中区累计90亿元、鱼峰区累计90亿元、柳南区累计93亿元、柳江区累计65亿元、鹿寨累计55亿元、柳城县累计50亿元、融安县累计33亿元、融水累计33亿元、三江县累计15亿元、柳东新区累计108亿元、阳和工业新区（北部生态新区）累计100亿元。	各县（区）、新区
贯彻落实“八大招商攻坚行动”，务实推动招商引资工作取得新成效。开展全员招商，完善招商引资体系机制建设。强化要素支撑，持续抓好项目协调服务。	县投资
促进中心
13	力争新引进项目500个，其中工业项目300个以上，亿元以上工业项目200个以上，项目开工率达65%以上	市投资促进局（周璇2632763，王颖颖2867821）
一季度：力争引进新项目125个，其中工业项目75个，亿元工业项目50个；开工率达45%。
二季度：力争引进新项目累计达250个，其中工业项目150个，亿元工业项目100个；开工率达50%。
三季度：力争引进新项目累计达375个，其中工业项目225个，亿元工业项目150个；开工率达55%。
四季度：力争引进新项目累计达500个，其中工业项目300个，亿元工业项目200个；开工率达65%。	1.实施“八大招商攻坚行动”，务实推动招商引资工作取得新成效。其中第一个攻坚行动就是聚焦“主导、传统、新兴、特色”，实施工业招商攻坚行动。
2.开展全员招商，完善招商引资体系机制建设。
3.强化要素支撑，持续抓好项目协调服务。	柳北区（王浩 2513801）
城中区（江雪 2094736）
鱼峰区（孙剑飞 3162766）
柳南区（黄立建 3725760）
柳江区（陈立 7228535）
鹿寨县（姚增欢 6820059）
柳城县（周玲 7620206）
融安县（蒋文昌 8151619）
融水县（莫雪梅 6451044）
三江县（杨霞 8616818）
柳东新区（王凯明 2671726）
阳和工业新区（北部生态新区）（石岩 2151002）	柳北区力争引进新项目55个，其中工业项目45个，亿元工业项目35个。
城中区力争引进新项目40个，其中工业项目10个，亿元工业项目5个，重点督促新签项目开工（其中工业项目均包括生产性服务业）；
柳南区力争引进新项目50个，其中工业项目36个，亿元工业项目30个。项目开工率达65%以上。
鹿寨县力争引进新项目20个，其中工业项目12个，亿元工业项目9个；项目开工率达65%以上。
融安县力争引进新项目累计达35个，其中工业项目20个，亿元工业项目2个；项目开工率达65%以上。
融水县力争引进新项目累计达35个，其中工业项目16个，亿元工业项目10个；项目开工率达71%以上。
三江县力争引进新项目累计达30个，其中工业项目13个，亿元工业项目5个；项目开工率达65%以上。
鱼峰区力争引进新项目累计达45个，其中工业项目25个，亿元工业项目20个；项目开工率达65%以上。
柳江区力争引进新项目累计60个，其中工业项目45个，亿元工业项目35个。
柳城县力争引进新项目累计达50个，其中工业项目30个，亿元工业项目20个；项目开工率达65%以上。
柳东新区力争引进新项目累计达200个，其中工业项目120个，亿元工业项目80个；项目开工率达65%以上。
阳和工业新区（北部生态新区）力争引进新项目累计达150个，其中工业项目100个，亿元工业项目70个；项目开工率达65%以上。	各县（区）、新区
贯彻落实“八大招商攻坚行动”，务实推动招商引资工作取得新成效。开展全员招商，完善招商引资体系机制建设。强化要素支撑，持续抓好项目协调服务。	县投资
促进中心
14	每个县至少引入一个10亿元以上项目、每个城区至少引入一个30亿元以上项目、每个开发区至少引入一个50亿元以上项目	融安县投资促进中心（蒋文昌8151619）	一季度：摸排、谋划、包装10亿元以上重大项目1个,主动联系、重点对接意向投资企业。
二季度：进一步对接意向投资企业，洽谈合作项目细节，协调意向投资项目问题。
三季度：开展“走出去”“引进来”，对接10亿元目标企业1家以上，力争完成项目签约各项流程。
四季度：力争实现1个10亿元项目签约落地、开工。	1.年内新引进10亿元项目1个以上。拜访对接企业30家以上，力争新能源、香杉、农产品加工、大健康等项目有新的进展。
2.精准招商定位，主要围绕香杉、高端家具家私生产、融安金桔农产品加工生产、新能源、文旅康养等产业开展精准招商。依托产业链链主企业，围绕产业上下游，强龙头、补链条、聚集群开展招商工作。
3.以产业链招商，以亲情招商、以商招商、生态招商、龙头招商、乡友校友招商等新举措开启新一轮精准大招商大战。
15	坚持“项目为王”，围绕“双百双新”、工业高质量发展、“五网”建设大会战等领域包装策划一批重大项目	市发展改革委（徐健高2811593）	一季度：谋划储备重大项目不少于700个，其中产业类型项目不少于420个。
二季度：谋划储备重大项目不少于800个，其中产业类型项目不少于480个。
三季度：谋划储备重大项目不少于900个，其中产业类型项目不少于540个。
四季度：谋划储备重大项目不少于1010个，其中产业类型项目不少于606个。	1.召开专题会议向各责任单位解读《柳州市2022—2024年重大项目谋划储备工作方案》，建立项目谋划储备工作机制。
2.通过现场踏勘、座谈交流等形式对41个责任单位谋划项目情况进行摸底了解，指导各责任单位开展项目谋划包装工作。
3.组织开展政企银对接活动，搭建沟通合作桥梁。
4.依托“柳州市项目管理系统”建立重大项目谋划储备库，完善项目收集整理、审核入库、进展调度等各项工作。
5.成立柳州市发展改革委重大项目谋划储备和推进管理工作专班、重大项目谋划储备工作指导小组，编制《重大项目谋划储备工作指南》，常态化主动靠前服务。
6.每月组织召开重大项目谋划储备调度暨项目推进协调会，分析研判项目谋划和推进过程中遇到的问题，督促指导各责任单位进一步提升重大项目谋划储备的数量和质量。	《柳州市2022—2024年重大项目谋划储备工作方案》（柳办〔2021〕43号）中的责任单位	根据《柳州市2022—2024年重大项目谋划储备工作方案》（柳办〔2021〕43号）要求，请鹿寨县、柳城县、融安县、融水县、三江县、柳北区、城中区、鱼峰区、柳南区、柳江区、柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）、市发展改革委、市卫生健康委、市农业农村局、市文化广电旅游局、市林业和园林局、市生态环境局、市体育局、市自然资源和规划局、市投资促进局、市科技局、市教育局、市城管执法局、市水利局、市民政局、市北城集团、市东城集团、市城建集团、市轨道集团、市农投集团、市文旅集团、市水务集团、市产投集团、市金投集团按要求完成有关工作。
一季度：完成各单位2022年重大项目谋划项目数目标任务70%，其中产业类占比不少于60%。
二季度：完成各单位2022年重大项目谋划项目数目标任务80%，其中产业类占比不少于60%。
三季度：完成各单位2022年重大项目谋划项目数目标任务90%，其中产业类占比不少于60%。
四季度及全年：完成各单位2022年重大项目谋划项目数目标任务要求，其中产业类占比不少于60%。	1.加强组织领导。成立市重大项目谋划储备工作领导小组。各县（区）、新区、市直有关部门也要成立相应领导机构，抓好工作落实。
2.完善工作机制。加强项目谋划团队建设,打造精干、高效、专业的项目谋划队伍。2022—2024 年每年深入开展“四个一”项目谋划活动（组织开展一次“项目谋划专题培训”、一次“项目谋划观摩会”、一次“项目论证会”一次“项目谋划专题考察”），营造项目谋划良好生态。
3.加大宣传力度。对涌现出的先进典型以及好经验、好做法要加大宣传力度，充分调动全市上下为项目谋划、项目前期手续办理排忧解难、建言献策的主动性和积极性。
4.强化奖惩考核。建立项目谋划、储备和实施工作的考核体系，将项目库建设情况、项目手续办理情况、项目开工情况、项目投资完成情况、储备项目开工转化率等数量和质量指标纳入考核范围，进行专项考核。	县发展
和改革局
16	坚持“项目为王”，围绕“双百双新”、工业高质量发展、“五网”建设大会战等领域包装策划一批重大项目
市住房城乡建设局（李慧潇 2824157）	“五网”建设之“地下管网”
一季度：全市地下管网建设完成投资2.78亿元以上。
二季度：全市地下管网建设累计完成投资7.42亿元以上。
三季度：全市地下管网建设累计完成投资12.98亿元以上。
四季度：全市地下管网建设累计完成投资18.54亿元以上，累计续建新建地下管网432公里以上。
1.明确工作目标，制定地下管网年度建设和投资计划，并下达各县（区）年度任务。
2.开展工作调度，每月上报项目进展。
3.开展工作督导，及时掌握困难问题，做好协调服务，加快项目建设进度。	柳江区（秦维 7213573）
柳城县（黄家嘉 7613803）
鹿寨县（韦薇 6661533）
融安县（钟涵 8130680）
融水县（石力 5865187）
三江县（曹洋洋 8616105）
柳东新区（蒋文志 2673950）
阳和工业新区（北部生态新区）（袁齐鸿 2151013）
一季度：“地下管网”建设全年目标任务投资的20%以上。
二季度：“地下管网”建设全年目标任务投资的45%以上。
三季度：“地下管网”建设全年目标任务投资的75%以上。
四季度：“地下管网”建设全年目标任务投资的100%。	落实本县（区）、新区“地下管网”建设目标任务，推进项目进度，跟进项目建设情况并配合开展项目调度工作。	县住房和城
乡建设局
17	坚持“项目为王”，围绕“双百双新”、工业高质量发展、“五网”建设大会战等领域包装策划一批重大项目
市交通运输局（王正池 2832717）
市重点办（陈春亮 2660083）	“五网”建设之“交通网”
继续推进2021年“交通网”库内18个续建项目，计划年度完成投资约105亿元，其中公路水运项目计划完成投资99亿元，铁路项目计划完成投资6亿元。
一季度：计划完成投资约9.6亿元，其中公路水运项目计划完成投资9亿元，铁路项目计划完成投资0.6亿元。
二季度：计划完成投资约26.5亿元，其中公路水运项目计划完成投资25亿元，铁路项目计划完成投资1.5亿元。
三季度：计划完成投资约31.5亿元，其中公路水运项目计划完成投资30亿元，铁路项目计划完成投资1.5亿元。
四季度：计划完成投资约37.4亿元，其中公路水运项目计划完成投资35亿元，铁路项目计划完成投资2.4亿元。	1.以自治区既定的年度投资任务为目标，督促相关单位、部门加强施工组织管理，倒排工期、全面完成投资任务。
2.配合做好用地、用林、资金等要素保障，全力协调推进项目建设。
3.组建我市高速公路专班保障项目顺利推进。	市自然资源和规划局（沈怡静 2885661）
市林业和园林局（兰张丽 2811396）
市生态环境局（蒙俊伶 2630137）
柳北区（叶飞庆 2120197）
鱼峰区（梁有福 2112562）
柳南区（徐伟 2151962）
柳江区（廖海红 7217521 ）
柳城县（覃泽留 7612326）
鹿寨县（罗文敏 6822869）
三江县（韦田勇 8625368）
融安县（吴国扬 8150726）
融水县（蓝国显 5133841）
柳东新区（韦世福 2671088）
阳和工业新区（北部生态新区）（梁涌漩 5333839）	市自然资源和规划局
各季度按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展用地报批等工作。
市林业和园林局
各季度按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展用林报批等工作。
市生态环境局
各季度按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展环评报批等工作。
各县（区）、新区
各季度配合辖区内交通建设项目业主开展各项前期工作、征地拆迁工作，配合协调解决项目推进过程中存在问题。	1.配合做好用地、用林、资金等要素保障，全力协调推进项目建设。
2.参与组建我市高速公路专班，按照职责分工共同推进交通基础设施项目建设工作。
3.各部门持续发挥协调作用，加大项目协调力度和效度，及时解决项目建设过程中出现的问题。	县交通运输局
18	坚持“项目为王”，围绕“双百双新”、工业高质量发展、“五网”建设大会战等领域包装策划一批重大项目	市商务局（盘柳宁 2804106）	“五网”建设之“物流网”
全年完成“物流网”年度投资63.69亿元（自治区下达“物流网”年度投资任务61.09亿元）。
一季度：全市“物流网”建设力争完成投资15亿元以上。
二季度：全市“物流网”建设累计完成投资27亿元以上。
三季度：全市“物流网”建设累计完成投资45亿元以上。
四季度：全市“物流网”建设累计完成投资63.69亿元。	1.要求各城（县）区、新区做好全面梳理排查工作，确保项目“应进全进”，收集入“物流网”项目库。
2.下达各县（区）物流网工作任务，进一步完善市级对县区的考核评价规则。
3.加强统筹协调，完善“物流网”工作联系机制。
4.定期召开全市物流网项目业主、主管城（县）区项目调度会，力争完成自治区下达的投资任务。	柳南区（陈建予 3729067）
鱼峰区（王敏珊 3163301）
柳北区（李鑫 2515295）
柳江区（蒋宏 7210598）
鹿寨县（张云天 6807789）
柳城县（何万虎 7621165）
融安县（韦人韬 8151428）
融水县（周仕源 5130180）
三江县（杨海权 8627678）
柳东新区（陈德华 2602066）
阳和工业新区（北部生态新区）（黄国宁 3513932）	各配合单位
一季度：完成“物流网”建设自治区下达完成目标任务投资的24.5%以上。
二季度：完成“物流网”建设自治区下达完成目标任务投资的44.2%以上。
三季度：完成“物流网”建设自治区下达完成目标任务投资的73.7%以上。
四季度：完成“物流网”建设自治区下达完成目标任务投资的100%。	1.落实本县（区）内“物流网”建设目标任务，参照自治区、市级层面重大项目全面排查梳理项目，与项目业主沟通协商，确保做到项目应进全进。
2.努力挖掘新项目，确保物流网项目增补入库工作顺利开展。每月按时督促、指导各项目业主完成线上项目投资进度填报工作；推进项目进度，跟进项目建设情况并配合开展项目调度工作。
3.协调项目业主对项目进度预测，并按预测数进行填报，以确保物流网任务的完成。	县科技工贸和
信息化局
19	坚持“项目为王”，围绕“双百双新”、工业高质量发展、“五网”建设大会战等领域包装策划一批重大项目	市发展改革委（林邱俊2660422）	“五网”建设之“能源网”
一季度：完成“能源网”项目的年度建设目标15%。
二季度：完成“能源网”项目的年度建设目标45%。
三季度：完成“能源网”项目的年度建设目标75%。
四季度：完成“能源网”项目的年度建设目标100%（27亿元）。实现融安协合狮子岭风电场二期工程、融安协合狮子岭风电场三期工程等一批项目竣工。	1.建立能源网项目库，借助信息平台每月调度项目进展情况。
2.开展调研督导工作，每季度开展一次现场调研督导工作，现场协调项目建设。
3.实施精细化管理，将投资建设任务分解至每月计划，对照计划每月促进项目建设。	鹿寨县（罗泽梁 6835127）
柳城县（陆杨环 7612272 ）
融安县（覃翠田 8151876 ）
三江县（任双 8612172 ）
融水县（杨仁勇 5122410 ）	鹿寨县
“能源网”风电、光伏发电项目
一季度：完成年度建设目标5%。
二季度：完成年度建设目标30%。
三季度：完成年度建设目标70%。
四季度：完成年度建设目标100%。
柳城县
一季度:集中式光伏和整县屋顶分布式光伏县城部分开工建设；风电项目完成前期工作；总体完成“能源网”年度建设目标的10%。
二季度：集中式光伏项目开工；整县屋顶分布式光伏第一批县城部分投产运营；风电项目完成项目核准；总体完成“能源网”年度建设目标的40%。
三季度：集中式光伏项目完成总体建设内容的50%；整县屋顶分布式光伏第一批乡镇部分开始收资；风电项目开工建设；总体完成“能源网”年度建设目标的70%。
四季度：集中式光伏具备倒送电条件和送出线路带电条件；整县屋顶分布式光伏乡镇部分开工建设；风电项目完成总体建设内容的6%；总体完成“能源网”年度建设目标的100%。
融安县
一季度：融安协合狮子岭风电场二、三期工程、柳州融安潭头乡光伏发电项目开工。
二季度：融安协合狮子岭风电场一期工程全容量并网，二、三期工程首批风机产并网，融安白云岭风电场三、四期工程开工。
三季度：柳州融安潭头乡光伏发电项目组件安装完成50%。
四季度：融安协合狮子岭风电场二、三期工程全容量并网，融安白云岭风电场三、四期工程开始风机基础浇筑。
三江县
“能源网”风力发电项目，2022年度计划总投资：5.3662亿元，完成三江红岩山二期100MW风电场、三江县协合八江风电场二期项目新建；完成三江八吉风电场工程项目、三江高定风电场工程项目、三江同乐高培风电场工程项目、三江红岩山风电场工程项目续建；龙源三江独峒72MW风电场工程项目竣工等工作。
一季度：完成年度建设目标15%。
二季度：完成年度建设目标55%。
三季度：完成年度建设目标80%。
四季度：完成年度建设目标100%。
融水县
一季度：开展庆林山和杆洞风电项目征地工作；转报九元山二期、四荣、白云、大岳山风电项目核准申请并获得自治区核准。
二季度：庆林山和杆洞风电项目升压站施工、设备运输；九元山二期和四荣风电场开工。
三季度：庆林山和杆洞风电项目风机吊装、部分并网；白云和大岳山风电场开工建设。
四季度：庆林山和杆洞风电项目升压站、输出线路完工，部分实现并网；其他风电场永久性设施全面建设。	鹿寨县
加强监督，倒排工期。加大协调支持力度，加大支持 “能源网”风电建设力度。积极争取上级支持保障能源项目建设相关政策、资金落实到位。
柳城县
积极对接业主单位，尽快落实资金，完成项目征地工作。按时向上级部门汇报项目进度、存在问题以及下一步工作计划。督促项目业主严格按照季度目标任务进行施工，有序推进项目建设工作。
融安县
加强组织领导，落实专人负责，强化征地拆迁和林地指标等要素保障，实时跟进项目进展情况，确保在建项目年内全容量并网，已核准未开工风电项目和光伏项目年内按计划开工并完成年度投资计划，未通过核准项目按计划通过核准并争取开工。
三江县
加强组织领导，明确直属领导及项目推进专员。加强协调、督促各项手续办理。加快推进场内施工，确保工程施工进度和横道图一致。
融水县
尽快完成庆林山和杆洞风电项目征地工作，审批设备运输手续；办理九元山二期、四荣、白云、大岳山风电项目林地审批、用地指标报批手续。保障设备项目设备运输通畅。	县发展
和改革局
20	坚持分类施策，落实重大项目清单化管理机制，全力保障新建项目促开工、续建项目促竣工	市发展改革委（徐健高2811593）	一季度：实现投资120亿，新开工50项，竣工10项。
二季度：累计完成投资310亿，新开工95项，竣工30项。
三季度：累计完成投资520亿，新开工135项，竣工58项。
四季度：累计完成投资780亿，新开工160项，竣工95项。	1.每半月开展自治区重大项目书面调度工作。
2.每月开展自治区、市级重大项目系统调度工作。
3.每季度开展重大项目现场调研协调服务工作。
4.每季度开展全市重大项目集中开竣工活动。
5.配合协助自治区每季度开展重大项目“政金企”对接活动。
6.每半年联合相关部门开展重大项目督查工作。
7.不定期开展重大项目综合协调服务工作。	鹿寨县（赖金华 6817260）
柳城县（赖建锋 7611317）
融安县（韦志很 8151818）
融水县（唐兰珍 5122781）
三江县（梁日照 8616628）
柳北区（何杰 2568981）
城中区（曾凡智 2610017）
鱼峰区（罗原 3160981）
柳南区（齐建峰 3730177）
柳江区（韦志培 7210370）
柳东新区（卢懿 2671511）
阳和工业新区（北部生态新区）（夏立新 2158626）
市工业和信息化局（陈思远 2825389）
市住房城乡建设局（余文忠 2823818）
市交通运输局（邓菲 2832717）	一季度：实现投资120亿，新开工50项，竣工10项。
二季度：累计完成投资310亿，新开工95项，竣工30项。
三季度：累计完成投资520亿，新开工135项，竣工58项。
四季度：累计完成投资780亿，新开工160项，竣工95项。	加强组织领导，明确责任落实，抓好要素保障，规范项目管理。	县发展
和改革局
21	坚持分类施策，落实重大项目清单化管理机制，全力保障新建项目促开工、续建项目促竣工	市重点办（陈春亮 2660083）
一季度：制定《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目推进工作计划表》、《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目征地拆迁工作计划表》。
二季度：完成重大项目“双过半”任务。
三季度：组织召开1次市级层面统筹推进重大项目开竣工问题协调会议。
四季度：重大项目开工率达到80%，竣工率达到70%。	1.督促、监督项目业主规范设置工作横道图，并严格按照挂图作战要求，按计划全力推进项目建设。
2.联合市委市政府重点工作督查办公室、市政府督查室按照推进工作计划、征地拆迁工作计划开展督查工作。
3.加强项目推进跟踪协调督促，加强项目问题协调保障。	鹿寨县（赖金华 6817260）
柳城县（赖建锋 7611317）
融安县（韦志很 8151818）
融水县（唐兰珍 5122781）
三江县（梁日照 8616628）
柳北区（何杰 2568981）
城中区（曾凡智 2610017）
鱼峰区（罗原 3160981）
柳南区（齐建峰 3730177）
柳江区（韦志培 7210370）
柳东新区（卢懿 2671511）
阳和工业新区（北部生态新区）（夏立新 2158626）	一季度：配合牵头单位制定辖区内《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目推进工作计划表》、《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目征地拆迁工作计划表》。
二季度：完成辖区内重大项目“双过半”任务。
三季度：配合牵头单位召开1次市级层面统筹推进重大项目开竣工问题协调会议。
四季度：辖区内重大项目开工率达到80%，竣工率达到70%。	1.积极配合牵头单位督促、监督项目业主规范设置工作横道图，并严格按照挂图作战要求，按计划全力推进项目建设。
2.积极配合牵头单位按照推进工作计划、征地拆迁工作计划做好督查、检查工作。
3.坚持以问题为导向，主动服务项目，及时将重大项目存在问题上报牵头单位统筹协调。	县重大项目

建设办公室
22	实施668个市级层面统筹推进重大项目，其中新开工183个，竣工140个，续建345个	市发展改革委（徐健高2811593）
市重点办（陈春亮 2660083）	一季度：实现投资120亿，新开工50项，竣工10项。
二季度：累计完成投资310亿，新开工95项，竣工30项。
三季度：累计完成投资520亿，新开工135项，竣工58项。
四季度：累计完成投资780亿，新开工160项，竣工95项。	市发展改革委
每半月开展自治区重大项目书面调度工作。每月开展自治区、市级重大项目系统调度工作。每季度开展重大项目现场调研协调服务工作。每季度开展全市重大项目集中开竣工活动。配合协助自治区每季度开展重大项目“政金企”对接活动。每半年联合相关部门开展重大项目督查工作。不定期开展重大项目综合协调服务工作。
市重点办
统筹项目推进计划与征地拆迁工作时序安排，对668个市级层面统筹推进重大项目按季度和月进行分解，列出清晰的建设推进要点，细化工作任务，精心组织，力求实效。督促、监督各项目业主建立工作横道图并规范设置，要求工作横道图设置在项目施工现场办公室或会议室，内容齐全、图幅大小醒目，并严格按照挂图作战要求，确保项目征地拆迁、资金、施工进度步调一致，按计划全力推进项目建设加速。	鹿寨县（林东健 6821118）
柳城县（赖建锋 7612161）
融安县（韦志很 8151876）
融水县（唐兰珍 5122781）
三江县（梁日照 8611962）
柳北区（胡 珂 2800308）
城中区（曾凡智 2610017）
鱼峰区（罗 原 3160981）
柳南区（齐建峰 3719298）
柳江区（韦志培 7217239）
柳东新区（卢 懿 13737268772）
北部生态新区（夏立新 2158626）
市工业和信息化局（陈思远 2825389）
市住房城乡建设局（余文忠 2825278）
市交通运输局（邓菲 2832717）	一季度：实现投资120亿，新开工50项，竣工10项。
二季度：累计完成投资310亿，新开工95项，竣工30项。
三季度：累计完成投资520亿，新开工135项，竣工58项。
四季度：累计完成投资780亿，新开工160项，竣工95项。	加强组织领导，明确责任落实，抓好要素保障，规范项目管理。	县重大项目

建设办公室
23	全面推行项目建设要素保障清单化管理，健全调度督导、考核奖惩和联合审批机制	市发展改革委（徐健高2811593）	一季度：根据一季度重大项目建设目标任务，开展要素保障清单化日常管理，适时进行调度督导，制定年度考核制度。
二季度：根据二季度重大项目建设目标任务，开展要素保障清单化日常管理，适时进行调度督导。
三季度：根据三季度重大项目建设目标任务，开展要素保障清单化日常管理，适时进行调度督导。
四季度：根据四季度重大项目建设目标任务，开展要素保障清单化日常管理，适时进行调度督导。	1.每半月开展自治区重大项目书面调度工作。
2.每月开展自治区、市级重大项目系统调度工作。
3.每季度开展重大项目现场调研协调服务工作。
4.每季度开展全市重大项目集中开竣工活动。
5.配合协助自治区每季度开展重大项目“政金企”对接活动。
6.每半年联合相关部门开展重大项目督查工作。
7.不定期开展重大项目综合协调服务工作。	鹿寨县（赖金华 6817260）
柳城县（赖建锋 7611317）
融安县（韦志很 8151818）
融水县（唐兰珍 5122781）
三江县（梁日照 8616628）
柳北区（何杰 2568981）
城中区（曾凡智 2610017）
鱼峰区（罗原 3160981）
柳南区（齐建峰 3730177）
柳江区（韦志培 7210370）
柳东新区（卢懿 2671511）
阳和工业新区（北部生态新区）（夏立新 2158626）
市重点办（陈春亮2660083）
市工业和信息化局（陈思远 2825389）
市住房城乡建设局（余文忠 2823818）
市交通运输局（邓菲 2832717）	一季度：根据一季度重大项目建设目标任务，开展要素保障清单化日常管理，配合牵头单位适时进行调度督导，制定本单位年度考核制度。
二季度：根据二季度重大项目建设目标任务，开展要素保障清单化日常管理，配合牵头单位适时进行调度督导。
三季度：根据三季度重大项目建设目标任务，开展要素保障清单化日常管理，配合牵头单位适时进行调度督导。
四季度：根据四季度重大项目建设目标任务，开展要素保障清单化日常管理，配合牵头单位适时进行调度督导。	1.加强组织领导，确保圆满完成项目全年投资建设任务。
2.明确责任落实，健全项目专员与联络员制度。
3.抓好要素保障，形成项目推动合力，及时研究和解决重大项目建设中出现的问题，优先开展重大项目征地拆迁工作，并在用地指标、供水、供电等方面给予优先安排。
4.规范项目管理，加强和落实工程建设中的安全生产措施，及时排查安全隐患，杜绝重大事故的发生。	县重大项目

建设办公室
24	全面推行项目建设要素保障清单化管理，健全调度督导、考核奖惩和联合审批机制
市自然资源和规划局（白怀飞3728786）	一季度：印发《柳州市建设项目用地预审豁免清单》，为业主办理项目手续提供便利。下达市本级2022年土地供应计划，其中计划供应商住用地5400亩；分解下达柳州市2022年盘活存量土地任务和本级2022年第一批次征地拆迁任务。召开一次全市项目用地保障工作会议，安排全年工作计划。全市完成盘活存量土地5040亩。
二季度：研究制定我市《重大项目用地服务检测“一张图”信息系统用地全生命周期管理工作方案》。第二季度召开不少于1次重大项目协调推进会。至少完成2宗补充耕地占补指标交易。全市完成盘活存量土地13440亩。
三季度：召开不少于1次重大项目协调推进会。完成新增耕地数量入库50公顷，水田规模100公顷。全市完成盘活存量土地25200亩。市本级商住用地上半年完成3150亩。
四季度：召开不少于1次重大项目协调推进会。全年完成不少于20宗的项目用地报批工作。年度建设用地报批项目均须完成耕地占补平衡工作。全市完成盘活存量土地33600亩。加快处置闲置土地，完成闲置土地处置任务2760亩。实现市本级商住用地供应4500亩。	1.主动服务项目，提前介入项目前期和供地前期工作，规范征地前期工作流程。
2.印发《柳州市建设项目用地预审豁免清单》，精简办理流程，缩短用地预审与选址意见书办结时限。
3.加大盘活存量建设用地力度。根据产业特点采取适合的方式供应土地，持续深化工业项目“标准地”改革。
4.保障我市耕地占补平衡需求，推进建设项目用地。
5.根据2021年征地拆迁任务完成和结转情况，以自治区、市级重大项目、工业高质量项目和市本级计划供地项目为抓手，科学部署，下达市本级2022年征地拆迁任务	城中区（潘燕琴 2613164）
柳北区（罗杰 2512392）
柳南区（张柳学 3809606）
鱼峰区（玉济咏 3807175）
柳江县（杨立东 7212122）
融安县（梁银 8118569）
融水县（凤阳 5136226）
三江县（李文双 8617136）
鹿寨县（蔡智莉 6663999）
柳城县（刘元东 7612167）
柳东新区（练俊 2671067）
北部生态新区（覃平 3514319）
市林业和园林局（2822869）
市农业农村局（徐志飞 2611595）	各县、柳江区
1.二季度要结合市级要求，制定耕地占补平衡（2021—2023年）三年攻坚实施方案和年度补充耕地计划。第四季度前按市级年度计划完成补充耕地任务；所有建设用地报批项目落实耕地占补平衡；有高标准农田建设任务的至少完成一个项目新增耕地核定入库工作。
2.根据市级下达的征地拆迁任务，倒排工作时间表，完成征地拆迁任务二季度30%、三季度60%、四季度80%。
3.根据市级下达的盘活存量任务，完成盘活存量任务一季度15%、二季度40%、三季度75%、四季度100%。
各城区
1.根据市级下达的征地拆迁任务，倒排工作时间表，完成征地拆迁任务二季度30%、三季度60%、四季度80%。
2.根据市级下达的盘活存量任务，完成盘活存量任务一季度15%、二季度40%、三季度75%、四季度100%。
3.第四季度前按市级年度计划完成补充耕地任务；所有建设用地报批项目落实耕地占补平衡；有高标准农田建设任务的至少完成一个项目新增耕地核定入库工作。
各新区
1.二季度要结合市级要求，制定耕地占补平衡（2021—2023年）三年攻坚实施方案和年度补充耕地计划。第四季度前按市级年度计划完成补充耕地任务；所有建设用地报批项目落实耕地占补平衡；有高标准农田建设任务的至少完成一个项目新增耕地核定入库工作。
2.根据市级下达的征地拆迁任务，倒排工作时间表，完成征地拆迁任务二季度30%、三季度60%、四季度80%。
3.根据市级下达的盘活存量任务，完成盘活存量任务一季度15%、二季度40%、三季度75%、四季度100%。
市农业农村局
市农业农村局在2022年高标准农田建设项目的设计阶段中充分考虑新增耕地和旱改水资源，在有新增耕地潜力的项目要主动及时与自然资源部门对接，在自然资源部门指导下收集相关材料，并积极配合同级自然资源主管部门提供资料开展高标准农田建设项目新增产能的核定入库工作。
市林业和园林局
对用县级开展残次林地（宜耕农用地资源）落实耕地占补平衡和进出平衡政策的，每季度指导开展林地退出工作。	各县（区）、新区
政府加强本行政区内重大项目建设管理工作的领导，积极与项目业主对接沟通，提前谋划项目征迁工作，制定详细的征拆工作计划，负责组织、协调推进辖区内征地拆迁工作、盘活存量土地任务、耕地占补需求落实情况以及重大项目建设管理中存在的突出矛盾和问题，建立相关工作台账，督促本行政区内的有关行政机关和单位按照重大项目建设的要求履行工作职责。
市农业农村局
市农业农村局按照耕地占补平衡（2021—2023年）三年攻坚方案市级分工落实有关工作。
市林业和园林局
市林业和园林局按照耕地占补平衡（2021—2023年）三年攻坚方案市级分工落实有关工作。	县自然资源
和规划局
25	全面推行项目建设要素保障清单化管理，健全调度督导、考核奖惩和联合审批机制	市重点办（陈春亮 2660083）	一季度：制定《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目推进工作计划表》、《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目征地拆迁工作计划表》。
二季度：通报1期全市重大项目建设情况。
三季度：通报1期全市重大项目推进协调会议定事项落实情况。
四季度：重大项目投资完成率达100%。	1.定期通报全市重大项目建设情况，对各县（区）、新区、市直部门以及市属集团公司负责的重大项目投资完成情况、开竣工项目完成情况进行排名。
2.定期通报全市重大项目推进工作会、全市重大项目协调会及市重点办推进协调会议定事项落实情况，确保件件有落实、事事有回音。
3.坚持以问题为导向，主动服务项目，当好“店小二”，坚持三级协调机制，分类别、分权限、分层级解决项目存在问题，全力保障我市重大项目建设提速增效。	鹿寨县（林东健 6821118）
柳城县（赖建锋 7612161）
融安县（韦志很 8151876）
融水县（唐兰珍 5122781）
三江县（梁日照 8611962）
柳北区（胡珂 2800308）
城中区（曾凡智 2610017）
鱼峰区（罗原 3160981）
柳南区（齐建峰 3719298）
柳江区（韦志培 7217239）
柳东新区（卢懿 13737268772）
北部生态新区（夏立新 2158626）	一季度：配合牵头单位制定辖区内《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目推进工作计划表》《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目征地拆迁工作计划表》。
二季度：配合牵头单位通报1期全市重大项目建设情况。
三季度：配合牵头单位通报1期全市重大项目推进协调会议定事项落实情况。
四季度：辖区内重大项目投资完成率达到100%。	1.按时按要求完成重大项目管理系统进度上报，积极配合牵头单位定期通报全市重大项目建设情况。
2.按时按要求完成议定事项落实情况进度上报，积极配合牵头单位定期通报全市重大项目推进工作会、全市重大项目协调会及市重点办推进协调会议定事项落实情况。
3.坚持以问题为导向，主动服务项目，及时将重大项目存在问题上报牵头单位统筹协调。	县发展
和改革局
26	全力推进土地房屋征收工作	市自然资源和规划局（陶波2855336）	一季度：下达柳州市本级2022年第一批次计划供地地块征地拆迁任务、柳州市2022年批而未征土地清理工作目标任务。
二季度：在征地拆迁补偿资金保障情况下，完成计划供地地块征地拆迁任务和批而未征土地清理工作目标任务量的30%。
三季度：在征地拆迁补偿资金保障情况下，完成计划供地地块征地拆迁任务和批而未征土地清理工作目标任务量的60%。
四季度：在征地拆迁补偿资金保障情况下，完成计划供地地块征地拆迁任务和批而未征土地清理工作目标任务量的80%清理工作目标任务量。	根据2021年征地拆迁任务完成和结转情况，以自治区、市级重大项目、工业高质量项目和市本级计划供地项目为抓手，科学部署，下达市本级2022年征地拆迁任务；主动服务，提前介入项目前期和供地前期工作，规范征地拆迁工作流程，完善征地拆迁补偿政策。	鹿寨县（苏飞箭6869325）
柳城县（韦鹏飞7618933）
融安县（覃圣程8135729）
融水县（韦庆赏5129499）
三江县（范睿智8611679）
城中区（文苏杰2612484）
柳北区（马玉香2536591）
柳南区（陈强3245260）
鱼峰区（梁绍军3139347）
柳江区（韦铭阳7221712）
柳东新区（邓桂兰3353002）
阳和工业新区（北部生态新区）（郭勇8805952）	一季度：根据2021年征地拆迁任务完成和结转情况、2022年第一批次计划供地地块征地拆迁任务、柳州市2022年批而未征土地清理工作目标任务，倒排工作时间表，做好柳州市本级2022年年度征地拆迁任务的前期准备工作。
二季度：在征地拆迁补偿资金保障情况下，完成计划供地地块征地拆迁任务和批而未征土地清理工作目标任务量的30%。
三季度：在征地拆迁补偿资金保障情况下，完成计划供地地块征地拆迁任务和批而未征土地清理工作目标任务量的60%。
四季度：在征地拆迁补偿资金保障情况下，完成计划供地地块征地拆迁任务和批而未征土地清理工作目标任务量的80%。	1.加强本行政区内重大项目征地拆迁工作的领导，提前谋划项目征迁工作，制定详细的征拆工作计划。
2.积极与各业主单位协调项目征拆资金和房源落实问题。
3.积极与配合单位协调征地拆迁工作中出现的问题，避免因资金不足未能及时支付补偿款而导致社会群体事件的发生。
4.加强政策宣传，加大动迁力度，完成协议签订并及时与业主单位对接，确保征收补偿款在规定时限内足额发放。
5.完善项目相关资料，及时进行项目报批工作，以便启动司法程序，为项目后期推动工作做好保障。	县自然资源
和规划局
27	力争年内新增工矿仓储用地1万亩以上	市自然资源和规划局（冯文2811212）	一季度：全市完成工业用地年度供应量的10%，供应工业用地1000亩。
二季度：全市累计完成工业用地年度供应量的40，累计完成工业用地供应4000亩。
三季度：全市累计完成工业用地年度供应量的90%，累计完成工业用地供应9000亩。
四季度：全市累计完成工业用地年度供应量的100%，累计完成工业用地供应10000亩。	1.分解任务，指导各县（区）、新区制定产业用地供应计划，提升项目用地精准化服务保障水平。
2.加强协作联动，主动上门服务，提前介入供地前期工作，解决工业用地供应过程的难点堵点问题。
3.坚持“要素跟着项目走”和“增存挂钩”计划指标配置原则，加大盘活存量建设用地力度。
4.根据产业特点采取适合的方式供应土地。	鹿寨县（苏飞箭 6869325）
柳城县（韦鹏飞 7618933）
融安县（覃圣程 8135729）
融水县（韦庆赏 5129499）
三江县（范睿智 8611679）
城中区（文苏杰 2612484）
柳北区（马玉香 2536591）
柳南区（陈强 3245260）
鱼峰区（梁绍军 3139347）
柳江区（韦铭阳 7221712）
柳东新区（邓桂兰 3353002）
阳和工业新区（北部生态新区）（郭勇 8805952）	鹿寨县全年完成工业用地供应1000亩，其中，一季度供应100亩;二季度累计完成400亩;三季度累计完成900亩;四季度累计完成1000亩。
柳城县全年完成工业用地供应500亩，其中，一季度供应50亩;二季度累计完成200亩;三季度累计完成450亩;四季度累计完成500亩。
融安县全年完成工业用地供应500亩，其中，一季度供应50亩;二季度累计完成200亩;三季度累计完成450亩;四季度累计完成500亩。
融水县全年完成工业用地供应500亩，其中，一季度供应50亩;二季度累计完成200亩;三季度累计完成450亩;四季度累计完成500亩;
三江县全年完成工业用地供应500亩，其中，一季度供应50亩;二季度累计完成200亩;三季度累计完成450亩;四季度累计完成500亩。
鱼峰区全年完成工业用地供应800亩，其中，一季度供应80亩;二季度累计完成320亩;三季度累计完成720亩;四季度累计完成800亩。
柳南区全年完成工业用地供应1000亩，其中，一季度供应100亩;二季度累计完成400亩;三季度累计完成900亩;四季度累计完成1000亩。
柳北区全年完成工业用地供应1000亩，其中，一季度供应100亩;二季度累计完成400亩;三季度累计完成900亩;四季度累计完成1000亩。
柳江区全年完成工业用地供应1200亩，其中，一季度供应120亩;二季度累计完成480亩;三季度累计完成1080亩;四季度累计完成1200亩。
柳东新区全年完成工业用地供应1200亩，其中，一季度供应120亩;二季度累计完成480亩;三季度累计完成1080亩;四季度累计完成1200亩。
阳和工业新区（北部生态新区）全年完成工业用地供应1800亩，其中，一季度供应180亩;二季度累计完成720亩;三季度累计完成1620亩;四季度累计完成1800亩。	各县（区）、新区
加大招商力度，做好土地出让前期准备，各相关部门各司其责，按照季度工作推进完成土地供应计划工业用地工作。	县自然资源
和规划局
28	强化资金支持，力争财政性资金年内投入工业100亿元以上	市财政局（丁杨军 2809137）	一季度：筹措支持工业发展资金16亿元。
二季度：累计筹措支持工业发展资金40亿元。
三季度：累计筹措支持工业发展资金60亿元。
四季度：累计筹措支持工业发展资金100亿元。	1.通过加大各级财政投入、发挥政府投资引导基金带动作用、加大工业园区及其配套设施建设力度、争取地方政府债券资金、积极引导社会资本等方式筹措支持工业发展资金100亿元。
2.配合自治区财政厅做好尽职调查等债券发行前期准备工作。
3.做好推广和完善PPP模式工作，配合自治区财政厅做好对县区PPP有关政策及操作实务的培训。	市发展改革委（韦柳萍 2819810）
市工业和信息化局（陈思远 2825389）
市科技局（廖斌 2623579）
市国资委（朱轶 2822870）
柳东新区（温栗 2673392）
阳和工业新区（北部生态新区）（马莹莹 8250372）
融水县（唐到日 5134185）
柳南区(杨磊 3720639）
融安县（曹恒宇 8135186）
柳城县（李冰 7611942）
柳江区（黄丽谊 7212511）
鱼峰区（李程耀 3160352）
一季度：配合牵头单位完成筹措支持工业发展资金16亿元。
二季度：配合牵头单位完成筹措支持工业发展资金40亿元。
三季度：配合牵头单位完成筹措支持工业发展资金60亿元。
四季度：配合牵头单位完成筹措支持工业发展资金100亿元。	市发展改革委
积极与自治区发展改革委对接，争取地方政府专项债券（园区基础设施专项）安排向柳州倾斜。落实专人，跟进地方政府专项债券（园区基础设施专项）项目设施情况。落实专人，与市科技局对接，联合下达科技专项资金。
市工业和信息化局
收集符合资金申报要求的优质项目，提前做好项目谋划及汇集整理，确保财政资金到位时可以有项目申报，避免钱等项目的情况出现。
市科技局
修订完善科技政策，推动财政科技资金用于支持工业及相关领域。优化营商环境，积极对接企业，开展送政策上门服务等调研宣讲服务工作。带领企业走访科技部、科技厅，并保持紧密沟通对接，提高上级部门对我市科技项目的经费支持。
市国资委
出台融资管理办法，推进市属国有企业加大融资工作力度。同时指导市属国有企业积极开展招商引资工作，吸引社会资本，配合牵头单位落实相关工作。
各县（区）
加大本级财政投入支持工业发展资金。加大工业园区及其配套设施建设力度，支持企业入园发展。配合上级财政部门做好债券发行前期准备工作，争取地方政府债券资金支持工业发展。做好推广和完善PPP模式工作，参加上级财政部门PPP有关政策及操作实务的培训，积极引导社会资本支持工业发展资金。
各新区
充分发挥政府投资引导基金带动作用，支持企业发展。	县财政局
29	加大产业基金引入力度，积极争取地方政府专项债券和中央预算内资金	市财政局（丁杨军 2809137）	积极争取地方政府专项债券
一季度：完成产业园区专项债券项目需求申报工作，积极申报不低于50个产业园区项目。
二季度：加快各产业园区债券资金下达工作，争取自治区已转贷资金财政拨付进度达到100%。
三季度：督促各债券资金使用单位加快债券资金使用，争取已下达产业园区债券资金支出使用进度超过50%。
四季度：督促各债券资金使用单位、县区财政部门加快债券资金使用，确保年底债券资金支出使用进度达到100%。	1.多渠道争取专项债券、中央预算内资金，积极配合相关部门进行项目申报工作，加强向上沟通汇报，争取上级给予柳州市更多的政策和资金支持。
2.及时拨付自治区转贷的产业园区专项债券资金支持工业产业发展及产业园区基础设施建设。
3.督促市直单位、县区在合法合规前提下加快债券资金支出进度。对确实无法支出的项目及时调整（需在收到业务主管部门项目调整计划后），加快债券资金支出进度。
4.配合自治区财政厅做好尽职调查等债券发行前期准备工作。	市国资委（朱轶 2822870）
柳东新区（黄后浪 2673013）
阳和工业新区（北部生态新区）（马莹莹 8250372）
柳南区(杨磊 3720639）
鱼峰区（张钊 3162809）
柳江区（黄丽谊 7212511）
柳城县（李冰 7611942）
鹿寨县（徐成程 6811944）
融安县（曹恒宇 8135186）	市国资委督促市金融集团、产业集团完成投资任务
一季度：累计完成全年投资目标的25%。
二季度：累计完成全年投资目标的50%。
三季度：累计完成全年投资目标的75%。
四季度：累计完成全年投资目标的100%。
各县（区）、新区
一季度：完成产业园区专项债券项目需求申报工作，做好项目资金保障工作。
二季度：督促相关部门在合法合规前提下加快债券资金支出进度。
三季度：将债券资金100%拨付到项目。
四季度：督促相关单位加快债券资金支出进度。	市国资委督促市金融集团、市产业集团
1.围绕柳州市工业高质量发展及“万亿工业强市”的总体目标，引导基金加强与外部的沟通合作设立子基金，多方筹措资金加大对柳州市工业领域的投资，积极引导已投企业尽快落地柳州，促进柳州市工业的转型升级，引导新兴产业发展。
2.做好市引导基金已投子基金和直投项目的投后管理工作，监督已投工业项目的正常运行，降低投资风险，扩大投资收益，进一步促进柳州市工业的健康发展。
各县（区）、新区
1.多渠道争取专项债券、中央预算内资金，积极配合相关部门进行项目申报工作，加强向上沟通汇报，争取上级更多的政策和资金支持。
2.及时拨付自治区转贷的产业园区专项债券资金支持工业产业发展及产业园区基础设施建设，提升新区产业承接能力，为推动新区工业增产增效提供要素保障，促进工业高质量发展。
3.督促相关单位在合法合规前提下加快债券资金支出进度。对确实无法支出的项目及时调整（需在收到业务主管部门项目调整计划后），加快债券资金支出进度。
4.配合自治区财政厅做好尽职调查等债券发行前期准备工作。	县财政局
30	对标打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境	市发展改革委（陆伶2660073）
一季度：研究谋划年度优化营商环境改革措施，收集先进省市典型经验做法，编制《2022年柳州市优化营商环境工作方案》。
二季度：印发《2022年柳州市优化营商环境工作方案》及任务清单。
三季度：落实2022年自治区优化营商环境工作任务，任务清单完成率达50%。
四季度：制定《2022年优化营商环境工作督查方案》；落实2022年自治区优化营商环境工作任务，任务清单完成率达100%。	1.研究谋划年度优化营商环境改革措施，收集先进省市典型经验做法，强化部门协同联动，组织召开2022年营商环境工作务虚会。
2.牵头编制2022年柳州市优化营商环境工作方案及任务清单，报市政府印发。
3.指导和督促各县区、部门制定优化营商环境专项任务子方案；不定期组织开展实地调研和培训，针对任务推进过程中存在问题召开调度会、协调会。
4.开展年度优化营商环境专项工作督查；配合自治区开展优化营商环境第三方评估工作。	柳州市优化营商环境工作领导小组成员单位；各县（区）、新区优化营商环境工作领导小组办公室	一季度：配合编制《2022年柳州市优化营商环境工作方案》。
二季度：根据《2022年柳州市优化营商环境工作方案》及任务清单并将任务清单进行具体分工和时间倒排，指标牵头单位出台专项子方案。
三季度：落实2022年自治区优化营商环境工作任务，任务清单完成率达50%。
四季度：落实2022年自治区优化营商环境工作任务，任务清单完成率达100%。	1.落实自治区、市政府工作部署，自觉形成领导小组统筹协调、专责组分工牵头、各部门协同推进的工作机制，配合制定2022年柳州市优化营商环境工作方案及任务清单，并根据总方案制定具体措施，全力推动年度各项改革任务落实到位。
2.强化服务意识，加强与上级主管部门沟通对接，对我市相应的营商环境目标和和任务实施滚动调整。
3.配合优化营商环境各项工作督查考核，重点对企业反映强烈问题做到有诉必查、查必有果；配合自治区开展全区优化营商环境第三方评估工作。
4.持续做好优化营商环境相关政策宣传，加大对典型案例和先进事迹复制推广力度，提升我市优化营商环境的感知度和影响力。	县发展
和改革局
31	以更大力度深化“放管服”改革	市行政审批局（肖毅 3678687）	简政放权方面
一季度：完成乡镇、街道“一枚印章管审批改革”方案制定,以柳江区、鱼峰区、鹿寨县、三江县、融安县为试点，推动改革落实。
二季度：按照方案要求，推进工作落实。
三季度：完成试点县区改革工作，并向其他县区延伸。
四季度：全市全面完成乡镇、街道相对集中行政许可权改革。
放管结合方面
一季度：形成政务服务“好差评”工作要点。
二至三季度：政务服务“差评”整改率及“差评”限时办结率等关键指标均达到100%。
四季度：力争柳州市2022年政务服务满意度保持99%以上。
优化服务方面
一季度：明确各项改革工作要点。
二季度：出台具体的落实举措和细化方案新推出改革形成初步成效。
三季度：原有改革基本实现优化升级，新推出改革成果基本成熟。
四季度：总结、宣传各项改革工作成果。	1.研究谋划年度“放管服”工作任务重点，强化各县区、各部门间的协同合作，形成深入推进“放管服”工作合力。
2.组织“放管服”涉及单位，围绕简政放权、放管结合、优化服务等三个方面，分别结合各自职责，梳理落实任务要点，明确工作任务和方向。
3.督促指导“放管服”涉及单位细化工作落实方案，明确工作落实时间点和路线图；常态化开展业务培训，全面提升基层工作人员业务技能；针对“放管服”改革中出现的问题和困难，及时召开业务推进会、协调会，确保各项改革任务落实落细。	市政务公开政府信息公开政务服务工作领导小组	简政放权方面
一季度：以柳江区、鱼峰区、鹿寨县、三江县、融安县为试点，完成乡镇、街道“一枚印章管审批改革”方案制定。
二季度：按照方案要求，推进工作落实。
三季度：完成试点县区改革工作，并在总结试点经验的基础上，向城中区、柳南区、柳北区等县区延伸。
四季度：全市全面完成乡镇、街道相对集中行政许可权改革。
放管结合方面
一季度：形成本单位政务服务“好差评”工作要点。
二至三季度：政务服务“差评”整改率及“差评”限时办结率等关键指标均达到100%。
四季度：力争本单位2022年政务服务满意度保持99%以上。
优化服务方面
一季度：明确各项改革工作要点。
二季度：出台具体的落实举措和细化方案，原有改革进一步优化，新推出改革形成初步成效。
三季度：原有改革基本实现优化升级，新推出改革成果基本成熟。
四季度：总结、宣传各项改革工作成果，努力营造“高标准”“高品质”“高效率”的政务服务环境。	简政放权方面
1.配合牵头单位优化审批服务职能，整合乡镇、街道内部审批服务资源，推行“一枚印章管审批（服务）”，推动基层政务服务标准化、规范化、便利化。
2.按国家、自治区、市级清单及各个动态调整文件，及时梳理调整本级行政许可事项清单。
放管结合方面
按照政务服务“好差评”监督评价体系要求，引导企业、群众开展线上线下评价，不断提高我市政务服务群众满意度。
优化服务方面
配合牵头单位，深入推进“全链通办”“一门通办”“一窗通办”“一诺通办”“跨省通办”“全区通办”“全市通办”等各项改革举措，不断提升企业、群众的办事便利度。	县行政
审批局
32	拓展深化“完善龙城市民云平台功能，优化政务一体化平台	市大数据发展局（张超2860063）	拓展深化“完善龙城市民云平台功能
一季度：上线便民服务事项10项。
二季度：上线便民服务事项10项。
三季度：上线便民服务事项10项。
四季度：上线便民服务事项10项。	1.深化龙城市民云建设和推广，持续完善平台功能，进一步提升应用服务质量和使用体验，并力争注册用户超过190万，便民服务事项达到450项。
2.着力扩大用户群体，丰富应用服务类型、数量，提升市民在城市空间中的生活体验，提高服务运行的整体效率。	融水县（廖妮 5135787）
柳城县（袁歌 7612362）
鹿寨县（何柳蒿 6812345）
三江县（李诚 8611297）
融安县（贺昕 8110555）
柳南区（陈博今 3725701）
柳北区（欧阳煜 2538003）
鱼峰区（李际闻 3162907）
城中区（陈思 2819283）
柳江区（梁伟良 7218621）
柳东新区（何嘉兴 2671033）
阳和工业新区（北部生态新区）（刘覃胜6837133）	一季度：完成龙城市民云推广方案制定
二季度：配合市民云项目组开展县区调研
三季度：开展一次市民云推广宣传活动
四季度：完成一项以上的服务的上线	丰富调研宣传推广模式，年内在龙城市民云县区板块上完成至少上线1项便民服务事项。	县发展
和改革局
33	整合文化、生态特色和民族民俗等资源优势，打造一批特色景区和精品高端民宿，积极发展周末游、周边游	市文化广电旅游局（刘春涛 2995171，刘艳 2831372）	打造一批特色景区和精品高端民宿
一季度：完成对各县（区）、新区民宿项目的摸底调查，并开展实地调研，选出3-5家有潜力的民宿项目。
二季度：向自治区等级民宿评定委员会推荐3-5家民宿，并邀请自治区等级民宿评定委员会专家对柳州市民宿项目进行实地指导。
三季度：指导3-5家民宿项目整合文化、生态特色和民族民俗等资源优势完成提升改造。
四季度：指导相关县（区）、新区完成3-5家精品民宿的打造，对提升打造的民宿项目进行实地验收。
积极发展周末游、周边游
一季度：发布春节、元宵等节假日的促销活动，以及周边游周末游线路和目的地，推出王鸥程阳八寨宣传片，并进行线上线下推广。
二季度：发布节假日的促销活动和线路，开展三月三、文博旅游艺术周等主题活动。
三季度：发布季节优惠促销活动，线上线下相结合宣传柳州丰富的旅游资源。
四季度：发布国庆等节假日优惠促销活动和线路，开展“金秋游柳州”活动。	1.赴各县（区）、新区实地走访考察筛选符合条件的民宿经营项目；邀请自治区等级民宿评定委员会专家对柳州市民宿项目进行实地指导；指导相关民宿项目整合文化、生态特色和民族民俗等资源优势进一步提升改造；对提升打造的民宿项目进行实地验收，指导各县（区）、新区将相关民宿项目登记备案为旅游民宿。
2.发布节假日的促销活动，以及周边游周末游线路和目的地，推出王鸥程阳八寨宣传片，并进行线上线下推广。线上线下相结合宣传柳州丰富的旅游资源。	市市场监管局（蒋照华 2636960）
市住房城乡建设局（姚威达 2803077）
市公安局（徐争朝 3891211）
鹿寨县（陆海星 6826008）
柳城县（廖桂引 7612607）
融安县（罗秀萍 6470824）
融水县（王凌慧 5125500）
三江县（覃柳玉 8612118）
柳北区（程诗云 2513255）
城中区（周临 2021192）
鱼峰区（古会珍 3858620）
柳江区（石海青 7262919）	市市场监管局
一季度：做好《市场主体登记管理条例》宣传解读，深化商事制度改革。
二至四季度：指导各县区做好民宿登记、食品安全监管及宣传工作。
市住房城乡建设局
全年指导县区住建部门依法依规加强房屋质量安全和消防监督管理工作。
市公安局
一至二季度：摸清全市已在市场监督管理局注册备案的民宿底数。
三至四季度：指导各城区（县）公安局治安部门督促在市场监督管理局注册备案的民宿经营者安装使用治安信息采集系统。
鹿寨县
一季度：完成五家景区大门选址、前期备案等相关工作。
二季度：完成进场施工，预计工期4个月。
三季度：完成五家大门竣工验收工作。
四季度：五家景区大门投入使用。
柳城县
一季度：对各村庄现有资源开展摸底排查工作。
二至四季度：整合资源，包装项目，开展招商引资工作；指导现有景区点，利用自身资源发展民宿，积极发展周末游、周边游。
融安县
一季度：明确目标任务。整合资源优势，计划打造一批以休闲康养为主的民宿，积极发展周末游、周边游。
二季度：推动浮石镇六寮村、大良镇古兰村、东起乡铜板屯休闲康养民宿建设，推动大洲村、鹭鹚洲村积极发展周末游、周边游。
三季度：积极申报精品宿民和自治区级旅游重点村。
四季度：做好金桔文化旅游节庆活动。
融水县
一季度：完成《2022年度融水苗族自治县民宿创建工作计划》。
二季度：完成民宿创建指导、开展民宿申报调研及材料收集等前期工作。
三季度：完成民宿申报材料编制，申请验收评定。
四季度：完成年度民宿创建工作。
三江县
一季度：完成精品民宿和特色景区调研。
二季度：完成有基础的条件的景点及民宿企业标准宣传解读。
三季度：完成大塘坳民宿建设。
四季度：完成大塘坳和程阳八寨核心景区3家民宿提升。
柳北区
全年深度挖掘柳北区文化、生态特色和民族民俗等资源优势，大力支持景区、企业发展旅游民宿，积极发展周末游、周边游。
城中区
一季度：完成旅游主题系列活动方案，积极开展各项品牌创建摸底调查和创建前期工作。
二季度：积极参加各项旅游推介活动，结合紫荆花季开展相关旅游主题活动。
三季度：完成日常旅游工作，开展好第二期旅游主题系列活动。
四季度：整理全年文化旅游活动材料，完成台账整理工作。
鱼峰区
一季度：普及民宿建设知识，开展两镇民宿建设意向调研工作。
二季度：动员每镇2家以上旅馆填报建设意向。
三季度：开展1次以上民宿建设相关培训。
四季度：动员两镇各1家以上旅馆按照民宿建设标准，进行民宿打造。
柳江区
一季度：编制《百朋荷苑山体民宿规划设计》。
二季度：争取《百朋荷苑山体民宿规划设计》通过相关部门审核。
三季度：争取完成项目征地拆迁任务，实现供地。
四季度：争取实现项目开工建设。	市市场监管局
持续推进优化营商环境工作，提升企业开办便利度。加强政策宣传，指导各县区做好民宿登记工作。做好民宿食品安全监管工作，确保安全放心消费。
市住房城乡建设局
指导县区住建部门依法依规加强房屋质量安全和消防监督管理工作。
市公安局
根据《广西旅游民宿管理暂行办法》，指导各城区（县）公安局治安部门督促在市场监督管理局注册备案的民宿经营者安装使用治安信息采集系统。
鹿寨县
开展拉沟五家景区（民宿）配套设施提升项目，完成新建五家景区（民宿）大门工作。
柳城县
提升特色。加强对传统村落、传统民居的保护和利用。2完善链条。大力发展“民宿+”新业态。 拓展空间。以民宿为核心，用景区化理念提升周边环境品质，推动民宿发展与乡村振兴、美丽宜居乡村建设、农村人居环境整治和盘活农村闲置房有机融合，拓展民宿业发展新空间。
融安县
完成2022年融安县《政府工作报告》中旅游工作目标任务。积极争取上级资金，整合部门资金,推进旅游基础设施建设。
融水县
制定2022年度融水县民宿创建工作计划。落实具体工作任务，由市场股牵头、产业规划股配合负责现场指导及组织申报材料。
三江县
调研县域旅游资源。加大宣传民宿标准，鼓励和指导有条件的企业和个人按照民宿标准投资兴建民宿。指导大塘坳兴建民宿，指导程阳八寨核心景区民宿提升。继续指导指导大塘坳兴建民宿，指导程阳八寨核心景区3家民宿提升。
柳北区
挖掘柳北区文化、生态特色和民族民俗等资源优势，大力支持景区、企业发展旅游民宿，积极发展周末游、周边游。
城中区
开展旅游主题系列活动，促进“旅游+全产业”深度融合。积极参加各级旅游推介活动，将精心设计的都市轻生活、人文历史、乡村体验休闲游、红色旅游、非遗+研学等多条旅游线路及一批特色民宿打包亮相。指导辖区内民宿依托莲花山自然资源挖掘自身特色亮点，不断完善旅游基础服务设施，指导符合申报条件的涉旅企业积极开展品牌创建工作。
鱼峰区
联合两镇开展民宿建设宣传动员工作，摸底排查两镇潜在的民宿建设资源情况，组织开展民宿建设相关培训工作，邀请专家指导民宿打造。
柳江区
编制《百朋荷苑山体民宿规划设计》并通过审核。完成项目征地拆迁任务，开工建设。	县文化体育

广电和旅游局
34	推动新能源汽车充电设施向县域延伸，新建新能源汽车充电设施2000个以上	市发展改革委（华勇2665350）
一季度：新建300个充电桩。
二季度：新建500个，累计新建800个。
三季度：新建700个，累计新建1500个。
四季度：新建500个，全年累计新建2000个充电桩。	1.执行柳州市新能源汽车推广应用联席会议制度，明确各部门职责任务分工。
2.认真落实《柳州市新能源汽车推广应用三年（2021年-2023年）行动计划》，持续采取有力措施，解决存在的突出问题，全力提升柳州市新能源汽车应用水平。
3.完善新能源汽车配套基础设施建设，开展新能源汽车换电站建设试点，大力发展综合供能服务。
4.完善新能源汽车停车位使用政策措施。	柳江区（梁伟良 7226133）
城中区（王淑巧 2898925）
鱼峰区（郭克光 3160736）
柳南区（韦颖梅 3725701）
柳北区（胡珂 2568981）
阳和工业新区（北部生态新区）（陈家信 3512236）
柳东新区（钟志敏 2671035）
鹿寨县（罗泽梁 6835127）
柳城县（陆杨环 7612272）
融安县（覃翠田 8151876）
三江县（覃斌 8612172）
融水县（杨仁勇 5122410）
一季度：柳江区、鹿寨县各新建充电桩40个，融安县、柳城县各新建充电桩30个，其余各新建充电桩20个。
二季度：柳江区、鹿寨县各新建充电桩50个，其余各新建充电桩40个。
三季度：柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）各新建充电桩50个，其余各新建充电桩60个。
四季度：鱼峰区、城中区各新建充电桩30个，柳江区、鹿寨县、柳城县、融安县各新建充电桩50个，其余各新建充电桩40个。	1.各县区切实承担起新能源汽车推广应用的主体责任，主要领导要亲自部署、亲自指挥、亲自督导、亲自检查，确保各项工作有部署、有措施、有经费、有人抓、有检查、见成效。
2.协调辖区内涉及县区级部门项目审批、项目征地及项目建设等方面问题；需市级层面协调解决的，报市发展改革委按职能分工协调。
3.市直相关责任部门根据自治区配套方案要求进一步细化配套政策措施，组织本行业、本系统抓好工作落实，包括财政补贴、市场环境、新能源汽车充换电站用地、停车位建设使用等政策。
4.加快县乡道路交通节点充电设施建设，大力推进重点区域充电设施建设，加快充电设施进居民小区。
5.深入开展新能源汽车专用停车位建设，进一步扩大新能源汽车专用停车位建设规模。	县发展
和改革局
35	聚焦“守底线、抓发展，促振兴”，拓宽增收渠道，抓好特色产业发展	市农业农村局
（蓝惠国2823564）	一季度：制定《柳州市2022年开展巩固脱贫成果特色产业提升行动实施方案》，优化微调县级“5”特色产业清单。
二季度：县区制定特色产业以奖代补实施方案。
三季度：县级“5”特色产业覆盖70%以上脱贫户，力争各县区所有脱贫村的新型农业经营主体或产业基地（园）带动覆盖全村25%以上（含）脱贫户。
四季度：县级“5”特色产业覆盖80%以上脱贫户，力争各县区所有脱贫村的新型农业经营主体或产业基地（园）带动覆盖全村30%以上（含）脱贫户。	1.制定年度巩固脱贫成果特色产业提升行动方案，并召开产业发展专责小组成员会议制定年度工作要点，明确目标任务，压实工作责任。
2.指导县区优化调整县级“5”、村级“3”特色产业清单，制定并落实特色产业以奖代补政策，指导推动脱贫户发展特色产业，促进增收。	三江县（庞传林 8613509）
融水县（龙馑森 5121726）
融安县（韦利娅 8327803）
柳城县（黄晓文 6646606）
鹿寨县（陶倩文 6825809）
柳江区（梁孟柳 7210069）
柳南区（唐丹萍 3715526）
柳北区（叶统政 2509603）
鱼峰区（韦荣铭 3602901）	一季度：优化微调县级“5”、村级“3”特色产业清单。
二季度：制定特色产业以奖代补实施方案。
三季度：县级“5”特色产业覆盖70%以上脱贫户，力争辖区所有脱贫村的新型农业经营主体或产业基地（园）带动覆盖全村25%以上（含）脱贫户。
四季度：县级“5”特色产业覆盖80%以上脱贫户，力争辖区所有脱贫村的新型农业经营主体或产业基地（园）带动覆盖全村30%以上（含）脱贫户。	优化调整县级“5”、村级“3”特色产业清单，加大特色产业以奖代补政策宣传，鼓励、指导脱贫户通过发展特色产业实现增收，推动产业扶持政策落实。	县农业农村局
36	聚焦“守底线、抓发展，促振兴”，拓宽增收渠道，抓好特色产业发展
市乡村振兴局（吴海尧2627626）	一季度：开展精准防贫提升行动并印发《柳州市2022年开展巩固脱贫成果精准防贫提升行动实施方案》。指导县区每月开展1次行业信息比对和监测排查，并及时落实帮扶措施，季度开展1次数据清洗。
二季度：开展防贫监测帮扶集中排查行动，对所有行政村全部农户开展1次全面入户排查。
三季度：举办1次防贫信息员培训班（根据工作实际情况安排培训时间），持续开展数据监测与清洗。
四季度：开展1次年度防贫监测动态调整，并采集更新防止返贫监测信息系统数据信息。	1.完善防止返贫动态监测和帮扶机制，开展防止返贫动态监测工作。督促指导县区对存在返贫致贫风险的农户进行排查监测，实行动态管理。
2.加强与行业部门数据共享和信息比对，并做好财产检索相关工作。
3.督促县区完善防止返贫监测信息系统数据信息，为因户施策做好帮扶提供数据支持。
4.健全帮扶机制，完善易返贫致贫人口帮扶政策，坚持预防性措施和事后帮扶相结合，安排干部跟踪监测帮扶，精准分析返贫致贫原因，采取针对性帮扶措施。	市实施乡村振兴战略指挥部防贫帮扶专责小组成员单位，各县（区）、新区（城中区除外）
一季度：开展精准防贫提升行动并出台方案。每月开展1次行业信息比对和监测排查，并及时落实帮扶措施，每季度开展1次数据清洗。
二季度：开展防贫监测帮扶集中排查行动，对所有行政村全部农户开展1次全面入户排查。
三季度：持续开展数据比对与清洗。
四季度：开展1次年度防贫监测动态调整，并采集更新防止返贫监测信息系统数据信息。	1.持续开展防贫动态监测工作，各县区、行业部门做好返贫致贫风险的排查与核实办理，动态跟踪管理。
2.加强信息化管理。完善防贫监测信息系统数据，加强信息比对与共享。行业部门定期提供防贫预警筛查信息，并配合做好财产检索工作。
3.落实帮扶政策，安排帮扶责任人跟踪帮扶，落实针对性帮扶措施。	县乡村
振兴局
37	聚焦“守底线、抓发展，促振兴”，拓宽增收渠道，大力推进脱贫劳动力转移就业工作	市人力资源社会保障局（黄器庄2813910）
一季度：完成脱贫劳动力转移就业人数13.51万人。
二季度：完成脱贫劳动力转移就业人数5.79万人。
三季度：累计完成年度脱贫劳动力转移就业19.3万人。
四季度：累计完成年度脱贫劳动力转移就业19.3万人。	1.开展“就业援助月”、“春风行动”、“点对点”返岗、就业帮扶专项提升行动等多个专项行动。
2.招募市级“三支一扶”人员充实基层特别是易安点的管理队伍。
3.通过一门式服务落实企业吸纳脱贫劳动力社保补贴、带动就业奖补和就业帮扶车间补贴，鼓励企业和就业帮扶车间吸纳更多的脱贫劳动力就业；落实职业介绍服务补贴政策，激发经营性人力资源机构、学校等第三方机构积极性，促进脱贫劳动力就业。
4.指导督促各城区(县)积极作为，千方百计为有就业需求的脱贫劳动力提供就业帮扶，确保年度全市脱贫劳动力(含监测户劳动力)务工人数19.3万人目标的完成。	柳城县（莫彦华 7612366）
鹿寨县（罗冰 6822609）
融安县（覃庭 6473786）
融水县（董利松 5122993）
三江县（张志强 8618229）
柳北区（莫丕霞 2568975）
城中区（侯日华 2835390）
鱼峰区（黄熹玥 3163409）
柳南区（韦乒 3725637）
柳江区（韦定国 7213705）
柳东新区（张莉 2673571）
阳和新区（北部生态新区）（谢华华 3513893）	一季度：完成脱贫劳动力（含监测户）转移就业人数，鱼峰区980人、柳南区1085人、柳北区532人、阳和新区28人、柳东新区123人、柳江区5317人、柳城县8243人、鹿寨县7728人、融安县23720人、融水县52612人、三江县34734人。
二季度：年内累计完成脱贫劳动力（含监测户）转移就业人数，鱼峰区1400人、柳南区1550人、柳北区760人、阳和新区40人、柳东新区175人、柳江区7595人、柳城县11775人、鹿寨县11040人、融安县33885人、融水县75160人、三江县49620人。二季度已完成全年目标任务。	1.各县区，各成员单位配合开展“就业援助月”、“春风行动”、“点对点”返岗、就业帮扶专项提升行动，将岗位、政策、服务送到村户人家。
2.各县区按规定落实各项就业政策，支持和鼓励脱贫户劳动力(含监测户劳动力)就业，定期上报《柳州市农村劳动力返乡回流情况监测表》和易地搬迁贫困户就业情况。
3.各县区，各成员单位持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，不断改进工作举措和方式方法，对存在问题及时整改到位。	县人力资源
和社会保障局
38	持续巩固教育医疗住房“三保障”和饮水安全成果	市医保局（谢琼芳3593925）	医疗保障方面
一季度：落实特困、低保等农村低收入人口参保工作，实现年度结转全额资助参保对象100%参保。做好参保人员就医医保结算信息监测，累计监测就医医保结算信息7万条。
二季度：落实参保资助政策，实现特困、低保对象参保资助医疗救助金100%到位。做好参保人员就医医保结算信息监测，累计监测就医医保结算信息14万条。
三季度：做好新增特困低保对象参保，确保新增参保对象资助医疗救助金100%到位。做好参保人员就医医保结算信息监测，累计监测就医医保结算信息21万条。
四季度：做好全额资助参保对象2023年续保、年度结转工作，确保全额资助参保对象年度结转登记率100%。做好参保人员就医医保结算信息监测，累计监测就医医保结算信息28万条。	1.落实对脱贫不稳定且纳入相关部门农村低收入人口监测范围的人员、乡村振兴部门认定的返贫致贫人口、民政部门认定的特困、低保对象等的参保资助政策。
2.确保特困、低保、监测户和返贫致贫人口应保尽保，动态纳入基本医疗保险覆盖范围。
3.健全防范因病致贫返贫风险常态机制，常态化监测就医医保结算信息，及时预警参保群众因病致贫返贫风险。	市乡村振兴局（何真龙 2632530）
市财政局（孙虹 2825253）
市民政局（韦荣恒 2814018）
柳州市税务局（郭建军 5333783）
城中区（冷晶 2823057）
鱼峰区（张燕 3161020）
柳南区（曾德 3710095）
柳北区（梁融静 2523203）
柳江区（朱敏 7212625）
柳东新区（彭靖 2671010）
阳和工业新区（北部生态新区）(谭海平 3510165）
柳城县（韦丽 7611476）
融安县（陈光提 8130893）
融水县（贾红玉 6607568）
鹿寨县（韦鸿英 6816918）
三江县（李晓军 8611603）	市乡村振兴局
全年持续指导各县区乡村振兴局做好监测对象、脱贫人口、返贫致贫人口认定工作，并按月将增减员名单共享给县区医保部门。
市财政局
全年持续做好普惠性财政补助资金、医疗救助资金的下达和划拨工作，确保资金及时到位。
市民政局
全年持续指导各县区民政局做好救助对象的认定工作，并按月将增减员名单共享给县区医保部门。
柳州市税务局
全年持续做好保费征收工作，多种形式开展参保宣传动员。
各县（区）、新区
全年持续做好组织乡镇党委、街道和各部门做好参保宣传动员和征缴动员工作，提供经费保障。
二季度：实现上半年资助参保资金到位率100%。
四季度：实现全年资助参保资金到位率100%。	市乡村振兴局
每月5日前，各县（区）民政、乡村振兴等主管部门将所认定的救助对象、监测对象、脱贫人口、返贫致贫人口增减员名单报给同级医保部门。
市财政局
按规定对城乡居民基本医疗保险参保人员予以普惠性财政补助，做好补助资金的筹措工作。年度内按要求将上级财政下达和本级财政安排的普惠性财政补助资金划拨至市医疗保险基金财政专户。及时转发下达上级财政和市本级财政医疗救助补助资金。
市民政局
全年持续指导各县区民政局局做好救助对象的认定工作，并按月将增减员名单共享给县区医保部门。
柳州市税务局
持续优化参保缴费服务。
各县（区）、新区
充分发挥主导作用，负责本地区农村低收入人口、脱贫人口参保宣传动员和征缴工作的组织领导和安排部署，提供经费保障，压紧压实乡镇党委和街道巩固拓展脱贫攻坚成果责任，压实帮扶人和帮扶单位责任，避免因漏参保出现因病致贫返贫风险。	县医疗
保障局
39	持续巩固教育医疗住房“三保障”和饮水安全成果	市住房城乡建设局（尹龙 2861387）
住房保障方面
一季度：实现农村危房改造任务开工率50%。
二季度：实现农村危房改造任务开工率80%。
三季度：实现农村危房改造任务开工率100%。
四季度：实现农村危房改造任务竣工率100%。	1.根据2022年自治区农村危房改造实施方案，结合实际制定柳州市农危改实施方案。
2.开展农危改相关业务培训。	鹿寨县（吴春花 6661531）
柳城县（谢艺 7612203）
融安县（阙祚丹 8137787）
融水县（蒙林虎 5121601）
三江县（吴勇建 8615330）
柳江区（韦斯怀 7217051）
一季度：实现农村危房改造任务开工率50%。
二季度：实现农村危房改造任务开工率80%。
三季度：实现农村危房改造任务开工率100%。
四季度：实现农村危房改造任务竣工率100%。	1.研究制定本级农村危房改造实施方案。
2.对各有关部门和乡镇、村屯等开展农危改相关业务培训。	县住房和城
乡建设局
40	深化湛江—柳州协作和定点帮扶、社会力量帮扶	市乡村振兴局（李秀红2612036，何真龙2632530）	深化湛江—柳州协作
一季度：制定湛江、柳州2022年协作目标和工作计划；督促协作县做好广东帮扶资金项目计划及前期准备； 开展“点对点”一站式劳务输出服务，组织我市农村劳动力（1500人以上）赴粤就业。
二季度：对接湛江拟定《2022年湛江市—柳州市协作工作要点》;开展湛江、柳州市（县）高层互访活动，召开高层联席会议；落实广东帮扶资金1.5亿元以上，并推进项目实施；督促协作县按照年度协议数落实干部人才选派。
三季度：组织对融安、融水、三江县的帮扶资金项目开展督导检查，争取项目实施进度达70%以上；组织协作县和相关部门参加招商会或推介会、交易会2次以上;组织开展粤桂协作干部培训班12期（其中市本级4期，协作县8期）.
四季度：梳理全年目标任务，加大督促指导，全面完成年度协议数任务，高质量做好迎接国家东西部协作考核工作。
定点帮扶、社会力量帮扶
一季度：下发《柳州市实施乡村振兴战略指挥部办公室关于开展“送温暖、访群众、办实事”活动的通知》
二至三季度：草拟《柳州市市直、中区直驻柳单位定点帮扶绩效考评办法》和《柳州市市直、中区直驻柳单位定点帮扶绩效考评实施方案》（具体名称以正式下发的文件为准）
四季度：大力配合推进“万企兴万村”行动，三江、融水、融安三县脱贫村结对共建率达到70%以上，其他县（区）结对共建率达到100%.	深化湛江—柳州协作
1.加强协作市（县）高层互访，高位推进各项协作工作；
2.深化产业协作，加大招商引资力度；加快建设产业园区，合力打造“一县一园”；组织与广东方面行业协会、商会的招商会、推介会、洽谈会等对接活动，谋求战略合作。 3.出台深化粤桂协作消费帮扶政策，通过加大消费帮扶，切实带动脱贫群众稳定增收、促进特色产业提质增效。 4.动员广东社会力量参与粤桂协作，积极协调广东帮扶县（市）加强学校、医院、乡镇、村、企业、社会组织的结对开展实质性帮扶工作。
定点帮扶、社会力量帮扶
1.开展１次“送温暖、防返贫、办实事”活动。
2.制定印发《柳州市市直、中区直驻柳单位定点帮扶绩效考评办法》、《柳州市市直、中区直驻柳单位定点帮扶绩效考评实施方案》（具体名称以正式下发的文件为准）；
3.配合市工商联继续开展“万企兴万村”行动，引导民营企业参与帮扶	市实施乡村振兴战略指挥部粤桂协作专责小组成员单位，各协作县,市直、中区直驻柳定点帮扶单位	深化湛江—柳州协作
一季度：1.协助制定湛江、柳州2022年协作目标和工作计划：①广东财政帮扶资金不少于1.5亿元；（市财政局）②选派到湛江方面挂职干部不低于6人，专业技术人才不低于30人；（市委组织部、市教育局、市卫生健康委，各协作县）③帮助本市1500名以上农村劳动力、1330名以上脱贫人口实现劳务协作转移就业；（市人力资源社会保障局）；④本市销往广东的消费帮扶产品达5000万元以上。（市发展改革委、市商务局、市农业农村局、市供销社、市国资委、市工商联，各协作县）（以上①③④计划指标参照2021年协议数，具体以2022年下达协议数为准）。2.指导协作县做好广东帮扶资金项目计划及实施前期准备工作；（市财政局，各协作县）。3.做好“点对点”一站式劳务输出服务保障，组织我市劳动力赴粤返岗复工。（市人力资源社会保障局，各协作县）
二季度：1.组织开展协作县（市）高层互访活动，召开高层联席会议（各协作县）。2.落实广东帮扶资金，全面推进帮扶项目实施。（市财政局，各协作县）
三季度：1.协同组织协作县帮扶资金项目督导检查，加快推进项目实施进度；（市财政局）2.协同组织协作县和相关部门参加各种招商会、推介会、交易会，促使各协作县分别完成全年不少于1000万元的粤桂协作消费帮扶任务。（市发展改革委、市投资促进局、市商务局、市农业农村局、市供销社、市国资委、市工商联、市文化广电旅游局，各协作县）
四季度：梳理全年目标任务，加大督促指导，确保完成年度协议数任务，高质量做好迎接国家东西部协作考核工作。（市实施乡村振兴战略指挥部粤桂协作专责小组成员单位，各协作县）
定点帮扶、社会力量帮扶
一季度：1.市直、中区直驻柳单位帮扶联系人对脱贫户及未消除风险的监测户开展至少开展一次走访慰问活动。2.专题研究本单位定点帮扶工作，制定本单位定点帮扶工作实施方案。
二季度：各责任单位在6月份组织帮扶联系人开展1次入户走访，并做好信息完善登记工作。
三季度：各定点帮扶单位组织帮扶联系人通过电话等方式，开展帮扶联系工作。
四季度：1.各责任单位在11月份组织帮扶联系开展1次人入户走访，并做好帮扶联系信息完善录入工作。2.配合实施“万企兴万村”行动，积极动员民营企业参与帮扶。	深化湛江—柳州协作
1.制定粤桂协作专项目标和工作计划。
2.明确分管领导和业务负责人，及时跟进工作实施，按时报告工作进度。
3.主动对接湛江市对口协作部门和本市相关部门，协同推进工作落实。
4.加强对协作县督促指导，确保目标任务完成。
定点帮扶、社会力量帮扶
1.按要求开展“送温暖、防返贫、办实事”活动。
2.责任单位领导到单位定点帮扶村指导、协调解决问题，配合市委组织部加强对第一书记和工作队员的管理，按规定落实各项待遇。
3.配合市工商联继续开展“万企兴万村”行动，引导民营企业参与帮扶。	县乡村
振兴局
41	落实粮食安全党政同责，全面推行“田长制”，推进19.8万亩高标准农田建设	市农业农村局（徐志飞2611595）	落实粮食安全党政同责
一季度：分解下达全年粮食生产目标任务，开展早稻生产。
二季度：完成早稻面积80.25万亩。
三季度：开展晚稻生产。
四季度：完成全年粮食生产任务（粮食面积222.08万亩、粮食产量74.98万吨）。
推进19.8万亩高标准农田建设
一季度：完成2022年19.8万亩高标准农田建设项目初步设计评审工作，并正式行文将年度建设项目实施计划报自治区农业农村厅审定。
二季度：完成2022年19.8万亩高标准农田建设项目财审工作，及时开展招投标。
三季度：请补充项目投资完成情况和项目形象进度完成2020年19.8万亩高标准农田建设项目招投标工作。
四季度：2022年19.8万亩高标准农田建设项目100%开工，请补充投资完成情况和项目形象进度中央直达资金支出率40%以上。	1.稳定粮食面积和产量。督促、指导各县区层层压实责任，稳定和扩大早稻播种面积，大力扶持恢复双季稻生产，鼓励扩大玉米、豆类、薯类等旱粮作物生产，多措并举扩大粮食播种面积。确保完成年粮食生产任务。落实支持政策，重点抓好耕地地力保护补贴、稻谷生产补贴、双季稻轮作补贴、农机购置补贴和政策性农业保险等政策落实，稳定种粮收益预期。
2.做好2022年高标准农田建设工作。项目前期早谋划，按照自治区下达的19.8万亩高标准农田和同步建设2万亩高效节水灌溉建设任务，利用市级财政资金预先下拨2022年项目前期费，及早开展项目设计工作。加强监管督进度，每周实时更新汇总各任务县区各年度工作进展情况，每月报送汇总各任务县区各年度进度统计表和资金计划表，每季度印发各年度高标准农田建设工作“红黑榜”，并根据实际情况，适时开展现场调研指导和约谈工作，多方面多措施保证工作进度按时开展。举办培训提水平，举办1-2次高标准农田现场培训会议，不定期召开线上交流会议，提高队伍人员业务水平。	市自然资源和规划局（林孜 2804629）
市财政局（文旭艳 2805964）
柳城县（韦美高 6646601）
鹿寨县（梁创业 6839032）
融安县（康厚春 8317556）
融水县（杨仁华 5120767）
三江县（荣雪娇 8621591）
柳江区（欧德 7216337）
柳南区（李彦兵 3719327）
鱼峰区（何芳义 3602901）	推进19.8万亩高标准农田建设
市自然资源和规划局
一季度：提供最新三调数据，核实高标准农田建设项目耕地面积等有关情况，提出高标准农田建设项目中新增耕地意见建议。
二至四季度：指导2022年高标准农田建设项目中新增耕地核定审核和耕地进出平衡工作。
市财政局
一季度：加强农田建设资金管理工作，确保2022年项目按提交需求及时支付资金。
二季度：加快高标准农田建设项目财审效率，完成2022年19.8万亩高标项目财审工作。
三季度：加强农田建设资金管理工作，确保已开工项目及时支付30%的预付款。
四季度：加强农田建设资金管理工作，配合完成下达的40%以上农田建设资金中央直达资金支付目标任务。
2022年各县区高标准农田建设任务为鱼峰区1.3万元、柳南区0.5万亩、柳江区3.0万亩、柳城县6.0万亩、鹿寨县2.0万亩、融安县1.5万亩、融水县4.0万亩、三江县1.5万亩。
各县（区）
一季度：完成2022年19.8万亩高标准农田建设项目初步设计评审工作，并将项目材料和情况填报至全国农田建设监管监测平台。
二季度：完成2022年19.8万亩高标准农田建设项目财审工作，及时开展招投标。
三季度：完成2020年19.8万亩高标准农田建设项目招投标工作。
四季度：2022年19.8万亩高标准农田建设项目100%开工，农田建设中央直达资金支出率40%以上。	各县（区）、新区
1.抓紧抓实水稻、玉米、薯类、豆类等粮食生产，科学抓好防灾减灾和草地贪夜蛾等重大病虫害防控，努力扩大种植面积、提高产量。
2.按照《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市全面推行耕地保护田长制实施方案〉的通知》（柳办〔2021〕46号）、2022年田长制工作部署要求，各县区（新区）依职责落实措施，建立健全本辖区田长制工作体系，切实加强耕地保护。
3.根据《自治区农业农村厅关于下达2022年农田建设任务的通知》（桂农厅发〔2022〕6号）要求，做好今年高标准农田各项前期工作。	县农业农村局
42	落实耕地保护党政同责，全面推行“田长制”
市自然资源和规划局（林孜2804629）	一季度：召开全市全面推行耕地保护田长制工作会议。
二季度：起草田长制工作督查制度、信息报送制度,完成“田长办”正式挂牌。
三季度：起草柳州市田长制考核暂行办法。
四季度：收集市级田长制成员单位和二级田长制年度工作落实情况，验收田长制各项工作情况，向一级田长和自治区田长制办公室报告。完成自治区下达的耕地保护目标任务考核。	1.督促各县（区）、新区制定印发田长制实施方案。
2.启用“柳州市田长制办公室”印章，牵头成立市田长制办公室。
3.建立健全田长制各类配套工作机制，运行市级耕地保护田长制协调联办的共同责任机制，搭建基本完备的田长制工作体系。
4.牵头做好田长制监督考核工作，督促各县（区）、新区做好田长制相关工作。	市委组织部（黄振 2825547）
市委编办（廖蜀健 2825554）
市检察院（何海鹏 2661635）
市发展改革委（陈翼华 2660400）
市工业和信息化局（陈运宝 2812825）
市财政局（刘兴旺 5360207）
市生态环境局（周毅 2615221）
市住房城乡建设局（尹龙 2861387）
市交通运输局（王正池 2832717）
市水利局（杨贤德 2872569）
市农业农村局（徐志飞 2611595）
市文化广电旅游局（陈昉 2817604）
市统计局（秦芳 2869056）
市乡村振兴局（谢正杰 2853234）
市林业和园林局（梁珍琦 2851370）
市重点办（赵鑫 2660083）
柳城县（梁宇 7612403）
鹿寨县（许鹏 6812079）
融安县（梁银 8118569）
融水县（蒙标 5123954）
三江县（荣家飞 8612256）
城中区（韦超辉 2635532）
鱼峰区（龚宇 3160028）
柳南区（曹磊 3725731）
柳北区（李翔 2525805）
柳江区（杨立东 7212122）
柳东新区（练俊 2671067）
阳和工业新区（北部生态新区）（覃平 3514319）	一季度：各县（区）、新区按上级规定时限出台具体实施方案，按规定明确二、三、四级田长人员、机构设置，分解任务、细化措施、压实工作责任。
二季度：各县（区）、新区召开县级田长制工作会议，明确年度工作重点。按要求持续开展田长制各项工作，明确村级网格设置和建立巡田制度。市发展改革委、市水利局、市农业农村局、市林业和园林局、市生态环境局派驻工作人员到市田长制办公室工作。
三季度：各县（区）、新区开展行政村（社区）耕地日常巡查检查，实施违法违规行为报告制度，实行问题清单化管理，建立督查问责机制，督促问题整改。市发展改革委、市工业和信息化局、市财政局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市文化广电旅游局、市乡村振兴局、市林业和园林局、市重点办建立健全耕地保护协调联办的共同责任机制，对照本单位主要职责和田长制工作主要任务分解、保障措施相关内容，细化本单位2022年工作任务，列出部门责任清单，明确落实措施和预计完成时间节点。
四季度：各县（区）、新区设置田长制标志牌，公开田长制相关信息。完成实施年度耕地占补平衡和“进出平衡”，完成年度补充耕地计划，确保完成耕地保有量和永久基本农田保护目标，报送年度田长制工作落实情况。市委编办牵头落实田长制人员机构设置，市检察院牵头制定“田长+检察长”机制，各成员单位按要求报送本年度田长制工作落实情况。相关单位（对照自治区考核单位）配合完成田长制监督考核工作，市委组织部将考核结果作为党政领导干部综合评价的重要参考。	按照《柳州市全面推行耕地保护田长制实施方案》（柳办〔2021〕46号）、2022年田长制工作部署要求，各县（区）、新区依职责落实措施，建立健全本辖区田长制工作体系，切实加强耕地保护；市田长制办公室成员单位依职责落实措施，在非粮食作物农业产业和非农产业发展过程中注意指导避让永久基本农田，少占耕地，确需占用耕地的指导落实耕地“进出平衡”和占补平衡，落实最严格耕地保护和耕地用途管制制度，履行耕地保护共同责任，共同开展退“林”还耕、退“园”还耕和耕地撂荒治理等一系列耕地保护专项行动。	县自然资源
和规划局
43	实施农村人居环境整治提升五年行动，推动村容村貌整体提升	市农业农村局（韦令 2853779）	一季度：制定农村厕所革命项目实施方案，启动1150户户厕改造、2个农村“厕所革命”整村推进示范项目建设。
二季度：户厕改造完工率达到50%，2个农村“厕所革命”整村推进示范项目全部开工。
三季度：户厕改造完工率达到80%。2个农村“厕所革命”整村推进示范项目工程进度达80%。
四季度：厕所革命项目全部完工。	1.印发农村厕所革命项目实施方案。
2.对厕所革命项目进度的跟踪管理，自2022年3月份起，实行月报制度，及时了解项目进度。
3.开展项目督导检查，指导各县区做好厕所革命项目。	鱼峰区（廖雨维 3602901）
柳江区（韦里华 7212202）
鹿寨县（罗志兵 6865126）
融安县（梁涛 8112478）
融水县（任志坚 5120519）	鱼峰区
一季度：制定农村厕所革命项目实施方案，启动203户户厕改造。
二季度：户厕改造完工率达到50%。
三季度：户厕改造完工率达到80%。
四季度：厕所革命改厕全部完工。
柳江区
一季度：做好前期调查，制定柳江区方案，启动470户户厕改造。
二季度：户厕改造完工率达到50%。
三季度：户厕改造完工率达到80%，收集完善相关材料。
四季度：厕所革命改厕全部完工。
鹿寨县
一季度：开展1个农村“厕所革命”整村推进示范项目立项、选址、设计等前期工作。
二季度：农村“厕所革命”整村推进示范项目开工建设。
三季度：农村“厕所革命”整村推进示范项目工程进度达80%。
四季度：农村“厕所革命”整村推进示范项目完工。
融安县
一季度：制定农村厕所革命项目实施方案，启动334户户厕改造、1个农村“厕所革命”整村推进示范项目建设。
二季度：户厕改造完工率达到50%，1个农村“厕所革命”整村推进示范项目开工。
三季度：户厕改造完工率达到80%。1个农村“厕所革命”整村推进示范项目工程进度达80%。
四季度：厕所革命项目全部完工。
融水县
一季度：根据上级文件要求，制定本县农村厕所革命项目实施方案，细化目标任务，将任务分配到乡镇，启动143户户厕改造.
二季度：户厕改造完工率达到50%。
三季度：户厕改造完工率达到80%。
四季度：户厕改造全部完工。	鱼峰区
印发农村厕所革命项目实施方案。对厕所革命户厕所改造进行验收。
柳江区
成立工作领导小组，落实责任到人。印发实施方案。每月定期检查工作进度。
鹿寨县
制定项目实施方案，上报相关部门立项备案。聘请具有资质的公司进行设计、施工。聘请专业的监理公司对项目全程监督，把项目质量关。
融安县
3月召集各乡镇召开会议布置工作，并印发农村厕所革命项目实施方案。对厕所革命项目进度的跟踪管理，自2022年4月份起，实行月报制度，及时了解各乡镇项目进度。不定期开展项目督导检查，指导各乡镇做好厕所革命项目。
融水县
根据上级的文件规定，制定实施方案。根据方案的时间节点，每月定期跟踪督导项目实施进度。	县农业农村局
44	积极推进历史文化名镇名村、传统村落保护，推动优秀传统乡土文化保护传承、创新发展和创造转化	市住房城乡建设局（ 周德明8851822， 尹龙 2861387）	历史文化名镇名村
一季度：指导鹿寨县中渡镇完成历史建筑挂牌工作，完成进度100%；指导鹿寨县、三江县分别启动中渡镇国家历史文化名镇、丹州村自治区历史文化名村保护规划编制工作，完成规划编制项目任务的30%。
二季度：指导鹿寨县、三江县启动历史建筑测绘前期工作，完成测绘任务20%；指导鹿寨县、三江县分别继续编制中渡镇国家历史文化名镇、丹州村自治区历史文化名村保护规划，完成初步成果稿，完成规划编制项目任务的40%。
三季度：指导鹿寨县、三江县开展历史建筑测绘现场工作，完成测绘任务60%；指导鹿寨县、三江县分别开展中渡镇国家历史文化名镇、丹州村自治区历史文化名村保护规划的县级评审工作，完成规划编制项目任务的60%。
四季度：指导鹿寨县、三江县完成历史建筑测绘现场工作，力争完成成果验收，完成测绘任务100%；指导鹿寨县、三江县分别完成中渡镇国家历史文化名镇保护规划、丹州村自治区历史文化名村的县级评审工作，并向市级提交审查成果稿，完成规划编制项目任务的70%。
传统村落保护
一季度：明确自治区级下达柳州市的2022年传统村落规划编制任务。
二季度：自治区下达柳州市的2022年传统村落规划编制任务全面启动。
三季度：自治区下达柳州市的2022年传统村落规划编制任务完成率达50%。
四季度：自治区下达柳州市的2022年传统村落规划编制任务完成率达100%。	历史文化名镇名村
1.组织召开部门协调会，处理项目实施推进有关问题。
2.深入项目现场及各县实地调研督导。
3.传达上级文件，指导工作按国家有关项目编制标准的推进。
4.积极参与县级项目评审。
5.根据项目进度组织开展市级评审、验收。
传统村落保护
1.到各县区开展传统村落巡查指导工作。
2.建立柳州市传统村落专家顾问库。
3.建立柳州市传统村落保护发展部门联席会议制度。	传统村落保护
市文化广电旅游局（闫少朋 2822369）
市自然资源和规划局（罗远荣 2112575）
三江县（秦龙飞 8612123）
融水县（杨寿林 5123043）
融安县（邓晓东 8135104）
鹿寨县（杨波 6811745）	传统村落保护
一季度：按照自治区下达2022年传统村落规划编制任务明确工作计划。
二季度：自治区下达的2022年传统村落规划编制任务全面启动。
三季度：自治区下达的2022年传统村落规划编制任务完成率达50%。
四季度：自治区下达的2022年传统村落规划编制任务完成率达100%。	传统村落保护
市文化广电旅游局
加强文物安全巡查，做好文物保护利用工作；开展文物保护宣传；推进三江侗寨申遗前期基础工作。
市自然资源和规划局
指导各县（区）、新区在规划方案中注重落实历史文化传承及保护相关内容。
三江县
推进刚列入传统村落名录的村落保护规划编制和传统村落保护项目的实施；开展宣传，提高人民群众传统村落、文物保护意识和建房报批意识；建立和完善传统村落保护工作协调机制；整合各渠道资金，推进传统村落内基础设施建设，改善村落人居环境。
融水县
积极推进传统村落保护规划编制和实施；推动传统村落基础设置和公共设施建设；认真贯彻落实《柳州市传统村落保护条例》有关要求，做好动态巡查工作；不断优化传统村落保护长效管理机制。
融安县
加强排查全县内符合条件的传统村落与历史建筑，并动员各乡镇积极上报。印发相关保护材料到各乡镇宣传。对已列为传统村落的村庄与历史建筑的建筑加强保护。
鹿寨县
制定传统村落工作任务；推进传统村落相关保护项目实施；推动传统村落基础设施和公共设施建设；认真贯彻落实《柳州市传统村落保护条例》有关要求，做好动态巡查工作。	县住房和城
乡建设局
45	融安县重点加快发展香杉生态工业、中草药、融安金桔等特色产业	融安县科技工贸和信息化局（韦人韬 8151428）

县农业农村局（黄华强 8113434）	香杉生态工业
一季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙完成90%，香杉新增种植面积2万亩。
二季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙完成95%、农产品聚集区一期竣工，香杉工业园三期开工建设。
三季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙竣工、农产品聚集区一期验收并招商入驻投产，香杉工业园三期完成第一阶段330亩场地平整进度50%。
四季度：香杉工业园二期西扩护坡挡土墙验收投入使用、农产品聚集区一期招商投产，加快香杉工业园三期完成第一阶段330亩场地平整进度70%。
中草药产业
一季度：仙草堂青蒿素全产业链规模化深加工基地项目完成主体设施建设。
二季度：仙草堂青蒿素全产业链规模化深加工基地项目竣工投产，竣工投产后二季度预计产值5500万，种植规模5万亩左右（该种植规模包含广西区内区外）。
融安金桔产业
2022年全县新种融安金桔目标任务0.5万亩。
一季度：目标任务0.3万亩。
二季度：目标任务0.15万亩。
三季度：目标任务0万亩。
四季度：目标任务0.05万亩。	1.推动平台公司多渠道融资，多渠道争取用地用林指标，盘活利用工业存量用地，加快园区建设步伐为新引进项目提供足够的平台。
2.做好项目推进服务工作，大力推进落地项目建设，着重推进香杉三期、农产品加工产业园二期、工业园区标准厂房等7个园区基础设施项目建设。
3.全力支持相关企业年内完成技改并顺利扩大产能。
4.融安金桔特色产业产业发展措施：一是制定工作方案，分解生产任务；二是开展种植动员、奖补政策宣传；三是做好技术培训，督促指导群众备耕和种植；四是开展新种验收，兑现奖补资金。
46	完善中心城区城市功能，强化提升主城区、柳东新区、北部生态新区、柳江区要素集聚能力，推动中心城区向鹿寨县、柳城县延伸，推进市郊“1小时交通圈”建设
市交通运输局（王正池2832717）	配合项目业主加快推进鹿寨至钦州港公路（鹿寨至鱼峰段）、鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）、桂林至钦州港公路（永福三皇-柳州段）、梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰-宜州段）、柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）、桂林至柳州段高速公路改扩建工程等项目建设，加速实现红花枢纽二线船闸工程项目建成，力争全年完成项目投资约40亿元
一季度：计划完成投资约5亿元。
二季度：计划完成投资约8亿元。
三季度：计划完成投资约12亿元。
四季度：计划完成投资约15亿元。	1.以自治区既定的年度投资任务为目标，督促相关单位、部门加强施工组织管理，倒排工期、挂图作战。
2.配合做好要素保障，全力协调推进项目建设。	市自然资源和规划局（沈怡静 2885661）
市林业和园林局（兰张丽 2811396）
市生态环境局（蒙俊伶 2630137）
鱼峰区（梁有福 2112562）
柳江区（廖海红 7217521 ）
柳城县（覃泽留 7612326）
鹿寨县（罗文敏 6822869）
融安县（吴国扬 8150726）
柳东新区（韦世福 2671088）
阳和工业新区（北部生态新区）（梁涌漩 5333839）	市自然资源和规划局
各季度按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展用地报批等工作。
市林业和园林局
各季度按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展用林报批等工作。
市生态环境局
各季度按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展环评报批等工作。
各县（区）、新区
各季度配合辖区内交通建设项目业主开展各项前期工作、征地拆迁工作，配合协调解决项目推进过程中存在问题。	1.配合做好用地、用林、资金等要素保障，全力协调推进项目建设。
2.参与组建我市高速公路专班，按照职责分工共同推进交通基础设施项目建设工作。
3.各部门持续发挥协调作用，加大项目协调力度和效度，及时解决项目建设过程中出现的问题。	县交通运输局
47	实施城市更新行动	市住房城乡建设局（陈笑 2853021）	一季度：完成城镇老旧小区改造项目初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续，纳入2022年度国家任务的项目力争在2022年3月底前开工50%。
二季度：2022年度国家任务项目须在2022年6月30日前全部开工。
三季度：2021年度国家任务项目力争于2022年9月30日前完成工程竣工验收。
四季度：2022年度国家任务项目力争于12月31日前完成小区内的供水、供电、道路、供气、通信等市政配套基础设施改造内容。	1.明确年度工作目标，下达年度目标任务。
2.加强与自治区相关部门的工作对接，争取上级对我市城镇老旧小区改造项目政策、资金方面的倾斜支持。
3.各相关部门落实简化项目审批等政策。
4.定期召开城镇老旧小区改造工作例会，按月调度项目进度。
5.征求相关单位关于实施细则及技术导致等文件修改意见，推动相关政策尽快出台。	鹿寨县（韦贤强 6826653）
融安县（张小玲 8156651）
融水县（姚镇 5128095）
三江县（杨干 8612163）
城中区(张嘉婧 2810940）
柳北区（王年双 2512834）
鱼峰区（钟荣亮 3162242）
柳江区（韦振和 7210396）	一季度：完成城镇老旧小区改造项目初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续，纳入2022年度国家任务的项目力争在2022年3月底前开工50%。
二季度：2022年度国家任务项目须在2022年6月30日前全部开工。
三季度：2021年度国家任务项目力争于2022年9月30日前完成工程竣工验收。
四季度：2022年度国家任务项目力争于12月31日前完成小区内的供水、供电、道路、供气、通信等市政配套基础设施改造内容。	1.明确年度工作目标，落实各项工作要求。
2.加强与各部门的联络沟通，对重难点工作加强跟踪加快推进工作。协调处理项目推进中出现的问题，指导街道社区宣传发动居民群众积极参与改造工作。
3.加强与上级发改、财政等部门的工作对接，争取区、市对城镇老旧小区改造项目政策、资金方面的倾斜支持。
4.定期召开城镇老旧小区改造工作会议、专题协调会等，严格按照计划推进老旧小区改造工作。
其他配合单位，根据《柳州市全面推进城镇老旧小区改造工作的实施方案》中的责任分工落实各项工作。	县住房和城
乡建设局
48	开展背街小巷整治改造三年行动	市住房城乡建设局（殷健 2870021）	一季度：督促指导各县（区）、新区加快完成项目立项工作，力争在3月底完成。
二季度：督促指导各县（区）、新区加快完成项目预审及招标工作，力争在6底30日前完成招标工作并签订合同。
三季度：督促指导各县（区）、新区加快开展背街小巷改造施工，力争在9月底前2022年计划改造背街小巷全部开工。
四季度：督促指导各县（区）、新区完成背街小巷整治改造工作，力争在11月30日前完成计划建设内容。	1.编制柳州市城市背街小巷整治改造提升三年行动方案（2022-2024年）。
2.积极向上级部门申请背街小巷整治改造施工专项资金。
3.积极协调各县（区）、新区在推进工作中遇到的问题。
4.不定时到各县（区）、新区检查指导背街小巷整治改造工作，对开展工作进度滞后的县（区）、新区进行通报。	鹿寨县（韦开裕 6661577）
柳城县（余贵光 7612213）
融安县（钟涵 8130680）
融水县（王国燕 5128737）
三江县（吴鲁南 8612163）
城中区（龚丞 2812381）
柳北区（钟英杰 2529321）
柳南区（覃桂苗 3728103）
鱼峰区（黄似良 3162164）
柳江区（韦懿 7261703 ）
阳和工业新区（北部生态新区）（韦政军 5333850）
一季度：完成项目立项和设计，力争在3月底完成。
二季度：完成项目预审及招标工作，力争在6底30日前完成招标工作并签订合同。
三季度：开展背街小巷改造施工，力争在9月底前2022年计划改造背街小巷全部开工。
四季度：完成背街小巷整治改造工作，力争在11月30日前完成计划建设内容。	1.加强组织领导，强化领导责任。设立背街小巷整治改造工作小组，建立工作报告制度，建立部门协调制度，确保主要目标任务顺利完成。
2.高度重视，精心组织、统筹安排，确保背街小巷整治改造项目实施落到实处。
3.严格把关，监督到位。工程的招标、施工、监理、竣工验收等工作，做到监督到位，做好管理、协调、监督、沟通等工作，确保项目的工程质量。
4.加大宣传力度，加强社会监督，让为民办实事项目全过程接受群众监督。	县住房和城
乡建设局
49	实施县城基础设施补短板行动，大力推进城乡基础设施互联互通工程，加快乡乡通二级（三级）公路建设	市交通运输局（文彩凤2869050）	加快推进农村公路项目建设，全力完成自治区下达7.12亿元年度投资计划。
一季度：继续推进2022年农村公路新续建项目建设，积极完成自治区下达的第一季度1.5亿元投资任务并力争超额完成。
二季度：继续推进2022年农村公路新续建项目建设，积极完成自治区下达的第二季度1.46亿元投资任务并力争超额完成。
三季度：继续推进2022年农村公路新续建项目建设，积极完成自治区下达的第三季度1.7515亿元投资任务并力争超额完成。
四季度：继续推进2022年农村公路新续建项目建设，积极完成自治区下达的第四季度2.406亿元投资任务并力争超额完成。	1.将自治区的季度和年度投资任务分解到县区，督促各县区尽早复工复产、加强施工组织管理，倒排工期、全面完成投资任务。
2.督促县区做好用地、用林、资金等要素保障，全力协调推进项目建设。	市自然资源和规划局（沈怡静 2885661）
市林业和园林局（兰张丽 2811396）
融安县（覃怡湘 8150637）
融水县（杨薪字 5133842）
三江县（莫永慧 8625031）	全面配合牵头单位加快推进农村公路项目建设，全力配合牵头单位完成自治区下达7.12亿元年度投资计划：逐季配合牵头单位完成自治区下达各季度投资任务目标涉及各配合单位需要解决的问题，全面配合牵头单位完成年度投资任务。	市发展改革委
负责指导市县融资平台帮助“乡乡通二级（三级）公路工程”进行项目融资。
市财政局
负责监督指导“乡乡通二级（三级）公路工程”建设资金的使用和管理，防止挪作他用；牵头起草市级“乡乡通二级（三级）公路工程”建设融资政策，吸引社会投资；配合研究制定市级补助政策。
市自然资源和规划局
负责指导县（区）依法依规开展建设用地审查报批工作，帮助协调解决项目推进中存在的土地审批等问题。
市林业和园林局
负责指导协调县（区）林业部门加快林地使用审查审批，简化“乡乡通二级（三级）公路工程”林地手续办理流程，帮助解决项目推进中涉及的林地使用和自然保护区问题。
融安县、融水县、三江县
负责组织县级业主或部门做好项目申报工作，筹集建设资金、协调推进项目建设，按照技术标准监督项目建设，组织项目竣工验收，加强工程完工后的公路及其附属设施的管理和养护等。	县交通运输局
50	扎实开展全国文明城市创建	市委文明办（谭明2811943	一季度：印发《关于开展 “社区邻里守望”新时代文明实践志愿服务活动的通知》。
二季度：召开2022年柳州市争创第七届全国文明城市动员大会1次，布置全市各县区（开发区）、各责任单位创城各项工作任务。印发《2022年柳州市“开门创城”工作方案》，举办“开门创城”启动仪式,组建“开门创城”市民巡访团1个。开展市领导“面对面 聊家常 话创城”主题活动1次，发动全市市民一起参与创城。开展“社区邻里守望”学雷锋志愿服务活动1次。
三季度：开展上半年创城考评工作1次。
四季度：开展“社区邻里守望”学雷锋志愿服务活动1次。开展下半年创城考评工作1次（计划于2023年1月上旬完成）。	1.进一步完善包点网格化创城机制，实现创城工作全面覆盖的目标。
2.做好“开门创城”各项工作，营造全民参与创建全国文明城市的良好氛围。
3.按照《柳州市创建第七届全国文明城市三年行动规划（2021—2023年）》，实现创城各项成果常态长效保持。	各县（区）、新区，市争创第七届全国文明城市各责任单位	一季度：各配合单位按照《柳州市创建第七届全国文明城市三年行动规划（2021—2023年）》开展工作。
二至四季度：各配合单位按照2022年柳州市争创第七届全国文明城市动员大会布置和《柳州市创建第七届全国文明城市三年行动规划（2021—2023年）》《2022年柳州市“开门创城”工作方案》，常态长效开展创城各项工作。	1.各配合单位按照《柳州市创建第七届全国文明城市三年行动规划（2021—2023年）》，常态长效开展创城各项工作。
2.各配合单位按照2022年柳州市争创第七届全国文明城市动员大会布置和《柳州市创建第七届全国文明城市三年行动规划（2021—2023年）》《2022年柳州市“开门创城”工作方案》，常态长效开展创城各项工作。	县委精神

文明建设

委员会办公室
51	保持打击“两违”高压态势	市自然资源和规划局（刘显杰2125271）	一季度：组织推进2021年卫片发现违法图斑查处整改工作，确保全市2021年卫片违法占用耕地情况低于国家问责标准。
二季度：制定2022年自然资源执法巡查方案、2022年卫片执法工作方案，推动自然资源行政执法和刑事司法协同贯通。组织推进2022年卫片执法工作，确保2022年第一季度全市违法占用耕地情况低于国家问责标准。
三季度：组织推进2022年卫片执法工作，确保2022年第二季度全市违法占用耕地情况低于国家问责标准。
四季度：组织推进2022年卫片执法工作，确保2022年第三季度全市违法占用耕地情况低于国家问责标准。	1.以卫片执法工作为抓手，指导督促各县区查处整改违法用地问题，特别是新增乱占耕地建房、挖田造湖、挖湖造景、违建“大棚房”问题及违法占用永久基本农田等重点问题，以消除违法状态为目标，最大限度的恢复耕地耕种条件。
2.加强行政执法与刑事司法衔接，建立健全土地执法联动协作机制，进一步完善案件线索双向移交机制，对重大典型案例以直接立案、联合立案、挂牌督办等方式严肃查处。
3.强化指导监督，发挥协调沟通作用，督促各县区、管委会做好违法占地的查处整改工作。	城中区(张勇 2630532)
鱼峰区(成涛 2818086)
柳北区(钟家标 2802047)
柳南区(刘伟 2102270)
柳东新区(林杰 3514319)
北部新区(唐红光 2205875)
柳江区(韦机元 7211975)
柳城县(邓秀生 7612167)
鹿寨县(黄乐 6821013)
融安县(覃泽新 8113270)
融水县(凤阳 5136226)
三江县(吴明华 8612177)
一季度：开展2021年卫片发现违法图斑查处整改工作，确保2021年卫片违法占用耕地情况低于国家问责标准。
二季度：制定本辖区2022年自然资源执法巡查方案、2022年卫片执法工作方案，开展2022年卫片核查及违法图斑查处整改工作，确保2022年第一季度违法占用耕地情况低于国家问责标准。
三季度：开展2022年卫片核查及违法图斑查处整改工作，确保2022年第二季度违法占用耕地情况低于国家问责标准。
四季度：开展2022年卫片核查及违法图斑查处整改工作，确保2022年第三季度违法占用耕地情况低于国家问责标准。	1.以卫片执法工作为抓手，查处整改违法用地问题，特别是新增乱占耕地建房、挖田造湖、挖湖造景、违建“大棚房”问题及违法占用永久基本农田等重点问题，以消除违法状态为目标，最大限度的恢复耕地耕种条件。
2.加强行政执法与刑事司法衔接，建立健全土地执法联动协作机制，进一步完善案件线索双向移交机制，对违法占地涉嫌犯罪的，坚决移送公安机关。	县自然资源
和规划局
52	推进大气环境综合治理工程，加大秸秆禁烧和综合利用力度，推进柳钢超低排放改造，持续提升空气质量	市生态环境局（李煊2612551）	一季度：秸秆焚烧火点同比减少，不发生重污染天气。
二季度：统筹推进大气环境综合治理工程项目，完成2022年第二批中央大气污染防治资金申报。
三季度：做好秋冬季大气污染防治攻坚工作谋划布置，制定专项行动方案。
四季度：柳钢新增完成3个超低排放改造项目。	1.按照《柳州市2021-2022年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》要求，统筹推进秋冬季攻坚，做好污染天气应急应对，进一步控制减少污染天。
2.进一步完善大气污染防治工作长效机制，组织开展大气污染防治专项攻坚和污染天气应急应对。
3.深入挖掘大气环境治理工程项目，指导帮扶企业申报中央大气污染防治资金，推动大气污染物减排。
4.推进挥发性有机物专项整治，完成阶段性整治任务。
5.积极跟进柳钢超低排放改造项目进度。
6.进一步加强秸秆禁烧管控，健全秸秆禁烧工作机制，减少秸秆露天焚烧火点。
市发展改革委（罗文军2660209）
市工业和信息化局（刘英2827805）
市农业农村局（陈驰杰2867404）
柳城县（柏爱香7614221）
鹿寨县（覃彩兰6869525）
融安县（韩柳青8130796）
融水县（管玉珍5133522）
三江县（李升林8614219）
柳江区（覃蕗融7264242）
柳北区（黄恒2898039）
城中区（车津程2620187）
鱼峰区（廖艳华3199089）
柳南区（苏敏3701360）
柳东新区（黄贵峰2671073）
阳和工业新区（北部生态新区）（万力2150283）	市发展改革委
一至四季度：协调推进柳钢超低排放改造工作
市工业和信息化局
一季度：做好工业企业秋冬季大气污染防治工作。
二、三季度：持续跟进柳钢超低排放改造进度。
四季度：做好工业企业秋冬季大气污染防治工作。
市农业农村局
一季度：完成2022年农作物秸秆综合利用资金项目申报。二季度：完成自治区秸秆综合利用奖补项目申报。 三季度：做好秸秆收储运主体的扶持和培育。四季度：指导秸秆综合利用项目县按照实施方案做好农作物秸秆综合利用工作。
各县（区）、新区
一季度：秸秆焚烧火点同比减少，不发生重污染天气
二季度：挖掘大气污染治理减排项目，配合开展2022年中央大气污染防治资金项目申报，共同推进资金项目建设实施。
三季度：臭氧污染天数和臭氧浓度总体保持稳定；甘蔗秸秆综合利用能力同比提升。
四季度：全年秸秆焚烧火点同比减少，环境空气质量持续改善，完成全年环境空气质量改善目标。	市发展改革委
共同推进柳钢超低排放改造工作，协调解决相关问题。
市工业和信息化局：做好污染天气应急应对，督促工业企业落实污染天气应急响应。跟进柳钢超低排放改造进度。
市农业农村局：一是指导各秸秆综合利用项目县区制定秸秆综合利用项目实施方案，明确目标任务和相关要求，进一步建立健全相关机制；二是指导秸秆综合利用任务重的县区申报自治区秸秆综合利用奖补项目和2022年专项资金项目；三是做好收储运主体的扶持和培育，重点指导柳城县、鹿寨县、柳江区等农作物秸秆产生量大的县抓好相关工作。
各县（区）、新区
1.按照《柳州市2021-2022年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》要求，推进开展秋冬季攻坚，做好污染天气应急应对，进一步控制减少污染天。
2.进一步完善大气污染防治工作长效机制，组织开展大气污染防治专项攻坚和污染天气应急应对。
3.挖掘大气污染治理减排项目，配合完成2022年中央大气污染防治资金项目申报，共同推进资金项目建设实施，推动大气污染物减排。
4.实施挥发性有机物专项整治，完成阶段性整治任务。
5.进一步加强秸秆禁烧管控，健全秸秆禁烧工作机制，减少秸秆露天焚烧火点。	柳州市融安

生态环境局
53	深入实施水污染防治工作，推进入河排污口规范化建设和工业园区污水收集管网建设，开展农村生活污水治理和黑臭水体整治	市生态环境局（刘艳吉2622610）
市住房城乡建设局（韦福轩2805968）
一季度：完成2021年县级及以上集中饮用水水源地环境状况调查评估。鹿寨县2021中央资金农整项目全部开工，完成柳江2021年自治区资金农整项目验收。
二季度：组织编制柳州市城市建成区入河排污口排查方案；完成15个规模以上入河排污口上半年监测任务。融安县2021自治区资金农整项目全部开工，按序时进度完成自治区下达的农村环境综合整治绩效任务。
三季度：完成柳州市城市建成区入河排污口排查方案编制，逐步开展城市建成区入河排污口排查工作。鹿寨县3条黑臭水体治理项目（四排镇新庆村新庆屯大塘、四排镇新庆村新庆屯东面排水沟、四排镇新庆村新庆屯西面排水沟）全部开工，按序时进度完成自治区下达的农村环境综合整治绩效任务。
四季度：推进柳州市城市建成区入河排污口排查，确保完成年度任务。对农村生活污水治理处理设施项目执行情况进行核验，纳入绩效考核已建成农村生活污水设施正常运行率90%以上，完成自治区2022年度农村环境综合整治绩效任务。	1.全面加强重点废水产生企业的环境监管，严厉查处环境违法行为，严格执行柳州市红黄牌环境监管制度，确保污染防治设施正常运行且废水稳定达标排放。
2.强化工业集聚区环境监管，按要求调度工业集聚区污水处理设施建设、运行情况，督促各县区推进工业园区污水收集管网建设，确保污水处理设施稳定运行、出水达标排放。
3.继续推进集中式饮用水源地规范化建设，巩固提升饮用水安全保障水平。
4.编制柳州城市建成区入河排污口排查方案，开展城市建成区入河排污口排查。
5.根据自治区《“十四五”广西农村黑臭水体治理实施方案》制定柳州市方案，有序推进农村黑臭水体整治。积极争取中央和自治区财政资金，支持各县区加强资金整合将农村环境综合整治任务分解至相关县区，对项目实施以及运维情况进行督查、检查、指导，确保完成自治区下达的年度目标任务。	市水利局（刘杨 2156612）
市交通运输局（陈玉蓉2831456）
柳州海事局（金琪2752027）
鹿寨县（覃彩兰6869525）
柳城县（柏爱香7614221）
融安县（韩柳青8130796）
融水县（杨明世5122823）
三江县（杨诚友8614219）
城中区（江鸿2620187）
鱼峰区（潘雪香3199089）
柳南区（梁明松3713571）
柳北区（黄恒2898039）
柳江区（庞家礼7264891）
柳东新区（郑凯莉2671074）
阳和工业新区（北部生态新区）（张彧豪2126337）	市水利局
一至三季度：巩固拓展河湖“清四乱”整治成效，持续开展柳州市重要河流生态流量保障工作。
四季度：巩固拓展“清四乱”整治成效，持续开展柳州市重要河流生态流量保障工作，完成2个饮用水水源保护工程项目建设。
市交通运输局
一季度：继续配合推动污染物接收、运营工作
二季度：进一步推动港口码头船舶使用岸电
三季度：进一步完善港口码头污染接收设施
四季度：配合开展船舶污染联合监管工作，督促企业完善污染物联单制度
柳州海事局
一季度：修改完善柳州港中心城港区船舶水污染物“零排放”实施方案
二季度：争取水污染物“零排放”工作财政资金支持，启动水污染物“零排放”试运行工作
三季度：根据试运行情况，逐步完善船舶水污染物接收、转运和处置站点设施建设。
四季度：对柳州港中心城港区船舶水污染物“零排放”执行情况进行核查，确保完成全年工作任务
各县（区）、新区
一季度：做好农整项目储备及入库申报工作，积极争取中央和自治区财政资金。
二、三季度：做好已建成污水治理设施运维管理、在建污水治理设施建设，有序推进农村环境综合整治任务进度，按序时进度完成上级下达的农村环境综合整治任务。
四季度：开展农村生活污水治理处理设施项目执行情况核验工作，完成上级下达的2022年度农村环境综合整治任务。	市水利局
1.推进河湖“清四乱”常态化规范化，加大河湖“四乱”问题排查和清理整治力度，加强巡查暗访，坚决清存量、遏增量，实现“四乱”问题动态清零。
2.完成重要河流（柳江、洛清江、贝江、石榴河、中渡河）的考核断面的基本生态流量保障工作，有序开展已建水利水电工程生态流量复核。加强生态流量日常监管，严格跨县断面、重要控制断面和生态流量控制断面下泄流量水量水位考核和监督检查。
市交通运输局
1.加强港口码头污染物接收能力，完善港口污染物设施设备接收工作。
2.加强港口码头岸电使用情况。
3.进一步开展船舶污染联合监管工作，督促企业完善污染物联单制度。
柳州海事局
1.联合市各有关部门，完善并有效实施船舶污染物接收、转运、处置联单制度和联合监管制度，规范船舶水污染物接收、转运和处置。
2.督促辖区码头企业落实靠港作业船舶送交污染物的接收责任，已建接收设施的码头泊位应在码头前沿设立公示牌，并保持正常使用。
3.推动港口接收设施与城市公共转运处置设施有效衔接，完善船舶污染物“船一港一城”“收集一接收一转运一处置”全过程衔接和协作。
各县（区）、新区
1.按照上级下达任务开展农村环境综合整治工作，加强对已建成农村生活污水处理治理设施运行情况监督检查。
2.积极开展农整项目储备及入库申报。
3.开展农村生活污水治理项目运维等工作巡查，按时报送已建成污水治理设施运维整改情况。	柳州市融安

生态环境局
54	深入实施水污染防治工作，推进入河排污口规范化建设和工业园区污水收集管网建设，开展农村生活污水治理和黑臭水体整治	市工业和信息化局（韦东银 2812825）	推进工业园区污水收集管网建设
一季度：根据自治区工信厅要求，分解下达各县区、开发区地下管网年度任务。
二季度：积极争取自治区基础设施建设资金，督促各县区、开发区定期在自治区发改云更新园区地下管网进度。
三季度：安排市级园区发展资金，督促各县区、开发区定期在自治区发改云更新园区地下管网进度。
四季度：开展年度考核工作。	1.积极争取自治区资金，支持园区污水收集管网建设；
2.督促各县区、开发区定期在自治区发改云更新园区地下管网进度。	柳江区（覃秦 15177266557）
鹿寨县（何金玲 15777215657）
柳城县（韦柳芳 7619533） 融安县（马小了15007823721）
柳北区（胡自谦15877293281）
三江县（杨柳盛18078235069）	一季度：谋划和补充自治区发改云园区地下管网项目库中的项目
二季度：推进地下管网建设，定期在自治区发改云更新园区地下管网进度
三季度：推进地下管网建设，定期在自治区发改云更新园区地下管网进度
四季度：完成任务目标，做好年度项目核验工作	1.各县区、开发区加强对项目的谋划和补充，加快推进基础设施建设。
2.定期更新发改云平台地下管网进度。	县工业投资开发有限公司
55	推动风电、光伏发电等清洁能源发展，引进龙头制造业企业，推进县域风电场建设	市发展改革委（林邱俊2660422）
市投资促进局（周璇2632763）	一季度：完成“能源网”风电、光伏发电项目的年度建设目标15%。
二季度：完成“能源网”风电、光伏发电项目的年度建设目标45%。
三季度：完成“能源网”风电、光伏发电项目的年度建设目标75%。
四季度：完成“能源网”风电、光伏发电项目的年度建设目标100%（26.95亿元）。实现融安协合狮子岭风电场二期工程、融安协合狮子岭风电场三期工程等一批项目竣工。	1.建立能源网项目库，借助信息平台每月调度项目进展情况。
2.开展调研督导工作，每季度开展一次现场调研督导工作，现场协调项目建设。
3.实施精细化管理，将投资建设任务分解至每月计划，对照计划每月促进项目建设。
鹿寨县（罗泽梁6835127）
柳城县（陆杨环7612272）
融安县（覃翠田8151876）
三江县（任双8612172）
融水县（杨仁勇5122410）	鹿寨县
“能源网”风电、光伏发电项目
一季度：完成年度建设目标5%。二季度：完成年度建设目标30%。三季度：完成年度建设目标70%。四季度：完成年度建设目标100%。
柳城县
一季度:集中式光伏和整县屋顶分布式光伏县城部分开工建设；风电项目完成前期工作；总体完成“能源网”年度建设目标的10%。二季度：集中式光伏项目开工；整县屋顶分布式光伏第一批县城部分投产运营；风电项目完成项目核准；总体完成“能源网”年度建设目标的40%。三季度：集中式光伏项目完成总体建设内容的50%；整县屋顶分布式光伏第一批乡镇部分开始收资；风电项目开工建设；总体完成“能源网”年度建设目标的70%。四季度：集中式光伏具备倒送电条件和送出线路带电条件；整县屋顶分布式光伏乡镇部分开工建设；风电项目完成总体建设内容的6%；总体完成“能源网”年度建设目标的100%。
融安县
一季度：融安协合狮子岭风电场二、三期工程、柳州融安潭头乡光伏发电项目开工。二季度：融安协合狮子岭风电场一期工程全容量并网，二、三期工程首批风机产并网，融安白云岭风电场三、四期工程开工。三季度：柳州融安潭头乡光伏发电项目组件安装完成50%。四季度：融安协合狮子岭风电场二、三期工程全容量并网，融安白云岭风电场三、四期工程开始风机基础浇筑。
三江县
2022年度计划总投资：5.3662亿元，完成三江红岩山二期100MW风电场、三江县协合八江风电场二期项目新建；完成三江八吉风电场工程项目、三江高定风电场工程项目、三江同乐高培风电场工程项目、三江红岩山风电场工程项目续建；龙源三江独峒72MW风电场工程项目竣工等工作。一季度：完成年度建设目标15%。二季度：完成年度建设目标55%。三季度：完成年度建设目标80%。四季度：完成年度建设目标100%。
融水县
一季度：开展庆林山和杆洞风电项目征地工作；转报九元山二期、四荣、白云、大岳山风电项目核准申请并获得自治区核准。二季度：庆林山和杆洞风电项目升压站施工、设备运输；九元山二期和四荣风电场开工。三季度：庆林山和杆洞风电项目风机吊装、部分并网；白云和大岳山风电场开工建设。四季度：庆林山和杆洞风电项目升压站、输出线路完工，部分实现并网；其他风电场永久性设施全面建设。	鹿寨县
加强监督，倒排工期。加大协调支持力度，加大支持 “能源网”风电建设力度。积极争取上级支持保障能源项目建设相关政策、资金落实到位。
柳城县
积极对接业主单位，尽快落实资金，完成项目征地工作。按时向上级部门汇报项目进度、存在问题以及下一步工作计划。督促项目业主严格按照季度目标任务进行施工，有序推进项目建设工作。
融安县
加强组织领导，落实专人负责，强化征地拆迁和林地指标等要素保障，实时跟进项目进展情况，确保在建项目年内全容量并网，已核准未开工风电项目和光伏项目年内按计划开工并完成年度投资计划，未通过核准项目按计划通过核准并争取开工。
三江县
加强组织领导，明确直属领导及项目推进专员。加强协调、督促各项手续办理。加快推进场内施工，确保工程施工进度和横道图一致。
融水县
尽快完成庆林山和杆洞风电项目征地工作，审批设备运输手续；办理九元山二期、四荣、白云、大岳山风电项目林地审批、用地指标报批手续。保障设备项目设备运输通畅。	县发展
和改革局
56	畅通公路运输通道，推进鹿寨至钦州港高速公路、桂林至柳州段高速公路改扩建等项目建设	市交通运输局（王正池2832717）	加快推进鹿寨至钦州港高速公路、桂林至柳州段高速公路改扩建等一批柳州市境内高速公路项目建设，实施S507宜州三岔至流山、S208三江富禄至丹洲（二期）、S208融安至永福百寿公路（融安段）、G357永福百寿至融安浮石二级公路等项目，织密我市公路运输通道。计划完成项目年度投资任务51亿元。
一季度：计划完成投资约7亿元。
二季度：计划完成投资约11亿元。
三季度：计划完成投资约15亿元。
四季度：计划完成投资约17亿元。	1.以自治区既定的年度投资任务为目标，督促相关单位、部门加强施工组织管理，倒排工期、挂图作战。
2.配合做好要素保障，全力协调推进项目建设。	市自然资源和规划局（沈怡静2885661）
市林业和园林局（兰张丽2811396）
市生态环境局（蒙俊伶 2630137）
柳北区（叶飞庆 2120197）
鱼峰区（梁有福 2112562）
柳南区（徐伟 2151962）
柳江区（廖海红 7217521）
柳城县（覃泽留 7612326）
鹿寨县（罗文敏 6822869）
三江县（韦田勇 8625368）
融安县（吴国扬 8150726）
融水县（蓝国显 5133841）
柳东新区（韦世福 2671088）
阳和工业新区（北部生态新区）（梁涌漩 5333839）	市自然资源和规划局
各季度按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展用地报批等工作。
市林业和园林局
各季度按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展用林报批等工作。
市生态环境局
各季度按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展环评报批等工作。
柳北区、鱼峰区、柳南区、柳江区、柳城县、鹿寨县、三江县、融安县、融水县、各新区
各季度配合辖区内交通建设项目业主开展各项前期工作、征地拆迁工作，配合协调解决项目推进过程中存在问题。	1.配合做好用地、用林、资金等要素保障，全力协调推进项目建设。
2.参与组建我市高速公路专班，按照职责分工共同推进交通基础设施项目建设工作。
3.各部门持续发挥协调作用，加大项目协调力度和效度，及时解决项目建设过程中出现的问题。	县交通运输局
57	深入实施全民参保计划，加快完善基本医疗、基本养老、失业、工伤保险制度	市医保局（谢琼芳3593925）	一季度：全市医疗保险参保人数达到340万人，其中职工医保参保人数97万人、居民医保243万人。修订出台职工大额医疗保险、生育险等制度文件。
二季度：全市医疗保险参保人数达到358万人，其中职工医保参保人数99万人、居民医保259万人。制定落实《广西壮族自治区人民政府办公厅关于健全广西重特大疾病医疗保险和救助制度的通知》任务清单。
三季度：全市医疗保险参保人数达到364万人，其中职工医保参保人数99.5万人、居民医保264.5万人。出台关于做好2023年城乡居民医保参保缴费工作的有关文件，持续深入开展全民参保计划。
四季度：全市医疗保险参保人数达到369.5万人，其中职工医保参保人数99.5万人、居民医保270万人。	1.采取多种形式，宣传国家、自治区关于基本医疗有保障工作的政策举措，把群众获得的利益和实惠讲明白，提高群众政策知晓率，宣传和发动广大市民积极参保。
2.联合税务等部门出台2022年居民基本医疗保险参保缴费通知，压实参保工作主体责任，制定工作目标，部署2022年城乡居民基本医疗保险参保工作，推进全市参保工作顺利开展。
3.严格执行自治区医保局和市委市政府的部署，落实基本医疗保险的各项上级文件，修订出台本地实施办法；修订完善本市职工大额医疗保险、生育险等制度文件。	柳州市税务局（郭建军5333783）
市卫生健康委（陈海雁 2851745）
市民政局（韦荣恒2814018）
市残联（张颖2830353）
市乡村振兴局（何真龙2632530）
城中区（冷晶2823057）
鱼峰区（张燕，3161020）
柳南区（曾德良3710095）
柳北区（梁融静2523203）
柳江区（朱敏7212625）
柳东新区（彭靖2671010）
阳和工业新区（北部生态新区）(谭海平3510165）
柳城县（韦丽 7611476）
融安县（陈光提8130893）
融水县（贾红玉6607568）
鹿寨县（韦鸿英6816918）
三江县（李晓军8611603）	全年基本医疗保险费收入比去年同期有所增长，医保基金预算收入如期完成目标。
一季度：各类特殊人员主管单位做好特殊人员的身份认定和数据共享，由各自参保责任单位做好集中资助参保工作。各县（区）、新区完成一季度参保任务。其中：居民医保参保目标：城中区7.69万人、柳北区15.02万人、柳南区21.47万人、鱼峰区13.59万人、柳东9.08万人、阳和2.45万人；职工医保+居民医保参保目标：柳江区36.65万人、柳城县31.90万人、鹿寨县34.11万人、融安县25.30万人、融水县41.89万人、三江县31.73万人。
二季度：各类特殊人员主管单位做好特殊人员的身份认定和数据共享，由各自参保责任单位做好集中资助参保工作。各县（区）、新区完成二季度参保任务。其中：居民医保参保目标：城中区8.20万人、柳北区16.01万人、柳南区22.88万人、鱼峰区14.55万人、柳东9.61万人、阳和2.61万人；职工医保+居民医保参保目标：柳江区38.59万人、柳城县33.59万人、鹿寨县35.91万人、融安县26.64万人、融水县44.11万人、三江县33.41万人。
三季度：各类特殊人员主管单位做好特殊人员的身份认定和数据共享，由各自参保责任单位做好集中资助参保工作。各县（区）、新区完成三季度参保任务。其中：居民医保参保目标：城中区8.38万人、柳北区16.35万人、柳南区23.37万人、鱼峰区14.88万人、柳东9.80万人、阳和2.66万人；职工医保+居民医保参保目标：柳江区39.24万人、柳城县34.16万人、鹿寨县36.51万人、融安县27.09万人、融水县44.85万人、三江县33.97万人。
四季度：各类特殊人员主管单位做好特殊人员的身份认定和数据共享，由各自参保责任单位做好集中资助参保工作。各县（区）、新区完成四季度参保任务。其中：居民医保参保目标：城中区8.55万人、柳北区16.69万人、柳南区23.85万人、鱼峰区15.21万人、柳东9.98万人、阳和2.72万人；职工医保+居民医保参保目标：柳江区39.83万人、柳城县34.67万人、鹿寨县37.06万人、融安县27.49万人、融水县45.53万人、三江县34.49万人。	柳州市税务局
1.抓好组织收入，提升收入质量，依法依规组织保费收入， 努力实现质优量增完成预算任务。
2.持续优化缴费服务。拓展多元化缴费和查询服务渠道，积极引导鼓励缴费人使用“广西税务12366微信公众号、广西电子税务局、微信、支付宝、龙城市民云等线上缴费渠道缴费，实现社保缴费“掌上办”“社区办”“村里办”为缴费人提供优质便捷的服务。
3.开展联合宣传辅导，联合人社、医保部门共同开展社保缴费政策宣传辅导工作，将社保缴费宣传工作下沉到街道、社区、乡村和学校，采取多种形式，进行重点宣传、专项辅导。
4.联合人社、医保等相关部门在有条件的县区建立“一厅联办”社保联合缴费专厅。
市卫生健康委
配合提供全市计划家庭户，双女接扎户名单，指导各县区卫健部门按时向当地医保经办部门提供本地区计生对象人员名单，负责组织本地区计生对象的统一申报代缴工作，并落实参保缴费补助资金。
市民政局
指导各县区民政部门负责做好医疗救助对象的认定工作，并按时向当地医保经办部门提供本地区医疗救助人员名单。
市残联
指导各县区残联部门按时向当地医保经办部门提供本地区重度残疾人员名单，负责组织本地区重度残疾人员的统一申报代缴工作，并落实参保缴费补助资金。
市乡村振兴局
指导各县区乡村振兴部门按时向当地医保经办部门提供本地区脱贫人口、监测户名单，并组织驻村工作队和帮扶联系人做好脱贫人口、监测户的参保宣传动员工作。
各县（区）、新区
负责组织落实本地区参保任务，尤其是做好农村低收入人口、脱贫人口参保宣传动员和征缴工作的组织领导和安排部署，提供经费保障，压紧压实乡镇党委和街道巩固拓展脱贫攻坚成果责任，避免因漏参保出现因病致贫返贫风险。	县医疗
保障局
58	推动商品房市场健康发展，推进保障房建设。新建棚户区改造住房2500套，发放住房租赁补贴5900户	市住房城乡建设局（吴晓宁 2829609 ）	一季度：棚户区改造累计开工1000套，累计发放租赁补贴1480户。
二季度：棚户区改造累计开工2000套，累计发放租赁补贴2960户。
三季度：棚户区改造累计开工2500套，累计发放租赁补贴4440户。
四季度：棚户区改造累计开工2500套，累计发放租赁补贴5900户。	1.分解任务，落实责任。将任务指标分解至各县区，要求相关单位落实到具体责任人和具体项目，确保责任压紧压实。
2.部门联动，统筹推进。定期或不定期召开协调会、推进会等，研究部署下一步工作，确保所有项目按时间节点有序推进。
3.加强巡查，强化考核。定期或不定期对保障性住房项目进行督查，对重视不够、推进不快、工作不力实行通报，提高各县区工作的积极性主动性。	柳北区（张浩2512643）
柳南区（莫新灵3723965）
鱼峰区（韦凯歌2135601）
城中区（李伟萍2810783）
柳东新区（孙子涛2671076）
阳和工业新区（北部生态新区）（李艳云 5333831）
柳江区（林建华 7213099）
柳城县（余贵光 7612213）
鹿寨县（张帆 6661523）
融安县（张小玲 8135104）
融水县（姚镇 5128095）	柳北区一季度：发放租赁补贴800户。二季度：累计发放租赁补贴1000户。三季度：累计发放租赁补贴1400户,棚户区改造新开工1605套。四季度：累计发放租赁补贴1900户。
柳南区一季度：发放租赁补贴1250户。二季度：累计发放租赁补贴1500户。三季度：累计发放租赁补贴1600户。四季度：累计发放租赁补贴1800户。
鱼峰区一季度：棚户区改造新开工175套,发放租赁补贴787户。二季度：棚户区改造新开工455套,累计发放租赁补贴1000户。三季度：累计发放租赁补贴1100户,累计棚户区改造新开工654套。四季度：累计发放租赁补贴1200户，累计棚户区改造新开工654套。
城中区一季度：发放租赁补贴200户。二季度：累计发放租赁补贴250户。三季度：累计发放租赁补贴360户。四季度：累计发放租赁补贴400户。
柳东新区一季度：发放租赁补贴5户，棚户区改造新开工247套。二季度：累计发放租赁补贴10户。三季度：累计发放租赁补贴20户。四季度：累计发放租赁补贴30户。
阳和工业新区（北部生态新区）一季度：发放租赁补贴250户。二季度：累计发放租赁补贴280户。三季度：累计发放租赁补贴300户。四季度：累计发放租赁补贴320户。
柳江区一季度：发放租赁补贴40户。二季度：累计发放租赁补贴46户。三季度：累计发放租赁补贴50户。四季度：累计发放租赁补贴56户。
柳城县一季度：发放租赁补贴30户。二季度：累计发放租赁补贴55户。三季度：累计发放租赁补贴85户。四季度：累计发放租赁补贴110户。
鹿寨县一季度：年度计划发放公共租赁住房租赁补贴75户。二季度：年度计划发放公共租赁住房租赁补贴75户。三季度：年度计划发放公共租赁住房租赁补贴75户。四季度：年度计划发放公共租赁住房租赁补贴75户。
融安县一季度：完成发放住房补贴20户。二季度：完成发放住房补贴20户。三季度：完成发放住房补贴20户。四季度：完成发放住房补贴20户。
融水县一季度：租赁补贴预计发放50户。二季度：租赁补贴预计发放50户。三季度：租赁补贴预计发放50户。四季度：租赁补贴预计发放50户。	柳北区
督促各项目业主加快推进棚户区项目安置房建设工作。
柳南区
完成住房租赁补贴的审核、发放任务。
鱼峰区分步有序实施,配合和督促企业施工.大力宣传公租房政策，强力推进配套基础设施建设，加大公租房小区管理力度；加快分配入住审核工作,确保公租房发挥惠民效益。
城中区
完成住房租赁补贴的审核、发放任务。
柳东新区
组织业主单位（东城集团）与市级部门对接，明确任务目标。加强与市级的工作对接，争取国家对新区城镇老旧小区改造项目政策、资金方面的倾斜支持。协调各相关部门落实简化项目审批等政策，推动项目进度。
阳和工业新区（北部生态新区）
完成住房租赁补贴的审核、发放任务。
柳江区
责任目标分解到各社区，要求各单位落实具体责任人，确保任务完成。各部门联动，协调推进工作。
柳城县
加大力度对政策的宣传，利用融媒体进行推广，保障对象的审核过程实行“四道门槛、两榜公示”，对符合条件的住房困难家庭全部张榜公示。
鹿寨县
进一步加大审查力度。
融安县
完成住房租赁补贴的审核、发放任务。
融水县
按时发放租赁补贴。	县住房和城
乡建设局
59	开工建设218个老旧小区改造项目	市住房城乡建设局 （陈笑2853021）	一季度：完成城镇老旧小区改造项目初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续，纳入2022年度国家任务的项目力争在2022年3月底前开工50%。
二季度：2022年度国家任务项目须在2022年6月30日前全部开工。
三季度：2021年度国家任务项目力争于2022年9月30日前完成工程竣工验收。
四季度：2022年度国家任务项目力争于12月31日前完成小区内的供水、供电、道路、供气、通信等市政配套基础设施改造内容。	1.明确年度工作目标，下达年度目标任务。
2.加强与自治区相关部门的工作对接，争取上级对我市城镇老旧小区改造项目政策、资金方面的倾斜支持。
3.各相关部门落实简化项目审批等政策。
4.定期召开城镇老旧小区改造工作例会，按月调度项目进度。
鹿寨县（韦贤强 6826653）
融安县（张小玲 8156651）
融水县（姚镇 5128095）
三江县（杨干 8612163）
城中区（张嘉婧 2810940）
柳北区（王年双 2512834）
鱼峰区（钟荣亮 3162242）
柳江区（韦振和 7210396）	一季度：完成城镇老旧小区改造项目初步设计、财政评审、公开招标等前期审批手续，纳入2022年度国家任务的项目力争在2022年3月底前开工50%。
二季度：2022年度国家任务项目须在2022年6月30日前全部开工。
三季度：2021年度国家任务项目力争于2022年9月30日前完成工程竣工验收。
四季度：2022年度国家任务项目力争于12月31日前完成小区内的供水、供电、道路、供气、通信等市政配套基础设施改造内容。	1.明确年度工作目标，落实各项工作要求。
2.加强与各部门的联络沟通，对重难点工作加强跟踪加快推进工作。协调处理项目推进中出现的问题，指导街道社区宣传发动居民群众积极参与改造工作。
3.加强与上级发改、财政等部门的工作对接，争取区、市对城镇老旧小区改造项目政策、资金方面的倾斜支持。
4.定期召开城镇老旧小区改造工作会议、专题协调会等，严格按照计划推进老旧小区改造工作。
其他配合单位，根据《柳州市全面推进城镇老旧小区改造工作的实施方案》中的责任分工落实各项工作。	县住房和城
乡建设局
60	全面落实积极应对人口老龄化战略部署	市卫生健康委（陈忠东15877250563）	全年加快推进老年健康服务体系建设，持续完善 “医养结合”服务网络。
一至二季度：加强老龄工作队伍建设，理顺老龄工作机制，列出老龄工作任务清单。	1.调整柳州市老龄工作委员会组成人员，制定柳州市老龄工作委员会工作规则，完善柳州市老龄工作委员会成员单位职责和联络员制度，健全老龄工作体系和工作机制。研究制定加强新时代老龄工作任务清单，落实国家、自治区和柳州市关于老龄工作的部署和要求。
2.加强老年健康知识宣传和教育，提升老年人健康素养。
3.做好基本公共卫生服务项目中的老年人健康管理和中医药健康管理服务。
4.加强老年人群重点慢性病的早期筛查、干预及分类指导，开展老年口腔健康、老年营养改善、老年痴呆防治和心理关爱行动。
5.提高失能、重病、高龄、低收入等老年人家庭医生签约服务覆盖率，提高服务质量。
6.建立医养结合工作沟通协调机制。
7.鼓励医疗卫生机构与养老机构开展协议合作，进一步整合优化基层医疗卫生和养老资源，提供医疗救治、康复护理、生活照料等服务。
8.支持二级及以下医疗机构转型，开展康复、护理以及医养结合服务。
9.加快推进二级以上医疗机构老年医学科建设和老年友善医疗机构创建工作。
10.开展“社区卫生服务中心+社区医疗护理+社区日间照料中心+社区养老”试点工作。	市老龄工作委员会各成员单位，各县（区）、新区	全面贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于老龄工作的决策部署，对照《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作意见》加大制度创新、政策供给、财政投入力度，健全老龄工作体系。着力解决老年人普遍关注的“急难愁盼”问题，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系，统筹和优化好老年人经济保障、服务保障、精神关爱、作用发挥等制度安排。落实好老年人优待政策，维护好老年人合法权益，发挥好老年人积极作用，着力构建老年友好型社会，大力营造养老孝老敬老的社会氛围，推动柳州老龄事业高质量发展。	1.优化多主体协同型老龄社会治理体系：完善老龄工作机制，加强老龄工作队伍建设；强化老龄事业保障和老龄科学研究；推进老龄事业信息化建设，促进部门老龄数据与服务数据共享，实现精准施策、精准服务；提高老年人社会发展参与度，加强老年人社会优待，加强多元化老年教育，完善互助养老和为老服务志愿服务机制，加强老年人权益保障。
2.完善多层次安全型社会保障体系：完善老有所养的养老保险体系，健全老有所医的医疗保障制度体系，完善弱有所扶的社会福利和社会救助体系，建立满足多元需求的长期照护保障制度。
3.建立医养康养结合型养老服务体系：完善养老服务设施配置，强化普惠式养老服务供给，丰富养老服务内涵，提升家庭养老照护能力，优化养老服务发展环境。
4.打造全生命周期型老年健康支撑体系：普及健康生活方式，提升老年医疗健康服务能力，优化老年医疗服务资源配置，深化医养结合模式。
5.构建宜居颐养型老年友好环境体系：推进适老基础设施建设，提升老年体育健身设施供给，丰富老年公共文化服务供给，弘扬敬老爱老助老社会风尚。
6.提升全链化老龄产业发展体系：推动老龄产业多元融合发展，培育发展老年用品市场，推进“数智”康养服务创新发展。	县卫生健康局
61	全面落实积极应对人口老龄化战略部署
市民政局（蒋米雪2822469）	一季度：建设家庭养老床位500床并开展上门服务工作。
二季度：建设家庭养老床位1800床并开展上门服务工作。
三季度：出台社区居家养老支持政策1项、完成特殊困难及高龄老年人家庭适老化改造400户。
四季度：完成特殊困难及高龄老年人家庭适老化改造800户、乡镇区域性综合养老服务中心完成前期工作2个。	1.创新居家社区养老服务模式，建设街道为老服务中心和社区为老服务站，搭建社区居家养老服务网络。
2.建立社区居家养老支持政策，提升增强家庭照护能力。
3.补齐农村养老服务短板，大力推进乡镇区域综合养老服务中心建设。	柳城县（邱永前2465990）
鹿寨县（韦靖6838356）
融安县（黄杰8135300）
融水县（邱仕海5132499）
三江县（马安秀8612610）
城中区（覃玲玲2858926）
柳北区（宋毅2857806）
鱼峰区（黄麟琳8250426）
柳南区（卢国友8250657）
柳江区（蓝引放7260613）	柳城县
一至二季度：推进两个乡镇敬老院提升改造项目前期工作。三季度：完成1个乡镇敬老院提升改造项目招标。四季度：完成2个乡镇敬老院提升改造项目招标。
融安县
一季度：协调乡镇区域性养老服务中心建设用地。二季度：落实乡镇区域性养老服务中心地块选址。三季度：完善落实乡镇区域性养老服务中心设计工作。四季度：完成乡镇区域性养老服务中心前期工作1个。
融水县
一季度：社会福利院建设项目完成年度累计计划投资324.16万元。二季度：社会福利院建设项目完成年度累计计划投资324.16万元。三季度：社会福利院建设项目完成年度累计计划投资324.16万元。四季度：社会福利院建设项目完成年度累计计划投资324.16万元。
三江县
一季度：推进林溪农村养老服务中心项目招标，投资200万元。二季度：完成林溪农村养老服务中心项目累计投资400万元。三季度：完成林溪农村养老服务中心项目累计投资600万元。四季度：完成林溪农村养老服务中心项目累计投资900万元。
城中区
一季度：开展家庭养老床位建设前期工作。二季度：完成建设家庭养老床位100床。三季度：完成建设家庭养老床位100床。四季度：完成建设家庭养老床位100床。
柳北区
一季度：开展家庭养老床位建设前期工作。二季度：完成建设家庭养老床位700床。三季度：完成建设家庭养老床位700床。四季度：完成建设家庭养老床位700床。
鱼峰区
一季度：完成家庭养老床位招投标工作。 二季度：完成家庭养老床位建设工作，开展上门服务100人。三季度：开展上门服务200人。四季度：开展上门服务300人。
柳南区
一季度：开展家庭养老床位建设前期工作。二季度：完成建设家庭养老床位600床。三季度：完成建设家庭养老床位600床。四季度：完成建设家庭养老床位600床。
柳江区
一季度：开展家庭养老床位建设前期工作。二季度：家庭养老床位前期工作及建设招标。三季度：完成建设家庭养老床位200床。四季度：完成建设家庭养老床位200床。	柳城县
补齐农村养老服务短板，大力推进乡镇区域综合养老服务中心建设。
融水县
创新养老服务模式，大力推进乡镇区域综合养老服务中心建设。
城中区
创新居家社区养老服务模式，建设街道为老服务中心和社区为老服务站，搭建社区居家养老服务网络。学习社区居家养老支持政策，提升增强家庭照护能力；
柳北区
积极配合市局做好困难老人的养老服务工作，在开展服务工作之前要做好前期的摸排调研工作，确保符合条件的每一位老人都能享受服务。
鱼峰区
积极和财政部门、上级民政部门对接，推进家庭养老床位建设。
柳南区
加强组织领导，主要领导亲自研究推进、分管领导具体抓工作进度；加强沟通协调，定期研究解决工作中存在的问题和困难。
柳江区
开展家庭养老床位建设前期工作，开展上门服务。	县民政局
62	坚持教育优先发展，新建、改扩建公办幼儿园11所、中小学35所。	市教育局（卞新明 2815941）	共计27所学校开工，19所学校竣工
一季度；9所中小学开工。
二季度：4所幼儿园，1所中小学开工。
三季度：1所幼儿园，12所中小学开工；6所幼儿园，3所中小学竣工。
四季度：10所中小学竣工。	加强组织领导。实时跟踪进展。加快推进项目施工建设.加强协调推进工作。
柳城县（欧学浪 7612989）
鹿寨县（何启军 6826938）
融安县（杨世雄 8139842）
融水县（潘家华 5132284）
三江县（蓝泽兵 8611231）
柳北区（汤春平 2510887）
城中区（郑捷 2612261）
鱼峰区（练莉 3163324）
柳南区（陆建东 3713061）
柳江区（韦启勇 7214188 ）
柳东新区（莫家聪 3116196）
阳和工业新区（北部生态新区）（肖利忠 3310675）
市发展改革委(蓝海 2811533)
市财政局(张力 2623510)
市自然资源和规划局(余新新 2825249)
市住房城乡建设局(郭敏宏 2803050)	各县（区）、新区
一季度：柳北区完成2所新建、1所改扩建中小学开工，城中区完成1所新建中小学开工，柳南区完成4所改扩建中小学开工，柳城县完成1所新建中小学开工。
二季度：柳北区完成4所新建幼儿园开工，柳东新区完成1所新建中小学开工。
三季度：鱼峰区完成1所改扩建幼儿园，5所改扩建中小学开工，城中区完成2所改扩建中小学开工，柳南区完成2所改扩建中小学开工，柳东新区完成1所新建中小学开工，鹿寨县完成1所改扩建中小学开工、2所新建幼儿园竣工，融安县完成3所新建幼儿园竣工，1所改扩建中小学竣工，三江县完成1所新建幼儿园、1所中小学竣工。
四季度：城中区完成1所改扩建中小学竣工，柳南区完成1所改扩建中小学竣工，柳城县完成2所改扩建中小学竣工，融安县完成1所改扩建中小学竣工，融水县完成5所改扩建中小学竣工。
市发展改革委
一季度：牵头协调确定第一批教育“两费”投资计划。
二季度：牵头协调确定第二批教育“两费”投资计划。
三季度：指导完成城建计划所有新开工学校项目的前期审批工作。
市财政局
一季度：完成第一批教育“两费”投资计划，落实第一批教育“两费”投资计划资金下达。
二季度：完成第二批教育“两费”投资计划，落实第二批教育“两费”投资计划资金下达。
三季度：指导完成城建计划所有新开工学校项目的预算控制价审核工作。
市自然资源和规划局
三季度：指导完成城建计划所有新开工学校校园总平审批。
市住房城乡建设局
三季度：指导完成城建计划所有新开工学校的单体方案审批，指导协调代建公司完成施工招标工作。
四季度：指导、协调各代建公司完成城建计划新建学校施工提前介入手续办理，加快项目开工。	各县（区）、新区
根据全市要求扎实落实”双减“政策。对照工作任务目标，进一步加强教育基建项目的监管工作力度，督促项目代建单位、 施工单位、监理单位各司其责，按质按期完成施工任务。
市发展改革委
1.牵头协调确定并下达2022年教育基本建设项目投资计划。
2.指导组织中小学及幼儿园建设项目申报中央预算内投资、地方政府专项债券等资金。
3.指导项目业主开展项目前期工作，加快项目前期工作审批工作进度。
市财政局
1.根据2022年度预算安排，与市发改委、市教育局做好2022年教育基建资金的投资计划。
2.配合完成第一批“教育两费”投资计划资金下达，配合完成第二批“教育两费”投资计划联合报送市政府审批工作。3.跟踪推动市区中小学项目建设进度。
4.市财政局指导完成城建计划所有新开工学校项目的预算控制价审核工作。
市自然资源和规划局
1.积极推进目标计划中的各中小学落地实施，积极配合各部门和建设单位持续推中小学的建设。
2.在建设工程审批中开通绿色通道，加快中小学项目选址、用地、规划许可审批速度。
市住房城乡建设局
1.加强项目建设的前期服务工作。做好新建学校的单体方案审批，指导协调代建公司完成施工招标工作。
2.加强建设过程监督。围绕“强监管、严执法”工作要求，紧抓质量安全主线，积极开展质量安全监管工作，不断强化教育基础设施建设工程的安全监管力度。	县教育局
63	持续落实“双减”政策	市教育局（丰湘冰2815945）	一季度：部署2022年“双减”工作,制定并执行我市课后服务收费新标准。
二季度：加强校外培训机构疫情防控工作指导，全方面规范校外培训行为。
三季度：成立监督员队伍，加强对校外培训机构的监管。
四季度：开展“双减”工作评估促进“双减”工作深入发展。	1.持续落实“双减”政策。四位一体，推进校内减负提质。作业管理再强化，课后服务再提升，课堂教学再提质，赋能教师再发力。
2.全面规范校外培训行为。制定出台柳州市学科类校外培训机构管理办法和校外培训服务类别鉴定指引。会同相关部门制定学科类培训机构收费标准，加强资金监管。畅通社会监督举报渠道，建立系统监管员、执法员和社会监督员队伍，全方面规范校外培训行为。开展“双减”工作评估促进“双减”工作深入发展。
3.更新校外培训机构黑白名单。抽样监测“双减”实施效果。开展自治区示范性普通高中复查评估及特色高中验收评估市级初审。自治区星级特色普通高中达30%:	柳城县（张昭文7616832 ）
鹿寨县（何启军 6826938）
融安县（侯仁海 ）
融水县（潘家华 5132284）
三江县（蓝泽兵8611231）
柳北区（ 王 珺 2805621）
城中区（侯琳 2094744）
鱼峰区（练莉 3163324）
柳南区（苏莉 3726390）
柳江区（韦启勇 7214188）
柳东新区（莫家聪 3116196）
阳和工业新区（北部生态新区）（肖利忠 3310675）
市科技局( 周毓婷2623539)
市体育局 （湛松文2623080）
市文化广电旅游局（易寒星2812452）
市场监督管理局（林江2636902）
市发展改革委 （黄薇 2811084）
市财政局（蔡向阳2825074）
市民政局（刘钦安 2850833）	各县（区）、新区
按市级季度目标落实“双减”工作要求。
市科技局、市体育局、市文化广电旅游局
一季度：做好非学科类培训机构排查摸底和寒假相关工作。
二季度：配合做好校外培训服务类别鉴定指引制定工作，加强非学科类培训机构资金监管，畅通社会监督举报渠道。
三季度：配合建立监督员队伍。
四季度：制定非学科类培训机构管理办法,做好非学科类培训机构“全国校外教育培训监管与服务综合平台”的管理及填报。
市市场监管局
二季度：配合开展校外培训机构执法检查。
三季度：开展课后服务性收费和代收费的收费监管。
市发展改革委
一季度：会同财政、教育等部门明确课后服务性收费或代收费和学科类培训机构收费标准；
市财政局
四季度：做好课后服务经费发放。
市民政局
二至三季度：配合自治区教育厅印发《广西壮族自治区学科类校外培训机构管理办法》，并指导各市、县（区）抓好落实；对全区各类“营改非”的校外培训机构开展年度检查，年检（年报）率达90%以上。	各县（区）、新区
把“双减”工作作为重大民生工程，列入重要议事日程，纳入县区党委教育工作领导小组重点任务，落实属地管理责任。
市科技局、市体育局、市文化广电旅游局
做好文化艺术、体育、科技等非学科校外培训机构的排查摸底和监管工作；组织非学科类校外培训机构信息“全国校外教育培训监管与服务综合平台”的信息填报和管理、建立培训机构培训内容备案与监督制度、制定出台管理办法（自治区出台后）等相关工作。
市发展改革委
会同财政、教育等部门明确课后服务性收费或代收费、和学科类培训机构收费标准；
市财政局
做好课后服务经费保障；
市市场监管局
做好非学科类培训机构登记工作和校外培训机构收费、广告、反垄断等方面监管工作，加大执法检查力度。加强课后服务性收费和代收费的收费监管。
市民政局
通过日常监督检查、年度检查等手段，加强对学科类校外培训机构的监督管理。引导学科类校外培训机构法人治理结构建设，规范学科类校外培训机构的办学行为。	县教育局
64	高中阶段毛入学率保持96%以上	市教育局（丰湘冰 2815945）	一至二季度：根据自治区下达任务，测算并下达我市普通高中招生计划、中职教育招送生任务。扩大普通高中学位。
三至四季度：按自治区要求完成高中招生、中职教育招送生任务。	1.结合自治区下达任务及高中阶段毛入学率目标，下达普通高中招生计划及中职教育招送生任务。
2.组织高中阶段招生录取工作。扩大普通高中学位。
3.进一步加强学位保障，新建（迁建）学校2所，改扩建项目4个。
3.加强教师队伍建设。	柳城县（张昭文7616834）
鹿寨县（虞信忠6818541）
融安县（侯仁海8134680）
融水县（潘家华5132284）
三江县（吴兴锋8612229）	一至二季度：摸清底数，进一步扩充高中学校学位、补充教师，组织做好高中招生、中职招送生，确保各县高中阶段毛入学率达92%以上。
三至四季度：在完成高中招生任务的基础上，进一步消除普通高中大班额。	1.摸清底数，做好学位、教师等相关准备，组织做好高中招生、中职招送生，确保高中阶段毛入学率达92%以上。
2.在完成高中招生任务的基础上，进一步消除普通高中大班额。	县教育局
65	自治区星级特色普通高中达30%	市教育局（丰湘冰 2815945）	一至二季度：推进高中学校特色发展。
三季度：指导6所第三批自治区特色高中立项建设学校加强特色建设，为2025年验收做准备。
四季度：力争2022年4所高中通过第二批自治区特色高中验收评估。	1.指导柳州市第九中学、柳州市第六中学、三江侗族自治县民族高级中学、融安县第二中学4所第二批自治区特色高中立项建设学校对标自治区特色高中建设指标，开展自查评估，提前发现问题。
2.指导市一中等6所第三批自治区特色高中立项建设学校加强特色建设，为2025年验收做准备。
3.组织专家对4所第二批自治区特色高中立项建设学校开展自治区特色高中验收市级评估指导，针对问题进行，力争4所学校全部通过2022年自治区验收。	鹿寨县（虞信忠6818541）
融安县（侯仁海8134680）
融水县（潘家华5132284）
三江县（吴兴锋8612229）	融安县、三江县
一至三季度：明确特色高中建设要求，针对问题，补齐三江侗族自治县民族高级中学、融安县第二中学存在短板。
四季度：做好迎检准备，确保三江侗族自治县民族高级中学、融安县第二中学通过2022年自治区验收评估。
鹿寨县、融水县
全年加强融水县民族高中、鹿寨中学、鹿鸣中学特色建设，有针对性地解决特色高中建设存在问题。	融安县、三江县
明确特色高中建设要求，针对问题，补齐三江侗族自治县民族高级中学、融安县第二中学存在短板。做好迎检准备，确保三江侗族自治县民族高级中学、融安县第二中学通过2022年自治区验收评估。
鹿寨县、融水县
加强融水县民族高中、鹿寨中学、鹿鸣中学特色建设，有针对性地解决特色高中建设存在问题。	县教育局
66	全面启动第三轮市、县（区）志编修	市地志办（熊春云2850783））	一季度：完成《柳州市第三轮市、县（区）两级地方志书编修工作方案（代拟稿）》初稿拟写。
二季度：完成《柳州市第三轮市、县（区）两级地方志书编修工作方案（代拟稿）》修订，基本定稿后呈请市政府审定后由市政府办转发各县（区）、关联市直机关、驻柳州中央属和自治区属单位。完成第三轮《柳州市志》编修大纲、编纂任务分解表、编纂规程初稿拟写（以下简称“第三轮《柳州市志》编修方案”）。
三季度：组织召开第三轮《柳州市志》编修方案（征求意见稿）讨论会，会后据各方意见对方案稿进行修订。跟进督促和指导各县（区）完成第三轮县（区）志编修工作方案拟订，推进启动工作开展。
四季度：印发第三轮《柳州市志》编修方案，全面完成第三轮市、县（区）志编修工作启动。	1.全面总结第二轮修志工作经验和教训，为第三轮市、县（区）志编修奠定思想和理论基础。
2.广泛征求各方意见和建议，完成《柳州市第三轮市、县（区）两级地方志书编修工作方案》拟定，经市政府审定后落实印发。
3.完成第三轮《柳州市志》编修方案拟定，经市政府审定后印发。
4.积极争取自治区地方志办业务指导支持，加强与各县（区）和市直机关、驻市各关联单位沟通协调，集思广益，科学谋划，统筹推进第三轮市、县（区）地方志书编修工作按计划启动。
5.加强对各县（区）启动第三轮地方书编修工作的全流程督促和指导。
6.依托年鉴资料、关联单位（部门）总结等档案资料、地方报刊（新媒体）和网络信息，收集、整理第三轮《柳州市志》资料长编。	各县（区）、第三轮《柳州市志》各承编单位	各县（区）
一季度：以柳北区为试点，示范开展第三轮城区志编修筹备工作，完成柳北区志编修工作启动目标任务分工细化方案。
二季度：以市本级和柳北区分工细化方案为蓝本，余下所有县（区）完成第三轮县（区）志编修启动目标任务分工细化方案。
三季度：编制完成《第三轮××县（区）志编修工作方案》。
四季度：编制完成第三轮《××县（区）志》编修大纲、编纂任务分解表，完成第三轮县（区）志编修工作启动。
第三轮《柳州市志》各承编单位
二季度：配合市地方志办公室完成《柳州市第三轮市、县（区）两级地方志书编修工作方案（代拟稿）》修订。
三季度：配合市地方志办公室完成第三轮《柳州市志》编修大纲、编纂任务分解表的修订。
四季度：配合市地方志办公室全面完成第三轮《柳州市志》编修工作启动。	1.各配合单位按市地方志办公室印发的方案要求完成相关工作。
2.按照2022年柳州市《政府工作报告》要求和市地方志办公室的工作安排，配合完成《柳州市第三轮市、县（区）两级地方志书编修工作方案》的修订。
3.配合市地方志办公室完成第三轮《柳州市志》编修大纲、编纂任务分解表的修订。
4.全面完成第三轮市、县（区）志编修工作启动。	县史志办公室
67	深入推进矛盾纠纷多元预防调处化解专项行动	市信访局（覃忠明 2612162）	一季度：加大对初访件甄别工作和依法分类工作，信访事项受理及时率达100%，满意率达全国平均水平以上。
二季度：建立乡镇（街道）信访工作联席会议制度，加大矛盾纠纷化解力度。
三季度：完成中央交办的第一批344件、第二批111件信访积案总数90%的化解任务。完成市以上领导当年交办的信访积案和矛盾纠纷90%的化解任务。
四季度：全面对初访件进行甄别和依法分类，对不属信访事项的信访件，要按信访程序以外的程序处理，并督促有权处理的行政机关按规定处理，合格率应达90%。100%完成中央交办的第一批344件、第二批111件信访积案化解任务。100%完成市以上领导交办的信访积案和矛盾纠纷的化解任务。	1.每季度指导调研督促检査。
2.各县区落实矛盾纠纷预防措施和完成按自治区及市里下达的应完成任务指标。
3.完成自治区及以上交办、转办的信访积案化解任务。	柳城县（梁鸿华 7612170）
融水县（黄建桥 5122291）
三江县（吴群凤 8612013)
融安县（石志高 8135683）
鹿寨县（莫厚宇 6812586）
柳江区（刘小平 7212650）
鱼峰区（文博 3162521）
城中区（屈健 2827926）
柳北区（朱倩云 2830129 ）
柳南区（吴玲玲 3729019）
柳东新区（廖太红 2671126）
阳和工业新区（北部生态新区）（肖骁 3513061）	各县（区）、新区
一季度：落实好对初访件甄别工作和依法分类工作，信访事项受理及时率达100%，满意率达全国平均水平以上。每月开展一次县（区）委书记公开大接访活动。督促有权处理的行政机关按依法分类要求办理。
二季度：建立健全乡镇（街道）信访工作联席会议制度，加大矛盾纠纷和信访积案化解力度，建立长效矛盾纠纷化解机制，实行领导包案和一案一专班制度。
三季度：完成中央交办的第一批和第二批信访积案90%的化解任务。完成市以上领导当年交办的信访积案和矛盾纠纷90%的化解任务。
四季度：落实好初访件甄别和依法分类工作，对不属信访事项的信访件，要按信访程序以外的程序处理，并督促有权处理的行政机关按规定处理，合格率达90%。100%完成中央交办的第一批和第二批信访积案（以任务清单为准)化解任务。100%完成市以上领导交办和转办的信访积案和矛盾纠纷的化解任务。全年完成开展12次县（区)委书记公开大接访活动的任务。	1.规范信访满意度件办理流程，把信访事项及时受理率、满意度率列入绩效考评中，督促责任单位按要求办理。
2.将县（区）委书记公开大接访活动中交办信访事项列入制度考核中，督促责任单位提高交办案件办理质量。
3.每季度指导调研督促检査。
4.完成柳州市及以上交办、转办的信访积案化解任务。	县委县政府

信访局
68	深入推进矛盾纠纷多元预防调处化解专项行动	市司法局（罗双 2823528）	一季度：加强重点时段民间矛盾纠纷排查化解工作，人民调解案件调解成功率98%以上。指导各县区建立行业性、专业性调解组织1个。在各级报刊杂志、网站和微信公众号上刊发调解工作信息2条以上。
二季度：加强重点时段民间矛盾纠纷排查化解工作，人民调解案件调解成功率98%以上。指导各县区累计建立行业性、专业性调解组织2个。在各级报刊杂志、网站和微信公众号上刊发调解工作信息2条以上。
三季度：加强重点时段民间矛盾纠纷排查化解工作，人民调解案件调解成功率98%以上。指导各县区累计建立行业性、专业性调解组织3个。在各级报刊杂志、网站和微信公众号上刊发调解工作信息2条以上。
四季度：加强重点时段民间矛盾纠纷排查化解工作，人民调解案件调解成功率98%以上。指导各县区累计建立行业性、专业性调解组织4个。在各级报刊杂志、网站和微信公众号上刊发调解工作信息2条以上。	1.畅通群众参与矛盾纠纷预防和化解渠道，村、社区人民调解委员会要切实发挥矛盾纠纷预防化解的第一道防线作用，全面排查、准确掌握、主动化解各类矛盾纠纷，对重点领域、重点地区、重点人员进行针对性排查，做到底数清、情况明；对排查出来的每一件矛盾纠纷，逐一登记造册，建立工作台账，实行动态跟踪管理，定期综合分析研判。对矛盾纠纷按照“321”化解工作机制进行化解。
2.指导推动人民调解工作规范化建设，积极培育行业性、专业性人民调解组织，加强人民调解与行政调解、司法调解的衔接联动，组织、推动律师充分发挥在化解矛盾纠纷中的作用，并牵头组织各职能部门建立健全行政调解工作体制，积极化解与行政管理职能有关的民事纠纷。	柳城县（杨桂珍 7613051）
鹿寨县（李中建 6824347）
融安县（覃京化 8327188）
融水县（贾荣国 5126240）
三江县（吴宏义 8618820)
柳北区（谭立 2551627）
城中区（彭哲云 2995967）
鱼峰区（贺飞跃 8805160）
柳南区（唐宇 3728160）
柳江区（李旭红 7222661）
柳东新区（吴宁正 2671557）
阳和工业新区（北部生态新区）（潘虹 8252609）	一季度：各县区加强民间矛盾纠纷排查化解工作，协助化解重大涉稳问题专项化解任务，严防群体性事件和个人极端事件的发生，落实“321”矛盾纠纷化解机制，人民调解案件调解成功率98%以上；在各级（国家、自治区、市、县区）报刊杂志、网站和微信公众号上刊发布调解工作信息2条以上。
二季度：各县区加强民间矛盾纠纷排查化解工作，协助化解重大涉稳问题专项化解任务，严防群体性事件和个人极端事件的发生，落实“321”矛盾纠纷化解机制，人民调解案件调解成功率98%以上；在各级（国家、自治区、市、县区）报刊杂志、网站和微信公众号上刊发布调解工作信息2条以上；建立行业性、专业性调解组织1个。
三季度：各县区加强民间矛盾纠纷排查化解工作，协助化解重大涉稳问题专项化解任务，严防群体性事件和个人极端事件的发生，落实“321”矛盾纠纷化解机制，人民调解案件调解成功率98%以上；在各级（国家、自治区、市、县区）报刊杂志、网站和微信公众号上刊发布调解工作信息2条以上。
四季度：各县区加强民间矛盾纠纷排查化解工作，协助化解重大涉稳问题专项化解任务，严防群体性事件和个人极端事件的发生，落实“321”矛盾纠纷化解机制，人民调解案件调解成功率98%以上；在各级（国家、自治区、市、县区）报刊杂志、网站和微信公众号上刊发布调解工作信息2条以上；建立行业性、专业性调解组织1个。	按照《平安柳州建设协调小组关于印发<关于开展矛盾纠纷多元预防调处化解专项行动的实施方案>的通知》（柳平安〔2021〕15号）文件要求，完成牵头单位分配的各项工作任务。	县司法局
69	深入推进矛盾纠纷多元预防调处化解专项行动	市调处办（李胜真2802917）	一季度：新发案件调结率达到30%。
二季度：新发案件调结率累计达到40%；上年度积案调结率累计达到40%。
三季度：新发案件调结率累计达到70%；累计完成12次“三大纠纷”法制宣传活动。
四季度：新发案件调结率累计达到90%；上年度积案调结累计率达到80%；累计完成11篇调处工作信息稿件，刊登在各类报刊或者媒体上；累计举办12期调处干部业务培训。按市政府关于“三大纠纷”重点案件化解工作以及平安柳州建设协调小组关于重大涉稳问题（涉及“三大纠纷”）化解工作的要求，按进度完成案件的调处工作。	1.督促指导、组织协调各县区调处“三跨”案件；
2.召开重点案件化解推进会，商讨案件化解方案；
3.组织指导各县区开展“三大纠纷”法治宣传活动。
4.指导各县区强化对调处干部的业务培训。
5.举办全市调处系统领导干部能力提升培训班。	柳城县（赵华盛 7612257）
鹿寨县（潘涛 6812355）
融安县（韦其均 8110406）
融水县（贾荣国 5122515）
三江县（吴宏毅 8612108）
城中区（明佳莲 2623663）
柳北区（莫晓宇 2512299）
鱼峰区（贺飞跃 8805120）
柳南区（任永健 3722517）
柳江区（韦新波 7211817）
柳东新区（何密祖 2671197）
市自然资源和规划局（覃慧怡 2825697）
市林业和园林局（陈俊 2834409）
市水利局（刘颐华 2837517）	各县（区）、柳东新区
全年按市政府关于“三大纠纷”重点案件化解工作以及平安柳州建设协调小组关于重大涉稳问题（涉及“三大纠纷”）化解工作的要求，履行属地管理职责，负责案件维稳和调处工作，季度末上报案件稳控和调处情况。
一季度：新发案件调结率达到30%。
二季度：新发案件调结率累计达到40%。上年度积案调结率累计达到40%。
三季度：新发案件调结率累计达到70%。至少完成1次“三大纠纷”法制宣传活动。
四季度：新发案件调结率累计达到90%。上年度积案调结率累计达到80%。全年至少完成1篇调处工作信息稿件，刊登在各类报刊或者媒体上。全年至少组织开展1期调处干部业务培训。
市自然资源和规划局、市林业和园林局、市水利局
全年按市政府关于“三大纠纷”重点案件化解工作以及平安柳州建设协调小组关于重大涉稳问题（涉及“三大纠纷”）化解工作的要求，完成牵头案件、协办案件的调处任务，季度末上报案件调处情况。
二季度：市自然资源和规划局、市水利局参与市县乡村联动“三大纠纷”宣传活动1-2次。
三季度：市自然资源和规划局、市水利局参与市县乡村联动“三大纠纷”宣传活动1-2次。
四季度：市自然资源和规划局、市水利局参与市县乡村联动“三大纠纷”宣传活动1-2次；全年至少完成1篇调处工作信息稿件，刊登在各类报刊或者媒体上。	各县（区）、柳东新区
1.发动乡镇、村屯等基层力量，每月排查本辖区“三大纠纷”新发案件。
2.做好新发案件、历史积案的稳控和调处；
3.开展“三大纠纷”法治宣传活动；
4.组织调处干部开展业务培训。
市自然资源和规划局、市林业和园林局、市水利局
1.加强对县区自然资源和规划局、林业局、水利局的业务指导；
2.督促指导各县区土地、山林、水利权属纠纷的调解及确权工作。	县自然资源

调处服务中心
70	以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续巩固全国民族团结进步示范市创建成果，促进宗教和谐稳定发展	市民宗委（覃振江2863582）	一季度：推荐5个以上单位作为全国第十批民族团结进步示范区示范单位候选单位。
二季度：命名50个以上单位为柳州市第四批民族团结进步示范区示范单位。全市开展民族团结进步宣传活动12场以上。
三季度：“同心文化载体”开工建设33个以上。
四季度：组织推荐10个以上单位作为自治区第六批民族团结进步示范区示范单位候选单位。	1.构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制，纳入干部教育、党员教育、国民教育体系，搞好社会宣传教育。
2.积极培育和选树民族团结进步创建示范品牌，发挥示范带动作用。
3.推进“同心文化载体”建设，年度完成“同心文化载体”（铸牢中华民族共同体意识体验中心）33个以上。深入广泛开展各民族共同参与的群众性文体活动，引导各族群众牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，进一步增强“五个认同”。	创建全国民族团结进步示范市成员单位	一季度：三江县、柳北区、柳南区、柳江区、城中区各推荐1个以上单位作为全国第十批民族团结进步示范区示范单位候选单位。
二季度：各县区推荐2个、开发区推进1个以上单位作为柳州市第四批民族团结进步示范区示范单位候选单位。各县区开展民族团结进步宣传活动1次以上。
三季度：“同心文化载体”开工建设33个以上。其中：柳城县、鹿寨县、融安县各建3个以上，融水县6个以上、三江县4个，柳北区3个，城中区、鱼峰区、柳江区各建2个以上，柳南区3个以上，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）各建1个以上。
四季度：各县区推荐1个以上单位作为自治区第六批民族团结进步示范区示范单位候选单位；“同心文化载体”建设33个以上。其中：柳城县、鹿寨县、融安县各建3个以上，融水县6个以上、三江县4个，柳北区3个，城中区、鱼峰区、柳江区各建2个以上，柳南区3个以上，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）各建1个以上。	1.构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制，纳入干部教育、党员教育、国民教育体系，搞好社会宣传教育。各县区制定2022年民族团结进步宣传月工作方案；配合撰写《柳州市铸牢中华民族共同体意识实践研究》工作；柳北区配合推进“铸牢中华民族共同体意识数字阅读墙”项目建设启动；柳北区配合开展“学习党的十九届六中全会精神，铸牢中华民族共同体意识，画出最美同心圆百场大宣讲”活动启动。选派学员参加柳州市少数民族干部培训班；融水县、三江县举办自治县成立70周年庆祝活动，利用新媒体大力宣传，进一步铸牢中华民族共同体意识。
2.积极培育和选树民族团结进步创建示范品牌，发挥示范带动作用。各配合单位推荐单位参加柳州市第四批民族团结进步示范区示范单位命名，组织推荐1个以上单位作为自治区第六批民族团结进步示范区示范单位候选单位，积极推荐全国第十批民族团结进步示范区示范单位候选单位。配合做好对全国第十批、自治区第六批、柳州市第四批民族团结进步示范区示范单位拟命名单位现场核验工作。市委宣传部、市委统战部等共同完成市级民族团结进步示范区示范单位命名工作。
3.推进“同心文化载体”建设，年度完成“同心文化载体”。各县区筹划“同心文化载体”建设工作。	县民宗局