附件2

融安县2021—2023年新型城镇化农贸市场建设项目（国有）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 新建/ 续建 | 项目代码 | 建设  地点  (地市) | 投资方式 （政府投资/企业投资/PPP/  其他） | 总投资 | | | | | 建设规模和内容 | 计划开工年月 | 计划竣工年月 | 年度计划投资 | | | 项目业 主 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 国家、自治区投资补助 | 地方预算内投资 | 企业自有投资 | 其他投资 | 2021 年 | 2022 年 | 2023年 |
| 合计 | |  |  |  |  | 3215 | 964 |  |  | 2251 |  |  |  | 1290 | 1545 | 380 |  |  |  |
| 一、城镇农贸市场建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 融康扶贫微市场 | 新建 |  | 柳州市融安县长安镇 | 政府投资 | 300 | 90 |  |  | 210 | 地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2021年5月 | 2021年9月 | 300 |  |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积：1700㎡ |
| 2 | 板榄农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县板榄镇 | 政府投资 | 350 | 105 |  |  | 245 | 原墙体拆除，新砌轻质墙砖，新建必备的各类摊位档口，地面硬化，供水电排水系统，消防安保系统，二楼新建钢架棚等。 | 2021年5月 | 2021年9月 | 350 |  |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积: 2811㎡ |
| 3 | 东起农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县东起乡 | 政府投资 | 180 | 54 |  |  | 126 | 地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2021年5月 | 2021年9月 | 180 |  |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积: 4145㎡ |
| 4 | 雅瑶农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县雅瑶乡 | 政府投资 | 210 | 63 |  |  | 147 | 新建钢架交易大棚，地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2021年5月 | 2021年9月 | 210 |  |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积: 2349㎡ |
| 5 | 沙子农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县沙子乡 | 政府投资 | 250 | 75 |  |  | 175 | 对市场整体拆除重建，新建钢架棚，地面硬化，拆除各行业旧摊位新建，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2021年5月 | 2021年9月 | 250 |  |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积: 4471㎡ |
| 2022年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 泗顶农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县泗顶镇 | 政府投资 | 175 | 52 |  |  | 123 | 新砌轻质墙砖，新建必备的各类摊位档口，地面硬化，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2022年5月 | 2022年9月 |  | 175 |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积： 2187㎡ |
| 7 | 桥板农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县桥板乡 | 政府投资 | 300 | 90 |  |  | 210 | 对市场整体拆除重建，新建钢架交易大棚，新建轻质砖墙，地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2022年5月 | 2022年9月 |  | 300 |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积： 5000㎡ |
| 8 | 浮石农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市浮石镇 | 政府投资 | 320 | 96 |  |  | 224 | 新建钢架交易大棚，地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2022年5月 | 2022年9月 |  | 320 |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积： 9124㎡ |
| 9 | 龙妙农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县大将镇 | 政府投资 | 160 | 48 |  |  | 112 | 对市场整体拆除重建，新建钢架交易大棚，地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2022年5月 | 2022年9月 |  | 160 |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积： 1500㎡ |
| 10 | 东圩农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县长安镇 | 政府投资 | 90 | 27 |  |  | 63 | 对市场整体拆除重建，新建钢架交易大棚，地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2022年5月 | 2022年9月 |  | 90 |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积: 500㎡ |
| 11 | 大坡农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县大坡乡 | 政府投资 | 180 | 54 |  |  | 126 | 对市场整体拆除重建，地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2022年5月 | 2022年9月 |  | 180 |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积: 2187㎡ |
| 12 | 大坡同仕农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县大坡乡 | 政府投资 | 80 | 24 |  |  | 56 | 新建钢架棚，拆除旧摊位，地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2022年5月 | 2022年9月 |  | 80 |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积：200㎡ |
| 13 | 长安果蔬批发农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县长安镇 | 政府投资 | 240 | 72 |  |  | 168 | 对市场整体拆除重建，新建钢架交易大棚，地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2022年5月 | 2022年9月 |  | 240 |  | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积： 3000㎡ |
| 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 潭头农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县潭头乡 | 政府投资 | 110 | 33 |  |  | 77 | 对市场整体拆除重建，新建钢架交易大棚，地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2023年5月 | 2023年9月 |  |  | 110 | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积： 1000㎡ |
| 15 | 红岭农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县潭头乡 | 政府投资 | 150 | 45 |  |  | 105 | 对市场整体拆除重建，新建钢架交易大棚，地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2023年5月 | 2023年9月 |  |  | 150 | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积： 2329㎡ |
| 16 | 东江农贸市场建设项目 | 新建 |  | 柳州市融安县浮石镇 | 政府投资 | 120 | 36 |  |  | 84 | 对市场整体拆除重建，新建钢架交易大棚，地面硬化，建设市场必备的各类摊位档口，供水电排水系统，消防安保系统等。 | 2023年5月 | 2023年9月 |  |  | 120 | 融安县市场开发服务中心 | 融安县城市管理行政执法局 | 面积 ：3500㎡ |