附件4

融安县落实稳住经济

保粮食能源安全政策工作方案

一、全力确保粮食安全

（一）严格实行粮食安全党政同责

严格实行粮食安全党政同责,层层压实责任,将全年粮食生产任务分解下达到乡镇、村屯,一季一季抓种植、抓管理、抓收获,确保完成粮食面积26.95万亩、粮食产量8.95万吨、早稻面积10.61万亩、大豆面积0.35万亩、大豆玉米带状复合种植面积0.05万亩。〔责任单位:县农业农村局、泗顶矿区管理处，各乡（镇）人民政府〕

（二）全力推进撂荒耕地治理

坚决遏制耕地“非农化”,严格管控耕地“非粮化”,加强耕地用途的管控。强化对“非粮化”的监测，在加强对土地承包经营权管理的基础上，对耕地种粮情况进行动态监测，全面梳理问题清单，根据耕地卫片监督系统反馈的数据，对涉及“非粮化”图斑数据逐一进行实地摸排调查，并分类建立台账，根据具体情况作出针对性的整改措施。强化耕地撂荒整治，力争2022年全面完成撂荒耕地治理任务。〔责任单位:县农业农村局、县自然资源和规划局、县林业局、泗顶矿区管理处，各乡（镇）人民政府〕

（三）全面落实重农稳粮政策

落实耕地地力保护补贴、稻谷生产补贴、售粮补贴、实际种粮农民一次性补贴、大豆玉米带状复合种植补贴等重农稳粮政策,研究制定粮食种植、螺蛳粉原材料种养和设施农业发展激励政策。加强对涉农资金监管,提高补贴资金发放的精准性和时效性,传递“重农稳粮”积极信号。〔责任单位:县财政局、县发展和改革局、县农业农村局、县自然资源和规划局、县乡村振兴局、县供销合作社联合社、泗顶矿区管理处，各乡（镇）人民政府〕

二、全力确保能源安全

（一）增强能源资源供应保障

抓紧一批电源项目竣工投产，推进融安协合狮子岭风电场一、二、三期工程竣工,2022年实现新增并网能力23.07万千瓦。加快能源项目实施建设，年度投资完成8.36亿元以上，重点推动柳州融安潭头乡光伏发电项目，融安白云岭风电场三、四期工程，柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目等4个项目在2022年内全部开工。推进重大能源项目前期工作，潭头页岩气项目力争于2022年启动钻探，华润融安分布式光屋面伏项目建设取得实质性进展，力争可再生能源装机容量达到49.4万千瓦。（责任单位:县发展和改革局、县自然资源和规划局、县林业局、县水利局、县行政审批局、融安生态环境局、融安供电局）

（二）优化能源资源配置

建设一批电网项目，新建110kV回龙（西山）送变电工程，解决35kV河西站重过载问题，满足县城河西片区新增负荷用电需求；新建35kV东起送变电工程，增加南部电网变电站布点。推动一批储能项目建设，加快融安县恒嘉储能设备项目、融安协合200MW/400MW电池储能项目、融安县抽水储能电站等项目前期工作，力争增补列入国家、自治区“十四五”专项规划，尽早实现开工。推进天然气管网建设，加快推进融安县天然气长输管道前期工作,力争在“十四五”期间开工。（责任单位:县发展和改革局、县自然资源和规划局、县林业局、县水利局、县行政审批局、融安生态环境局、融安供电局）

（三）提升能源储备能力建设

落实天然气分级储备制度，落实保障本县行政区域内3天日均消费量(约为年消费量1%)的储气能力,城镇燃气企业落实年消费量5%的储气能力。（责任单位:县发展和改革局、县科技工贸和信息化局、县住房和城乡建设局）

（四）强化能源保供和安全管控

充分发挥部门职能作用,有序有效、科学精准调控我县迎峰度夏、迎峰度冬电力保供工作。加强能源安全监管,落实能源安全监测预警和分级动态应急响应机制,动态监测能源安全风险,推进能源安全信息及时、准确、规范发布。（责任单位:县发展和改革局、县科技工贸和信息化局、县应急管理局）